Pen To Print Export

List č. 3595266

Datum
12.4.2024

Denní záznamy staby
Počasí: Polojasno 11ºC-17ºC
Prac. doba: 7:00-11:30; 12:00-17:00
Počet prac: 1xTHP , 3x dělník
Mechanizace : mix beton
Provedeno Školeí Bozp a OP pracovníků.
Prov.prace:
- bednění na podkladní beton
-betonáž podkladního beton na OP1 a OPZ.

Uklid a zabezpeceni stavby.

Datum
15.4.224

Denní záznam stavby
Počasí: Polojasno 8ºC -16ºC
Prac. doba: 7:00-11:20; 12:00-17:00
Počet prac: 1x THP, 1x strojník
Mechanizace:
Provedeno školeí Boto a OP pracovníků.
Prov. práce
 - osetrování po betonáFi/beton

Na žádost xxx -zvláštní užívání komunikace. Dojde ke doplnění TDZ.

Uklid a zabezpecani stavby A

ZaYDI:
00 1248 VY 3/13 201542