Pen To Print Export

List č. 3595266   
  
Datum   
12.4.2024   
  
Denní záznamy staby  
Počasí: Polojasno 11ºC-17ºC   
Prac. doba: 7:00-11:30; 12:00-17:00   
Počet prac: 1xTHP , 3x dělník   
Mechanizace : mix beton   
Provedeno Školeí Bozp a OP pracovníků.   
Prov.prace:   
- bednění na podkladní beton   
-betonáž podkladního beton na OP1 a OPZ.   
  
Uklid a zabezpeceni stavby.   
  
Datum  
15.4.224   
  
Denní záznam stavby  
Počasí: Polojasno 8ºC -16ºC   
Prac. doba: 7:00-11:20; 12:00-17:00   
Počet prac: 1x THP, 1x strojník   
Mechanizace:   
Provedeno školeí Boto a OP pracovníků.   
Prov. práce  
 - osetrování po betonáFi/beton   
  
Na žádost xxx -zvláštní užívání komunikace. Dojde ke doplnění TDZ.   
  
Uklid a zabezpecani stavby A   
  
  
ZaYDI:   
00 1248 VY 3/13 201542