ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

Název akce: Cyklostezka Kotojedy – Vážany s lávkou pro pěší a cyklisty

Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0003069

Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel: SPOLEČNOST STAVBY SR – KOTOJEDY, STAVBY SR Group s. r. o., a REMAT PLUS Zlín, s. r. o., Pančava 128, 760 01 Zlín

Technický dozor stavebníka: xxx, SAFETY PRO s. r. o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

Generální projektant: xxx

- Objekt a oddíl stavby: SO 101

- Zpracovatel změnového listu: xxx, STAVBY SR Group s. r. o

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

  - zápis z KD č. 3 ze dne 9. 5. 2024 (příloha č. 1)

  - položkový rozpočet s bilancí méněprací a víceprací (příloha č. 2)

- Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Z důvodu sjednocení povrchů na navazující stávající chodník bylo dohodnuto, že dojde k výměně povrchu ve vjezdu na dětské hřiště v km 0,464 za zámkovou dlažbu v tl. 80 mm, pod kterou bude provedena vrstva SC v tl. 150 mm.

- Stanovisko zhotovitele stavby:

Řešení výměny povrchů u vjezdu bylo předloženo zhotovitelem po odsouhlasení investorem.

- Rekapitulace nákladů

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| vícepráce | + 30 976,- Kč | + 37 480,96 Kč |
| méněpráce | - 31 920,- Kč | - 38 623,20 Kč |
| bilance změnového listu | - 944,- Kč | - 1 142,24 Kč |

Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.

- Stanovisko generálního projektanta:

Se změnou souhlasím. Dojde pouze ke změně krytu, rozměry sjezdu zůstanou zachovány zpracované PD.

- Stanovisko TDS:

Navržené řešení nemá dopad na celkové náklady stavby a změna nebude mít ani časový dopad na celkovou dobu výstavbu projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou o dílo.

S navrženou změnou souhlasím.

- Stanovisko objednatele díla:

S navrženou změnou souhlasíme.

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu není podstatnou změnou závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

- Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Zápis z KD č. 3

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet s bilancí méněprací a víceprací

Datum: 08.07. 2024

………………………

xxx, zpracovatel ZL

………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické

………………………

xxx, technický dozor stavebníka

………………………

xxx, generální projektant

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické