Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

# č.  0047023/2024

k provedení stavby:

„Stavební úpravy 3. NP a půdního prostoru“ v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	Odborné učiliště Vyšehrad

se sídlem:    		Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

zastoupený:  	Mgr. Josef Filip -  ředitel OU Vyšehrad

IČ: 	          	60436735

DIČ: 			CZ60436735

bankovní spojení:  	PPF banka Praha 1.

č. účtu:                      	200 1980003/6000

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel:           STAK-D, spol. s r.o.

se sídlem: 	         Domanín 212, 696 83

zapsán v OR:           u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12186

zastoupený: 		Josef Šlahůnek, jednatel společnosti

bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Hodonín

Číslo účtu:         	277958158/0300

IČ:			49444255

DIČ: 			CZ49444255

(dále jen "zhotovitel")

- Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

- I.

- I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

- Číslo stavby: 0047023

Název stavby: „Stavební úpravy 3. NP a půdního prostoru“

Místo stavby: objekt Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

Zadavatel a investor: Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

- II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nutné změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu vlastní realizace zakázky - stavby č: 0047023 „Stavební úpravy 3. NP a půdního prostoru“ - v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – změna ve změně truhlářských konstrukcí – položení podlah pod PVC šroubováním z dřevotřískových desek  typu S, tl. 18 mm včetně prací s tím související, které nebyly v původním rozpočtu zakázky. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace rozšíření prací, dle nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 26. 07. 2024, a dále v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 15. 05. 2024.

- IV.

- C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

- Článek IV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto

- Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 13.05.024, jako cena nejvýše přípustná a činí:

- Základní cena bez DPH celkem 	2 950 683,47 Kč

- DPH 21 % 	619 643,53 Kč

- Celková cena včetně DPH 	3 570 327,00 Kč

Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1

nabídková cena bez DPH                             	26 068,60 Kč

DPH 21 %                                                	5 474,40 Kč

Cena celkem včetně DPH	31 543,00 Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH                             	2 976 752,07 Kč

DPH 21 %                                                	625 117,93 Kč

- Cena celkem včetně DPH	    3 601 870,00 Kč

- Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2024. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

- Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 20. 06. 2024, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: 	č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr – rozšířených prací)

#### V Praze dne: 01. 08. 2024				           V Praze dne: 01. 08. 2024

.......................................			              .......................................

objednatel             	zhotovitel

Mgr. Josef Filip                                                          Josef Šlahůnek

ředitel OU Vyšehrad                 	  jednatel společnosti

STAK-D, spol. s r.o.