|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Satalice I. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 - Kácení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 28.11.2023 |
|  |  |  |  | Praha-Satalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | 00240711 |
|  |  |  |  | Městská část Praha - Satalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | CZ00240711 |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 520,00 |
|  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH |  | základní |  | 8 520,00 |  |  |  |  |  |  |  | 21,00% | 1 789,20 |
|  |  |  |  | snížená |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | v | CZK |  |  | 10 309,20 |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Satalice I. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 - Kácení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Praha-Satalice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 28.11.2023 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Městská část Praha - Satalice |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 520,00 |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 520,00 |
|  |  | 1.2a - Kácení - stromů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 520,00 |
|  |  | 1.2b - Kácení - keřů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #ODKAZ! |
|  |  | 1.2c - Odstranění bylin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #ODKAZ! |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Satalice I. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 - Kácení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Praha-Satalice |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 28.11.2023 |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Městská část Praha - Satalice |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  |  |  |  | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 520,00 |
|  |  | D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 520,00 |
|  |  | D |  | 1.2a |  | Kácení - stromů |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 520,00 |
| 1 |  | K |  | 112151012 |  | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm |  |  |  |  | kus | 6,000 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 300 mm" 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | K |  | 112251101 |  | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm |  |  |  |  | kus | 6,000 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "Odstranění pařezů ovocných dřevin - vykopání; průměr na pařezu do 300 mm" 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K |  | 162201401 |  | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm |  |  |  |  | kus | 6,000 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 300 mm" 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "odvoz větví" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K |  | 162201411 |  | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm |  |  |  |  | kus | 6,000 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 300 mm" 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "odvoz kmenů" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | K |  | 162201421 |  | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm |  |  |  |  | kus | 6,000 |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 300 mm" 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "odvoz pařezů" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Satalice I. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VÍCE PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 28.11.2023 |  |  |
|  |  |  | Praha-Satalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | 00240711 |  |  |
|  |  |  | Městská část Praha - Satalice |  |  |  |  |  | DIČ: | CZ00240711 |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 120,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |  |
|  | DPH |  | základní |  | 40 120,00 |  |  |  | 21,00% | 8 425,20 |  |  |
|  |  |  | snížená |  | 0,00 |  |  |  | 15,00% | 0,00 |  |  |
|  | Cena s DPH |  |  |  |  |  | v | CZK |  | 73 545,20 |  |  |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Satalice I. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VÍCE PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  | Praha-Satalice |  |  |  | Datum: | 28.11.2023 |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  | Městská část Praha - Satalice |  |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 120,00 |  |  |
|  | HSV - HSV |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 120,00 |  |  |
|  | 1.3a - Řešení zeleně - NP |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 120,00 |  |  |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Satalice I. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VÍCE PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  | Praha-Satalice |  |  |  | Datum: | 28.11.2023 |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  | Městská část Praha - Satalice |  |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| PČ | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 120,00 |  |  |
|  | D |  | HSV |  | HSV |  |  |  |  | 65 120,00 |  |  |
|  | D |  | 1.3a |  | Řešení zeleně - NP |  |  |  |  | 65 120,00 |  |  |
| 3 | K |  | 1848522420-1 |  | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, ovocné dřeviny |  | kpl | 17,000 |  |  |  |  |
|  | PP |  |  |  | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, ovocné dřeviny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | "zdravotní řez starých ovocných stromů prováděný odbornou osobou" 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 4 | K |  | R- POLOŽKA |  | úprava na podchozí výšku |  | kpl | 11,000 |  |  |  |  |
| 5 | K |  | R- POLOŽKA |  | LIKVIDCE MATERIALU |  | kpl | 1,000 |  |  |  |  |
| 6 | K |  | 162201402 |  | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm |  | kus | 17,000 |  |  |  |  |
|  | PP |  |  |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201402 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | "řez ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 500 mm" 30 |  |  | 30,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | "množství materiálu k odvezení bude upřesněno" |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K |  | 162301932 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km |  | kus | 17,000 |  |  |  |  |
|  | PP |  |  |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301932 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | "řez ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 500 mm" 30*1 |  |  | 30,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | "množství materiálu k odvezení bude upřesněno" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | "množství km se může lišit podle skutečného místa svozu" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K |  | 112211111-230 |  | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví a kmenů ze stromů do D 0,30m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení v kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 |  | kus | 17,000 |  |  |  |  |
|  | PP |  |  |  | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví a kmenů ze stromů do D 0,30m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení v kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | "skládka / kompostárna vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství " |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | "Odpad po zdravotním řezu ovocných stromů" 30 |  |  | 30,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | "množství materiálu bude upřesněno podle skutečnosti" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | "Poplatek za likvidaci větví" |  |  |  |  |  |  |  |