Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML 2024/249/OŽP

I. Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem:		Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

- zastoupená:	Ing. Vojtěchem Kosem, MBA - starostou

- IDDS:	ktcbbxd

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:	2000762389/0800

IČO:		00231151

DIČ:		CZ00231151

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

T-bro CZ s.r.o.

se sídlem:	Praha 4, Hlavní 2728/159, PSČ 14100

zastoupená:	Ing. Jakubem Janovským - jednatelem

IDDS:	dc96fwv

zapsaná:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 85322

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

číslo účtu:	51-1421430257/0100

IČO:	49060104

DIČ:	CZ49060104

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

II. Základní ustanovení

- Smluvní strany dne 25. dubna 2024 uzavřely smlouvu  o dílo č. SML 2024/249 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést odstranění nepoužívaných sušáků prádla a zpevněných ploch pod nimi na území městské části Praha 12 (dále jen „dílo“).

III. Předmět Dodatku

- V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací (sejmutí větší tloušťky původní betonové vrstvy, než bylo kalkulováno v příloze č. 1 smlouvy o dílo, a s tím související navýšení objemu zemních prací včetně přesunu hmot - odvoz materiálu na skládku, dovoz zeminy k zásypu), které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a které nebylo možné při přípravě akce předvídat. Smluvní strany se proto dohodly na změně ustanovení čl. 4 odst. 2 smlouvy o dílo a přílohy č. 1 smlouvy o dílo.

- Předmětné vícepráce jsou specifikované krycím listem rozpočtu pro lokalitu č. 4, 5, 6 a 7, který je přílohou tohoto dodatku.

- Celková hodnota víceprací činí 714.855,54 Kč bez DPH (864.975,20 vč. DPH). O tuto částku se navyšuje celková cena díla v čl. 4 odst. 2 smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.

- Nedílnou součásti tohoto dodatku je příloha – aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy o dílo.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| městská část Praha 12 Ing. Vojtěch Kos, MBA starosta |  | T-bro CZ s.r.o. Ing. Jakub Janovský jednatel |