Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Dodávka a montáž galerijního LED osvětlení“

Smluvní strany:

#### Smluvní strany

1)	STEMA – SERVIS, s.r.o.

se sídlem: 		Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

IČO: 			26216515

DIČ: 			CZ26216515

zastoupená: 		Karl Stelc, jednatel

bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.

číslo účtu: 		1122660247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

a

2)	Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem: 		Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

IČO: 			49777513

DIČ: 			CZ49777513

zřízena zákonem 	č. 314/1991 Sb.

zastoupená: 		Ing. Petr Beneš, kvestor

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Plzeň - město

číslo účtu.: 		4811530257/0100

(dále jen „objednatel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami dne 29. 4. 2024 nabyla účinnosti Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Dodávka a montáž galerijního LED osvětlení“ (dále jen „SOD“),

- provedení díla spočívá v dodání a instalaci galerijního LED osvětlení v prostorách přízemí budovy FDULS

- dle čl. I,  bodu 3 Objednatel v SOD upozornil, že realizace díla bude probíhat za provozu dotčeného objektu, přičemž objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k přerušení prací

- objednatel oznámil zhotoviteli potřebu přerušení prací z důvodu nutnosti nenarušení průběhu výstavy Avigail Reiner BOOK OBJECT v prostorách, kde by dílo probíhalo a

- zhotovitel na rámec původního závazku poskytne prodloužené záruční lhůty.

I. Změny smlouvy

Smluvní strany stvrzují následujcí změny SOD:

1. Změna SOD – Doba plnění

Článek II, bod 1 nově zní:

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předat objednateli Dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou takto:

# Zahájení plnění:	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

# Dokončení plnění:  do 17 týdnů od účinnosti smlouvy

2. Změna SOD - Odpovědnost za vady díla

Článek VII., bod 3 nově zní:

- 3) Zhotovitel dává záruku za jakost Díla. Záruční doba díla je stanovena na 48 měsíců, záruční doba na dodaná světla činí 84 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které se na Díle vyskytnou.

II. Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

Přílohy:

Položkový soupis víceprací

Objednatel: 															Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis										Dne: viz elektronický podpis

__________________________								__________________________

Západočeská univerzita v Plzni							STEMA – SERVIS, s.r.o.

Ing. Petr Beneš				                               		     		Karl Stelc

kvestor	 															jednatel

podepsáno elektronicky												podepsáno elektronicky