SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících  zákona č. 89/2012 Občanského  zákoníku  v platném znění ( dále jen OZ).

číslo  smlouvy u objednatele :

číslo smlouvy u zhotovitele : 1ZHS160045

## 1.      SMLUVNÍ STRANY

1.1.	Objednatel:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Sídlo : 	Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram

IČO: 	48955001

DIČ: 	CZ48955001

Zastoupený:		Ing. Pavlem Neklem, členem správní  rady Svazku

Ing. Josefem Kaiserem, členem správní rady Svazku

Bankovní spojení:      Česká spořitelna Příbram

číslo účtu 555444369 / 0800

Technický zástupce : Ing. Lubomír Mixl,   manažer Svazku

Dále jen Objednatel na straně jedné

a

  - Zhotovitel: 	SMP CZ, a.s.

Sídlo :	Pobřežní 667/78, Praha 8 186 00

IČO:                            27195147

DIČ:                            CZ27195147

Zapsaný :                    v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 9654

Zastoupený:	            Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva

Ing. Jan Freudl, člen představenstva

Statutární zástupce :  Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva

Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva

Ing. Jan Freudl, člen představenstva

Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

Ing. Lucie Zímová, člen představenstva

Ing. Jindřich Tautrman, člen představenstva

Smluvní zástupce 	Ing. Jindřich Tautrman, obchodní ředitel

Ing. Milan Pavlič, ředitel Divize 5

Technický zástupce 	Ing. Martin Kubizňák, vedoucí střediska

Pověřený vedením stavby: Jiří Roubíček, vedoucí projektu

Jan Stryczek, mistr

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. : 141510186/0100

Dále jen Zhotovitel na straně druhé

## 2.	PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.	Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v provedení opravy příjezdové komunikace přiléhající budově v areálu ÚV Hvězdička, včetně vratového systému a části oplocení.

Dokončený předmět díla musí odpovídat technickým uživatelským standardům stavby, příslušným státním normám a předpisům ČR a EU.

Plnění Zhotovitele  zahrnuje další  následující položky činnosti nezbytné pro provedení díla :

2.2.	Průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, atesty a odborné posudky 	podle 	technické části zadávací dokumentace a dále  doklady dle zákona č. 22/97 	Sb. (prohlášení o shodě) . Tato  dokumentace bude Objednateli 	předána rovněž ve 	2 vyhotoveních.

Veškerá dokumentace bude vyhotovena a předána v českém jazyce.

2.3.	Dokončené dílo musí být v souladu s cenovou nabídkou,  musí odpovídat 	platným předpisům a 	normám a smluvním ujednáním.

2.4.	Veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby 	včetně uvedení ploch do původního nebo projektovaného stavu.

Projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům ZS je 	věcí Zhotovitele díla.

2.5.	Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu 	bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí,  dopravní značení.

2.6.	Likvidace odpadů vzniklých během stavby včetně jejich uložení na odpovídající 	skládku. Doklad o likvidaci odpadů předloží Zhotovitel k přejímacímu řízení 	dokončeného díla.

Kovový odpad bude soustředěn na dohodnutém místě v obvodu staveniště pro 	případné další využití Objednatelem. Nevyužitý kovový odpad a ostatní 	stavební a 	komunální odpad zlikviduje Zhotovitel předepsaným způsobem.

2.7.	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, ošetřování, zimní 	opatření, nutný rozsah pojištění stavby.

2.8.  Účast na kontrolních dnech stavby, dalších technických jednáních organizovaných 	Objednatelem.

2.9. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo od Zhotovitele 	převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## 3.	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech :

- termín zahájení stavby: 	12.9.2016

- termín ukončení prací:  	18.12.2016

3.2.	Dílo se považuje za dokončené po úspěšném ukončení přejímacího řízení.

3.3. 	Dílo bude provedeno v  k.ú Příbram, objektu na pozemcích  par.č. st. 956/3 a  956/9.

## 4.     CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMINKY

4.1.	Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo provedené v souladu 	s touto 	smlouvou cenu v celkové výši

Cena bez DPH :  	1 688 565,00 Kč

DPH z ceny díla :    	   354 598,65 Kč

Cena celkem :          2 043 163,65 Kč

4.2.	Smluvní cena díla výše uvedená   je cena   pevná a platná po celou dobu 	realizace díla.

4.3.  Cenu díla uvedenou v odst. 4.1. je možno překročit pouze při splnění některé   	z těchto podmínek:

- dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny,

- v případě Objednatelem v podobě písemného dodatku k této smlouvě  objednaného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazech výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce) a o nichž Objednatel ani Zhotovitel v době zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl, bude cena stanovena tímto závazným způsobem:

c1) tam kde lze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení cen 	případných víceprací použity tyto jednotkové ceny,

c2) v ostatních případech budou pro stanovování ceny využívány ceny 	z katalogu URS nebo obdobného programu, který používá Zhotovitel a 	v cenové úrovni  platné v době provádění víceprací nebo změn.

4.4.	Platební podmínky

4.4.1.	Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.

4.4.2.	Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury, kterou vystaví po dokončení díla a jeho předání Objednateli.

4.4.3.	Dnem 	uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání – převzetí díla na základě protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami

4.4.5.	Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Kromě náležitostí stanovených 	platnými předpisy je povinnen Zhotovitel uvést na faktuře  i tyto údaje:

- číslo a datum vystavení faktury

- číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího  uzavření

- vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila

- vlastnoruční podpis oprávněného zástupce Objednatele, stvrzujícího požadované skutečnosti  vč. fakturované částky

- předmět smlouvy ve slovním vyjádření

- označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno

- lhůta splatnosti faktury

- IČO a  DIČ  Objednatele a Zhotovitele, jejich názvy a sídla

- soupis skutečně provedených prací odsouhlasený Objednatelem včetně zjišťovacího protokolu

4.4.6.	Splatnost faktury je 30  dní ode dne doručení Objednateli. V pochybnostech se 	má 	za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím prokazatelném odeslání na 	adresu Objednatele.

4.4.7.	Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 	v souladu s touto smlouvou nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 		Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. 	Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.			Lhůta 	splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu 	Objednatele.

## 5.      VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

5.1. 		Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanovením Občanského zákoníku    	v platném znění.  Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím 	podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody 	na věci, která je předmětem díla.

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku  převzetí díla Objednatelem.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí Objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla včetně škod, vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

  - Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou prokazatelně způsobí Objednatel .

  - Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít platnou pojistnou smlouvu ve výši plnění min. 50 mil. Kč . Zhotovitel se zavazuje tuto pojistnou smlouvu předložit Objednateli po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání staveniště.

## 6.      PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1.	Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit Zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s Objednatelem projednat a upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu připomínek daných mu Objednatelem k provádění díla. Při provádění díla je Zhotovitel povinen řídit se harmonogramem postupu prací, respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (přísl. ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům stanoveným touto smlouvou.

6.2. 	Výkon technického dozoru investora (TDI)  a činnost koordinátora BOZP na 	pracovišti bude Objednatel vykonávat prostřednictvím odborných osob.  	Jména a 	kontakty  těchto osob sdělí Objednatel Zhotoviteli 	při předání staveniště.

6.3. 	Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 	499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se 	na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřených Objednatelem 	kontrolou provádění 	díla a činností  koordinátora BOZP  a osobám pověřeným 	projektantem 	k provádění 	autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo 	zápisu do deníku dle smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma 	oddělitelnými 	průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá 	Zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu 	s dokumentací skutečného	provedení díla.

  - Údaje zapsané do stavebního deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě 3 pracovních dnů od provedení zápisu.druhou stranou.  Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že s obsahem zápisu souhlasí.

  - Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla  a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolováno a vzájemně koordinováno po stránce věcné, technické i finanční společnými kontrolními dny, konanými min.1x za měsíc. Kontrolní dny  bude organizovat Objednatel a Zhotovitel je povinen zajistit účast osob odpovědných za plnění díla.

  - Účastníci smlouvy si navzájem poskytnou součinnost za účelem získávání dalších informací, případně ověřování správnosti stávajících informací.

  - Zhotovitel v průběhu zhotovování díla a při jeho dokončení zajistí všechna potřebná organizační, technická a bezpečností opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále zajistí všechna nezbytná opatření pro ochranu životního prostředí.

  - Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla a s tím souvisejících činností nese odpovědnost Zhotovitel.

  - Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy poskytnout součinnost koordinátorovi BOZP na staveništi.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno za podpory dotačního programu MZe ČR. Provádění díla a veškeré doklady smluvní, finanční, účetní i technické povahy podléhají přezkoumání třetími osobami, a v této souvislosti se zhotovitel nebude dovolávat obchodního tajemství.

Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění smlouvy tak, aby Objednatel 	mohl 	řádně 	plnit své závazky vyplývající z příslušných metodik poskytovatele dotace   a 	zavazuje se k tomu poskytnout příslušnou součinnost spočívající zejména v tom, 	že se podpisem této smlouvy zavazuje :

a)  archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních 	dokladů  a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla dle této smlouvy po dobu 3 	let  od ukončení smlouvy ,

b) poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při provádění kontrol plnění 	podmínek poskytovatele dotace v průběhu realizace díla a při jeho dokončení .

## 7.   STAVENIŠTĚ

7.1.	Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede Zhotovitel do stavu 	předepsaného projektovou dokumentací pro zadání stavby, nebo není-li tento stav 	projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu a protokolárně 	je za 	účasti Objednatele předá zpět vlastníkům.

7.2.	Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, 	k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude 	respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo 	k jejich poškození.

## KONTROLA PROVÁDĚNI DILA

8.1.	Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami 	a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou 	o dílo a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních 	předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 	prací 	musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

8.2.	Technický dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků 	Zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit 	práce, 	pokud 	není přítomný odpovědný pracovník Zhotovitele pracovníků na stavbě,

případně hrozí nebezpečí škody na 	životním prostředí. Příkaz k přerušení prací bude

učiněn prostřednictvím zápisu do 	stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit

okamžité provedení tohoto pokynu 	Objednatele a zastavit práce do doby projednání

připomínek Objednatele 	s osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech

technických.

8.3.	Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 	oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna  pracoviště  Zhotovitele, kde se 	vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky 	pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru 	při 	kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

8.4.	Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor 	zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.5.	Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností	materiálů a výrobků použitých pro stavbu.

8.6.	Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou 	dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak 	znemožní kontrolu. 	Výzva ke kontrole musí být provedena doručením na  e-mailovou adresu TDI  	nebo 	telefonickým sdělením se současným zápisem do 	stavebního deníku a po 	prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li objednatel na 	výzvu 	Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů 	pokračovat v práci. Objednatel je však oprávněn požadovat na Zhotoviteli 	dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má 	vadu, 	hradí náklady na odkrytí Zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí 	náklady na 	jeho odkrytí Objednatel.

## 9.     PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

9.1.	Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení 	odborné péče zjistitelné vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a 	spolehlivému 	provozu díla, je provedeno v požadované kvalitě, a ukončení a předání 	díla je 	stvrzeno podpisy obou smluvních stran v protokole o předání a převzetí 	díla.

9.2.	K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně buď doručením výzvy na 	adresu Objednatele, nebo zápisem ve stavebním 	deníku, nejméně 5 dní před 	požadovaným termínem předání.

9.3.	Přejímací řízení svolá Objednatel nejdéle do 5-ti pracovních  dnů ode dne, kdy 	obdržel od Zhotovitele výzvu k převzetí díla.

  - Objednatel má právo přizvat k přejímacímu řízení zástupce budoucího provozovatele díla.

  - O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran.

  - Zhotovitel se zavazuje předložit nejméně 5 pracovních dní před datem konání přejímacího řízení pracovníkovi TDI ke kontrole všechny doklady a dokumentaci, kterými prokáže řádné provedení díla a splnění technických standardů a dalších podmínek provádění díla. Jedná se zejména o následující :

- dokumentace skutečného provedení stavby

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě

- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

- stavební deníky a veškeré další doklady vztahující se na provádění díla

## 10. ZÁRUKA  ZA  DÍLO

10.1.	Zhotovitel poskytne Objednateli na předmět díla dle této smlouvy záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba 	začíná běžet od data předání a převzetí díla dle čl.9 této smlouvy. Záruka bude činit 60 měsíců.

  - Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že smluvený předmět díla nemá právní vady.

  - Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci Objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

10.4.	Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 	reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 	včas 	uplatněnou.

10.5.	Zhotovitel je  povinen v záruční době  zahájit práce na odstranění oprávněně 	reklamovaných vad do 5 dnů, pokud není sjednáno jinak, od uplatnění reklamace 	Objednatelem. Vady budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu, který 	bude stanoven dohodou stran, jinak v nejkratším 	možném termínu. Pokud tak 	neučiní, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu podle čl. 11.3. 	této smlouvy.

10.6.	Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných 	případech 	až do rozhodnutí soudu.

10.7.	Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 kalendářních 	dnů 	po obdržení reklamace nebo v termínu dohodnutém s Objednatelem, je 	Objednatel 	právněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.

Veškeré takto 	oprávněně vzniklé náklady přefakturuje Objednatel Zhotoviteli.

  - Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

## SMLUVNÍ SANKCE , POKUTY

11.1.	Za nesplnění termínu dokončení díla sjednaného v čl. 3. této smlouvy 	se sjednává smluvní pokuta, kterou se zavazuje zaplatit Zhotovitel Objednateli, 	ve 	výši 0,1% z ceny díla  za každý započatý kalendářní den 	prodlení, až do dne 	podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

11.2.	Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho 	neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí Zhotovitel 	Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 	prodlení.

11.3.	Smluvní pokuta, kterou se zavazuje zaplatit Zhotovitel Objednateli, pro případ 	prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 500,- Kč 	za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

11.4.	Za opakovatelné prokazatelné nedodržování předpisů BOZP na staveništi zaplatí 	Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý případ.

11.5.	Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 	daňového dokladu, má Zhotovitel právo účtovat Objednateli úrok z prodlení ve 	výši 	0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

11.6	Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky 	smluvních 	stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních 	předpisů.

- 7. Objednatel nebude nárokovat smluvní pokutu, v případě, že k prodlení zhotovitele nebo porušení jeho povinností došlo vlivem vyšší moci.

## 12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1.	Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě 	podstatného 	porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze 	smluvních 	stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno 	insolvenční řízení, 	ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle 	zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

12.2.	Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a Objednatel je 	oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:

- zjistí-li, že Zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě Objednatele,

- Zhotovitel nedbá pokynů Objednatele při provádění díla ani přes upozornění

- zpozdí-li se Zhotovitel při provádění díla o více než 45 dnů oproti poslednímu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla,

- Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci pro výběr Zhotovitele a pro provedení stavby

- Zhotovitel hrubým způsobem poruší podmínky provádění díla dle čl. 6 této smlouvy

12.3	Za podstatné porušené smlouvy Objednatelem se považuje  zastavení placení 	provedených prací z nedostatku finančních prostředků

12.4	Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 	ze 	smlouvy, s výjimkou nároku na úhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na 	sjednané smluvní pokuty.

12.5. 	V případě odstoupení od smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 	hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací a dodávek , pokud jsou tato 	provedeny řádně a v souladu s touto smlouvou a jsou Objednatelem využitelné ve 	smyslu této smlouvy.

12.6. 	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. Právní účinky odstoupení 	nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení doručeno druhé straně.

## 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.	Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 	stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. 	Platnosti a účinnosti tato smlouva nabývá podpisem oběma stranami.

13.2.	Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž náleží každé smluvní 	straně po dvou vyhotoveních.

13.3.	 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 	pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, 	které předsmluvní ujednání učinily.

13.4.	Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 	Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou 	považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí 	osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá 	strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

13.5.	Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či 	nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V 	takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 5-ti pracovních dnů od 	výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné 	ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 	ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

13.6.	Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 	tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 	svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Objednatel                                                                 Zhotovitel

V Příbrami  dne 				   	 V Praze dne

…………………………………..			…………………………………..

Ing. Pavel Nekl					Ing. Martin Doksanský

člen správní rady Svazku				předseda představenstva

SMP CZ, a.s.

…………………………………			……………………………………

Ing. Josef Kaiser					Ing. Jan Freudl

člen správní rady Svazku				člen představenstva

SMP CZ, a.s.