MZE-49296/2024-12122

mzedms027990757

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-51841/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-49296/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 24. 6. 2024

Změna rozsahu zadání objednávky č. 4500149198 -  PZ_PRAIS_III_2024_No844_LPIS_ZmenovkyAEKO_(Z38313-1)

Dobrý den, pane xxx,

na základě vyhodnocení aktualizace vývoje software v zemědělských registrech bylo v průběhu realizace předmětného PZ 844 shledáno, že bod 3.5, který zní:

3.5. Párování číselníku plodin (odrůd) na plodiny LPIS

Číselník plodin bude rozšířen o nástroj párování plodin centrálního číselníku z číselníkem odrůd ÚKZÚZ.

Párovací mechanismus bude vycházet z dvou přehledů:

• Přehled plodin Mze versus plodiny dle ÚKZÚZ (ze strany plodin MZe se bude

připárovávat 1..N plodin ÚKZÚZ.

• Opačný pohled ze strany číselníku ÚKZÚZ

Zdrojem dat číselníku ÚKZÚZ bude databázový pohled poskytnutý systémem ISOOS (informační systém odboru osiv a sadby)

nebyl v souvislosti s ostatními body tohoto PZ nezbytný a pokud bude v budoucnu potřebný, pak spíše ze strany ISOOS, kde bude ovšem třeba reagovat na aktuální stav SW tohoto systému. Požadavek na realizaci předmětného bodu by tak mohl „předběhnout dobu“, což by mohlo vést v budoucnosti k dodatečným úpravám a snížení efektivnosti vynaložených prostředků. Z tohoto důvodu proto navrhujeme daný bod nerealizovat a tomu odpovídajícím způsobem upravit i cenu PZ 844. Předkládáme proto následující návrh výsledné ceny za PZ 844:

| Položka | ČD | Cena Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Celková cena PZ | 380,25 | 4 586 031,25 Kč |
| Dodatečné požadavky z testování | 10,00 | 117 949,00 Kč |
| Celková cena PZ bez dodatečných požadavků | 370,25 | 4 468 082,25 Kč |
| Vývoj a interní testování v prostředí dodavatele | 322,75 | 3 887 984,50 Kč |
| Režijní náklady mimo Vývoj a interní testování v prostředí dodavatele | 47,50 | 580 097,75 Kč |
| Bod 3.5 - pracnost a odhad cena - Vývoj a interní testování v prostředí dodavatele dle Detailního rozpadu (3887984,50 děleno 322,75 krát 20.50) | 20,50 | 246 951,77 Kč |
| Odhad Vývoj a interní testování v prostředí dodavatele po odečtení bodu 3.5 | 302,25 | 3 641 032,73 Kč |
| Průměrné náklady na jeden režijní den |  | 12 212,58 Kč |
| Odečet režijních nákladů (302,25 děleno 322,75 krát 47,50 krát 12 212,58) |  | 543 251,88 Kč |
| Poměrné snížení ceny za režijní náklady tedy činí |  | 36 845,87 Kč |
| Výsledná navrhovaná cena (3 641 032,73 +543 251,88) |  | 4 184 284,62 Kč |

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy

1. 844_PZ_PRAIS_III_2024_LPIS_ZmenovkyAEKO_(Z38313-1)_OUTv2 (002).pdf

2. CN_844_PZ_PRAIS_III_2024_LPIS_ZmenovkyAEKO_(Z38313-1).pdf

3. DR_844_PZ_PRAIS_III_2024_LPIS_ZmenovkyAEKO_(Z38313-1).pdf

4. výpočet snížení ceny PZ 844  verze 2.xlsx