Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci pro provedení stavby

SPR 43/2024

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

název:	Česká republika - Nejvyšší soud

IČO:	48510190

DIČ:	není plátcem DPH

se sídlem:	Burešova 571/20, Brno - Veveří

PSČ:	657 37

Bankovní spojení:	Česká národní banka, Brno, Rooseveltova 18

Číslo účtu: 	32723641/0710

IBAN:	CZ4707100000000032723641

BIC/SWIFT:	CNBACZPP

zastoupená: 	JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D., předsedou Nejvyššího soudu

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

název: 			BMS SERVIS s.r.o.

IČO: 			27723364

DIČ: 			CZ 27723364

se sídlem: 		Vídeňská 118, BRNO

PSČ: 			619 00

Registrace: 		OR_KS v Brně, sp. zn. C 62167

Bankovní spojení: 	Raiffeisenn Bank, a.s.

Číslo účtu: 		2628516001/5500

zastoupená: 		Ing. Josefem Musilem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Totožné smluvní strany uzavřely dne 11.6.2024 s účinností od 17.6. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby pro provedení úpravy TUV v 7. NP budovy Nejvyššího soudu, Burešova 20 Brno.

Z důvodů změn a potřeby alternativních řešení, které byly zjištěny v průběhu provádění projekčních prací, zejména po detailním průzkumu stavebních konstrukcí uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1.

II.

Předmět dodatku

Mění se Čl. II odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:

- Termín provedení Díla: maximálně 10 týdnů od účinnosti Smlouvy.

III.

Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy včetně jejích příloh, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisu.

- Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění dodatku v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah Dodatku č. 1 dobře znám, že si jej přečetly, že ho uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 26.7.2024	V Brně dne 26.7.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

_____________________________	         			________________________________
JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.						Ing. Josef Musil

předseda Nejvyššího soudu	jednatel společnosti

v z. JUDr. Petr Šuk

místopředseda NS