**Smlouva o dílo**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany:** |
| **Objednatel:** |  Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 |
| se sídlem: | Dukelská 260/13, 37001 České Budějovice |
| Bankovní spojení: IČO: | 214514816/030060075970 |

DIČ:

|  |  |
| --- | --- |
| Odpovědný zástupce: | Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech realizačních:Organizace je vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích | Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Mgr. Václav Chochol, Jana Fenclová |

**Dodavatel: invida s.r.o.**

se sídlem: Chudenická 1061/26, 102 00 Praha

Bankovní spojení: Fio banka a.s. č.ú.: 2401153285/2010

IČO: 05749794

DIČ: CZ05749794

Statutární orgán: jednatel

Osoby odpovědné za realizaci díla: Ing. Martin Mach

dále jen „dodavatel“

Uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo (dále též „smlouva“) dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“).

1

dále jen „objednatel“

1. Objednatel se zavazuje dodávku převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku a ostatního vybavení (vč. dopravy, montáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a likvidace odpadů) pro nově vybudované odborné učebny a kabinety v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Vybavení je řešeno v souladu s požadavky zadavatele, které vychází ze zkušeností z provozu školského zařízení. Bude brán maximální zřetel na specifické potřeby odborných učeben a kabinetů, tzn. návrh prvků mobiliáře klade důraz na odborné zaměření a bezpečnost žáků a zaměstnanců.

Všechny dodávané prvky nábytku a ostatního vybavení, i jejich části, musí být v souladu s platnou legislativou a musí splňovat parametry dané ČSN (EN).

Další specifikace předmětu plnění je uvedena v dalších částech zadávací dokumentace.

**Předmět smlouvy**

1. Dodavatel se za podmínek sjednaných v této smlouvě a podmínek v zadávací dokumentaci veřejné zakázky zavazuje objednateli k provedení dodávky vybavení dle zadávací dokumentace na akci:

**„**Pořízení nábytku do odborných učeben a kabinetů v přístavbě SPŠSE České Budějovice“

1. Provedením díla se rozumí dodání a úplné, funkční a bezvadné provedení všech instalačních, montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání, včetně zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s dodávkou.
2. Předmětem smlouvy je také provedení funkční zkoušky a komplexního vyzkoušení všech systémů, prvků a zařízení tvořících předmět díla.
3. Dodavatel dodá předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5.

**Doba plnění, místo plnění**

1. Dodavatel provede dílo s potřebnou odbornou péčí v ujednaném čase.

1. Zahájení díla: po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Faktické dodání díla do prostor, montáž a jeho instalace:
**1. část dodávky do 60 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy**, lze dodávat i po částech
**2. část dodávky do 270 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy**, kdy montáž v místě plnění je zhotovitel oprávněn zahájit nejdříve 15.1.2025, neumožní-li objednatel montáž dřívější, lze dodávat i po částech.

Množství vybavení požadované dodat ve výše uvedených termínech je uvedeno v Položkové rozpočtu včetně technické specifikace (příloha č. 1 této smlouvy).

2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech stanovených v tomto článku.

1. Dodavatel nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy předloží objednateli vzorky všech prvků pro 1. část dodávky ke schválení, případně předloží i vzorkovník k výběru dezénu či barvy. Vzorky všech prvků pro 2. část dodávky, které nebyly již schvalovány v rámci 1. části dodávky, předloží dodavatel ke schválení nejpozději 60 kalendářních dnů před montáží 2. části dodávky.
Objednatel posoudí předložené vzorky do 5 pracovních dnů a nebudou-li splňovat technické požadavky podle Přílohy č. 1 této smlouvy, vyzve dodavatele ke zjednání nápravy. Nezjedná-li dodavatel nápravu do pěti pracovních dnů od doručení výzvy, je zadavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
2. Dodavatel splní svou povinnost provést dodávku předáním dodávky objednateli.

3. Místo plnění je: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České

 Budějovice, Dukelská 13, Dukelská 260/13, 370 01 České Budějovice

1.

**Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedeného v čl. II. této smlouvy:

Cena celkem bez DPH: 2.574.610,- Kč

Samostatně DPH 540.668,10,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH 3.115.278,10,- Kč

Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat daň z přidané hodnoty dle daňových zákonů platných v době předání a převzetí díla mezi dodavatelem a objednatelem.

2

1. Tato cena je nejvýše přípustná a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek v této smlouvě. Po dobu realizace nebude uplatněna inflace. V ceně jsou zahrnuty zejména náklady dodavatele na veškeré dodávky a práce, náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení dodávky, dále na zajištění a provedení všech případných zkoušek dle ČSN a vypracování příslušných protokolů, náklady na dopravu, vynášku, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, likvidaci odpadů, poplatků apod. Dodavatel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
2. Změna sjednané ceny je možná pouze
3. změní-li se sazba DPH; dodatek ke smlouvě se neuzavírá, nebo
4. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných dodávek nebo prací, než těch, které jsou předmětem plnění (tzv. „vícenáklady“), nebo pokud objednatel vyloučí některé dodávky nebo práce z předmětu plnění (tzv. „méněnáklady“); vyloučit dodávky nebo práce je objednatel oprávněn nejpozději ve výzvě k zahájení plnění.
5. Způsob sjednání změny ceny:
6. nastane-li některá z podmínek uvedených v odst. 3 písm. b), je dodavatel povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení,
7. dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem,
8. objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena dodavatelem.
9. Vícenáklady a méněnáklady a způsob jejich prokazování:
10. vyskytnou-li se při provádění dodávky vícenáklady nebo méněnáklady, je dodavateli povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení,
11. vícenáklady a méněnáklady budou oceněny takto:
* na základě písemného soupisu vícenákladů, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, a pokud v nich dodávky a práce tvořící vícenáklady nebudou obsaženy, tak dodavateli stanoví jednotkové ceny jako ceny podle své výrobní kalkulace za podmínek shodných s podmínkami, za kterých byla sjednaná cena kalkulována (pro nové kalkulace ceny platí, že musí být odsouhlaseny objednatelem),
* vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady vícenákladů,
* na základě písemného soupisu méněnákladů, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny náklady méněnákladů,
1. objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu dodavatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předložení návrhu,
2. smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě, ve kterém případně zároveň sjednají změnu doby plnění dodávky (předání a převzetí dodávky).
3.

**Vlastnictví**

1. Vlastnické právo k dodávce přechází na objednatele (jeho zřizovatele) dnem předání dodávky způsobem podle čl. VlIl této smlouvy.
2. Za škody vzniklé na prováděné dodávce nese odpovědnost až do převzetí dodávky objednatelem dodavatel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním případných škod nese dodavatel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu.
3. Dodavatel zajistí vhodné zabezpečení prováděné dodávky; náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně součástí ceny uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy.
4. Byla-li mezi objednatelem a dodavatelem dohodnuta splatnost sjednané ceny v termínu následujícím po předání a převzetí předmětu díla, je dodavatel povinen na tuto dobu, tj. dobu počínaje předáním a převzetím a konče splatností sjednané ceny, předmět díla zprovoznit.

3

1.

**Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Obě smluvní strany se dohodly na fakturaci na základě protokolu o předání a převzetí skutečně dodaného vybavení ve dvou termínech, vždy po dodání jednotlivých částí zakázky.
2. Veškeré cenové údaje, a i platby budou probíhat v CZK.
3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
4. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele.
5. Fakturovány budou pouze skutečně dodané vybavení a provedené práce.
6. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad i po řádném předání a převzetí části dodávky; datum předání dodávky je datem zdanitelného plnění. V případě, že zadavatel převezme dodávku s výhradami vad, je objednatel oprávněn uhradit dodavateli nejvýše 90 % sjednané a fakturované ceny. Zbývajících 10 % ceny objednatel dodavateli zaplatí po odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí, a to na základě žádosti dodavatele.
7. V případě, že dodavatel vyúčtuje dodávky nebo práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury.
8. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu dodavateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
9. Nedílnou součástí faktury je objednatelem potvrzený předávací protokol.
10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené dodavatelem ve faktuře, které bude shodné s číslem účtu uvedené v čl. I. smlouvy.
11.

**Způsob provádění díla**

1. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností dodavatele.
2. Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla. Pokud zjistí, že dodavatel neprovádí dílo v souladu s ujednáními této smlouvy, je oprávněn žádat dodavatele o odstranění zjištěných nedostatků.
5. Dodavatel dodávku provede svým jménem a na vlastní odpovědnost.
6. Dodavatel bude provádět práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Dodavatel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost provádění jím vyžadovaných prací.

4

1. Věci a podklady, jsou-li potřebné k provedení dodávky, je povinen objednatel předat dodavateli nejpozději s výzvou k zahájení plnění. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli potřebnou součinnost při umisťování prvků do objektu a montáži a dodavatel je povinen řídit se jeho pokyny.
2. V průběhu montáže se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 7 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Dodavatel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.
3. Dodavatel určí odpovědnou osobu, která bude trvale přítomna při montáži a bude oprávněna jednat s dozorem určeným objednatelem.
4. Dodavatel je povinen počínat si při provádění dodávky tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele, resp. na životě a zdraví osob; případnou škodu z provozní činnosti je povinen objednateli, resp. jiným osobám, nahradit.
5. Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské dodávky a práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
6. Zaškolení proběhne v den předání díla objednateli formou praktické instruktáže personálu.
7.

**Předání díla**

1. Dodávka bude předána ve dvou částech dle podmínek zadávací dokumentace protokolem o předání a převzetí, v jehož závěru zadavatel uvede, zda dodávku přijímá bez výhrad, nebo s výhradami vad (s uvedením termínu jejich odstranění), anebo zda dodávku nepřijímá a z jakých důvodů.
2. Dodavatel zároveň předá zadavateli doklady o řádném provedení dodávky podle technických norem a předpisů, záruční listy, příp. doklady o provedených zkouškách, atestech, prohlášení o shodě apod.
3.

**Jakost**

1. Dodavatel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností dodávky bude mít schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost. Vlastnosti dodávky budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se dodavatel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě podle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
2. Dodavatel bude při provádění dodávky postupovat v souladu s podmínkami zadávacího řízení, s platnými právními předpisy souvisejícími s předmětem dodávky, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel sjednanou kvalitu dodávky. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností dodavatele. Zjištěné vady je dodavatel povinen odstranit na své náklady.
3. Dodávka musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací a zejména technickou specifikací a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků, podle kterých je zadávací dokumentace zpracovaná. Parametry této dokumentace jsou pro dodavatele závazné.
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době provádění dodávky budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

5

1. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí musí být dokladována obvyklým způsobem (prohlášení výrobce, certifikát nezávislého zkušebního ústavu, apod.). Nelze-li jakost dokladovat obvyklým způsobem, musí být zvolen takový materiál a konstrukce, aby předmět díla mohl řádně sloužit předpokládanému účelu.
2.

**Odpovědnost za vady záruka za jakost, bankovní záruka**

1. Dodávka má vady, nemá-li vlastnosti sjednané v této smlouvě co do množství, jakosti a provedení.
2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dodávka, a které se projeví v záruční době.
3. Dodavatel poskytuje záruku za jakost po dobu 24 měsíců na dodávky nábytku a montážní práce; záruku na ostatní vybavení poskytuje podle záručních listů příslušného výrobce, a to po dobu nejméně 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná pro každou část dodávky běžet po předání dané části dodávky bez vad.
5. Vyskytne-li se vada na dodávce v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí dodavateli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje (reklamace).
6. Dodavatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad (nejvíce však 10 pracovních dnů, neprodlouží-li objednatel na žádost dodavatele tuto lhůtu ze zvlášť zřetele hodných důvodů neležících na straně dodavatele, např. nezbytnost dodávky komponent ze zahraničí), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
7. V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.
8. Provedenou opravu vady dodavatel předá objednateli písemně formou předávacího protokolu.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6

**Ukončení smlouvy**

1. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou stran.
2. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou, avšak pouze v případě, nevyzval-li již dodavatele k zahájení plnění. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení dodavateli.
3. Dodavatel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou a v občanském zákoníku. Od této smlouvy je možné odstoupit, stanoví-li tak smlouva, zákon, anebo pro její podstatné porušení.
	1. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle článku VI. odst.

3 smlouvy, delší než 30 dní.

* 1. Za podstatné porušení smlouvy na straně dodavatele se považuje:
1. pokud je z nečinnosti dodavatele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, nebo
2. pokud dodavatel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že dodavatel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 5 dnů od doručení této výzvy,
3. probíhající insolvenční řízení proti majetku dodavatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek dodavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek dodavatele byl zcela nepostačující.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.
5.

**Smluvní úrok z prodlení**

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním dodávky se sjednává ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení s předáním dodávky.
2. Za prodlení s odstraněním vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí dodávky se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury za dodávku je dodavatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést dodávku zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana bez zřetele k tomu, zda mu porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti vznikla škoda.
8. Smluvní pokuty dle odstavce 1 a 2 je objednatel oprávněn započíst na základě penalizační faktury oproti uvolňované pozastávce. Smluvní pokuty dle odstavce 3 a 4 uhradí dodavatel na základě penalizační faktury, jinak je objednatel oprávněn čerpat ji z poskytnuté bankovní záruky.
9. Případné smluvní pokuty se počítají pro každou část dodávky zvlášť.

7

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran (uzavření smlouvy) a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění provede objednatel.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Vzájemné započtení lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě.
4. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
5. V případě, že před podpisem této smlouvy bude s (budoucím) dodavatelem zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo neuzavřít tuto smlouvu.
6. Dodavatel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

1. Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě netvoří předmět jeho obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2. Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné nákupní podmínky Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13 ve znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení, na jehož základě je uzavírána tato Smlouva (dále v textu pouze jako „VNP“). VNP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku a upravují práva a povinnosti Objednavatele a Zhotovitele v případě, že tyto nejsou specifikovány v této Smlouvě. V té souvislosti rovněž smluvní strany k zamezení jakýchkoli spekulací prohlašují a uzavírají dohodu v tom smyslu, že ve VNP se Smlouvou myslí tato Smlouva. Obě smluvní strany současně ujednávají, že v případě odlišnosti ustanovení Smlouvy a VNP platí vždy ustanovení Smlouvy. Prodávající svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že se s textem VNP detailně seznámil a že jsou mu tudíž známy
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Přílohou této smlouvy je:
* Příloha č. 1 Položkový rozpočet včetně technické specifikace
* Příloha č. 2 Všeobecné nákupní podmínky SPŠSE

V Českých Budějovicích dne 02.08.2024 V Č. Budějovicích Dne 25.6.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………….. ……..……………………………………

 Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D. Ing. Martin Mach

 ředitel školy jednatel společnosti

8