Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č. 0197/2024

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:	Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): ccc

Zhotovitel:		METROLINE a.s.,

zastoupen:		Miloslav Štěpnička

sídlo:                        Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2

IČ:			09057889

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u MS v Praze, sp.zn. B25219

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Miloslav Štěpnička

ve věcech technických:			xxx

ve věcech realizace a předání díla: 	xxx

stavbyvedoucí:	xxx

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0197/2024 uzavřené dne 28.2. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Oprava ohradní zdi Krafferova zahrada, ulice Pražská, Jindřichův Hradec

- Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 749 259,02,- Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 7 389,92 Kč bez DPH z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnovém listu č 01  a 02

| ZL č. | Popis změny | méněpráce bez DPH | vícepráce bez DPH | rozdíl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | D 1 Odečet neprovedených zemních prací, D 94 Odečet neprovedeného lešení D 96 Odečet neprováděných výměr otlučení omítek. D 711 Odečet neprovedené izolace proti vodě pomocí nopové fólie. D 782 Odečet neprováděné demontáže a zpětné montáže kamenných krycích desek zdi | -130 695,98 | 0 | -130 695,98 |
| 02 | D 1 Provedená úprava pláně, vyrovnání výškových rozdílů. D 2 Provedení základového práhu z ŽB pro vrata v ulici Gymnazijní. D 62 Provedení helikální výztuže pro sanaci trhlin ve zdi, přezdívání kamenného zdiva do malty vápenné nebo vápenocementové. D 96 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného, montáž + dodávka ochranné plošiny s geotextílií, proříznutí požlábku v krycí desce | 0 | 138 085,90 | 138 085,90 |
|  | celkem | -130 695,98 | 138 085,90 | 7 389,92 |

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			756 648,94 Kč

DPH  21% 				158 896,28 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		915 545,22Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Článek III.

- Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

- Přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změnové listy č. 01 a 02.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 577/21R/2024 ze dne 24.7.24

V Praze dne	 5. 8. 2024				V Jindřichově Hradci dne 29. 7. 2024

Elektronicky podepsáno					Elektronicky podepsáno

...........................................................		   ................................................................

za zhotovitele:						       za objednatele:

METROLINE a.s.,			          Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

Miloslav Štěpnička

předseda správní rady