MZE-50082/2024-12122

mzedms028004976

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-50082/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 28. 6. 2024

Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500148675 -  PZ_PRAIS_III_2023_No814_SWK_EKCZ+STAREAEKOEZ_(Z37927-1)

Dobrý den, pane xxx,

Prodlužujeme tímto termín dodání PZ_PRAIS_III_2023_No814_SWK_EKCZ+STAREAEKOEZ_(Z37927-1) nově do 16.7.2024

Zdůvodnění:

Důvodem je objednávka dodatečných požadavků k tomuto PZ ze dne 21.6.2024 a je tedy třeba počítat s potřebným prodloužením doby na realizaci a otestování.

S výše uvedeným souhlasí garant pan Bukovský.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy