dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. S/ŘVC/107/P/SoD/2023		(evid. číslo SMLOUVY OBJDNATELE)

č. 23 152 211                	     	(evid. číslo smlouvy zhotovitele)

(dle ust.  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji

Přístaviště Velké Březno

Zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností.

SMLUVNÍ STRANY

objednatel:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:	Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:	67981801

Peněžní ústav:	xxxx, pobočka xxxx

Číslo účtu:	xxxx

ID datové schránky:	ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:	xxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

#### zhotovitel

#### Obchodní firma:		SUDOP PRAHA a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Sídlo:						Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	xxxx, předseda představenstva

xxxx, místopředseda představenstva

xxxx. místopředseda představenstva

IČ:							25793349

DIČ:						CZ25793349

Peněžní ústav:			xxxx

Číslo účtu:				xxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/107/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 23 152 211 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 09. 10. 2023 a ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2023, upravuje takto:

- V čl. VI. „smluvní cena“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

## „Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: 1.934.100,- Kč

(slovy: … jedenmiliondevětsettřicetčtyřitisícsto Kč)

DPH 21% 406.161,- Kč

včetně DPH: 2.340.261,- Kč

(slovy: … dvamilionytřistačtyřicettisícdvěstěšedesátjedna Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 smlouvy připadá:

plnění bodu A	........................................................................................... xxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – a)	 ...............................................................................xxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – b)	…............................................................................ xxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – c)	 ...................................................................................... xxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – d)	 .................................................................................... xxxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – e)	 .................................................................................... xxxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – f)	 ...................................................................................... xxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – g)	 .................................................................................... xxxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – h)	 ...................................................................................... xxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – i)	 ...................................................................................... xxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu C – a)	 .............................................................................. xxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu C – b)	 ...................................................................................... xxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu D – a)	 ...................................................................................... xxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu D – b)	 ...................................................................................... xxxxxx,- Kč bez DPH.

- V čl. VII. „termín plnění“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

a)	bod A	 ..........................................................................do 15 dnů od předání podkladů,

b)	bod B – a)	................................................................................................ do 10. 09. 2024,

c)	bod B – b) ................................................................................................ do 10. 09. 2024,

d)	bod B – c) ................................................................................................ do 10. 09. 2024,

e)	bod B – d)	............................................................................................... do 29. 02. 2024,

f)	bod B – e)	............................................................................................... do 29. 02. 2024,

g)	bod B – f)	............................................................................................... do 29. 02. 2024,

h) 	bod B – g)	............................................................................................... do 29. 02. 2024,

i) 	bod B – h)	................................................................................................ do 29. 2. 2024,

j) 	bod B – i)	............................................................................................... do 10. 09. 2024,

k)	bod C – a)	............................................................................................... do 27. 09. 2024,

l)	bod C – b)	............................................................................................... do 31. 01. 2025,

m)	bod D – a)	............................................................................................... do 20. 12. 2024,

n)	bod D – b)	.............................................................................. po celou dobu posuzování.

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

a)	bod A	 .......................................................................... do 15 dnů od předání podkladů,

b)	bod B – a)	............................................................................................... do 20. 09. 2024,

c)	bod B – b) ............................................................................................... do 20. 09. 2024,

d)	bod B – c) ................................................................................................ do 10. 09. 2024,

e)	bod B – d)	............................................................................................... do 29. 02. 2024,

f)	bod B – e)	............................................................................................... do 29. 02. 2024,

g)	bod B – f)	............................................................................................... do 29. 02. 2024,

h) 	bod B – g)	............................................................................................... do 29. 02. 2024,

i) 	bod B – h)	............................................................................................... do 29. 02. 2024,

j) 	bod B – i)	............................................................................................... do 20. 09. 2024,

k)	bod C – a)	............................................................................................... do 04. 10. 2024,

l)	bod C – b)	............................................................................................... do 31. 01. 2025,

m)	bod D – a)	............................................................................................... do 20. 12. 2024,

n)	bod D – b)	.............................................................................. po celou dobu posuzování.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo S/ŘVC/107/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 23 152 202 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) uveřejněné v registru smluv dne 12. 10. 2023 a dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2023 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne  													V Praze dne

Za objednatele             												Za zhotovitele

...................................................	...................................................

Ing. Lubomír Fojtů	xxxx

ředitel		předseda představenstva

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	SUDOP PRAHA a.s.

...................................................

xxxx

místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..