**Příloha č. 3 – Harmonogram**

Zahájení činnosti do 1 týdne od nabytí účinnosti smlouvy

Zajištění geodetického zaměření do 3 týdnů od zahájení činnosti

Zhotovení konceptu PDZ do 3 týdnů od obdržení výsledků geodetického zaměření

Zhotovení činnosti PDZ do 2 týdnů od odsouhlasení objednatelem/ resp. MHMP ODO a SE1

Podání žádosti na stanovení do 1 týdne od zhotovení činnosti PDZ