# Smlouva o dílo č. 93/2024

I. Smluvní strany

# objednatel:		SPŠ Stavební Josefa Gočára IČ 49624059

# Družstevní ochoz 3, 140 00 Praha 4

# Zastoupená:		 Ing.Martinou Věžníkovou, ředitelkou školy

# dále jen „objednatel“

# zhotovitel:		PETR BURIANEK, IČ 61374512, DIČ CZ6603041082

# Braunerova 854/8,  180 00 Praha 8

# Zastoupená:     	Petrem Buriánkem – jednatelem společnosti

# dále jen „zhotovitel“

# II. Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- prověřil podmínky na místě realizace, spojených s prováděním díla co do jeho rozsahu

- zahrnul všechny technické a dodací podmínky díla do kalkulace cen v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy

- veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě

- provedl zaměření rozsahu veškerých objednatelem specifikovaných prací, prověřil technické možnosti spojené s realizací díla

## III. Předmět smlouvy

# Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou za podmínek stanovených v této smlouvě a v čase v ní dohodnutém je předat objednateli. Objednatel se zavazuje dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a ukončené ve sjednané době převzít a zhotoviteli v dohodnutém termínu zaplatit ve sjednané výši cenu díla. Rozsah, kvalita a způsob provedení díla jsou vymezeny a definovány nabídkou zhotovitele a touto smlouvou.

- Předmětem smlouvy je provedení díla: „Oprava vstupní vjezdové brány do areálu školy“ – SPŠ Stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, 140 00 Praha 4

-  v rozsahu specifikovaném v této smlouvě a v příloze č. 1 k této smlouvě – nabídka zhotovitele

### IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v těchto termínech:

Zahájení: nejpozději do 31.8.2024

Ukončení: nejpozději do 30.9.2024

2. Dodržení doby dokončení díla je podmíněno plynulým financováním a dodržením ve smlouvě uvedených termínů plnění objednatele, pokud nebude v dodatku ke smlouvě dohodnuto jinak.

Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena:

a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele

c)   jestliže bude potřebné provedení dalších prací, uložených na základě zákona

d)  na základě požadavku objednatele dojde k rozšíření předmětu plnění a tyto práce nebude již možné provést ve výše dohodnutých termínech

Prodloužení doby provádění díla se určí na základě dohody smluvních stran, případně podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací po písemné dohodě smluvních stran.

## V. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu z.č. 526/1990 Sb., o cenách jako cena pevná a nejvýše přípustná v rozsahu cenové nabídky zhotovitele:

103.830,- Kč bez DPH, 	(slovy: stotřitisíceosmsettřicet Kč bez DPH)

Rozpočet ceny, zpracovaný zhotovitel co do rozsahu, je uveden v nabídce zhotovitele - příloha č. 1 Změna výše ceny je možná jen dodatkem ke smlouvě.

2. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly (včetně nákladů na dopravu, ubytování a stravné), stroje, pojištění, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, nezbytně nutnou dílenskou dokumentaci, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění BOZP a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, uložení odpadů, sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek apod.) a může být měněna pouze dodatkem ke smlouvě z důvodů uvedených v této smlouvě.

3. Cena za realizaci objednatelem písemně požadovaných změn není zahrnuta v ceně díla dle článku V.1. smlouvy. Případné změny (tj. práce nad rámec rozsahu díla dle článku III. smlouvy) budou realizovány pouze na základě dodatku ke smlouvě a oceněny za použití jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele.

4. Změny díla vyžádané veřejnoprávními orgány v průběhu výstavby nejsou zahrnuty v ceně díla dle článku V.1. této smlouvy za předpokladu, že požadavky veřejnoprávních orgánů nevznikly z důvodů na straně zhotovitele.

VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Provedené práce na díle budou účtovány na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu.

Faktura musí obsahovat:

- číslo faktury

- označení zhotovitele a objednatele s uvedením sídla, IĆO a DIČ

- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, konstantní a variabilní symbol

- den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění

- název stavby, díla

- účtovanou částku

- důvod fakturace s odkazem na smlouvu

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení faktury

Přílohou faktury bude písemné potvrzení skutečně provedených prací objednatelem (soupis provedených prací).

2. Objednatelem bude poskytnuta záloha ve výši 40% ceny díla tj. 41 532,- Kč, která bude zúčtovaná v konečné faktuře.

3. Úhrada za objednatelem požadované změny díla bude prováděna v nejbližší následující faktuře (daňovém dokladu), nejdříve však po řádném provedení příslušné změny na základě dodatku ke smlouvě.

4. Konečná faktura bude obsahovat vyúčtování všech předchozích záloh a plateb, soupis předchozích faktur a zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.

5. Splatnost faktur je 21 dnů od doručení do místa sídla objednatele. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději v poslední den faktury částka odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednatel vrátí ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli nesprávně účtovanou, neúplnou nebo příslušnými doklady nedoloženou fakturu, aniž tím bude v prodlení se zaplacením.

7. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur (daňových dokladů), zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

## VII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dílo najednou jako celek.. Dílo je dodáno jeho řádným a včasným ukončením a písemným předáním objednateli. Dílo se považuje za řádně a včas ukončené, pokud bylo provedeno bez vad a nedodělků, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, technickými normami i doporučujícími, popř. obchodními zvyklostmi a bylo převzato objednatelem.

2. Zhotovitel oznámí objednateli dokončení díla v přiměřené době předem. Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla v případě nedodržení termínů přejímek z důvodů na straně objednatele.

Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě objednatele o svolání přejímacího řízení.

3. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady, zejména:

- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla, zejména pokud vyplývají z právních předpisů

- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla

- nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, návrhy servisních smluv, apod.)

4. Protokol o předání a převzetí sepíší smluvní strany ihned po skončení přejímacího řízení a bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje o díle i jeho části

- soupis provedených změn a odchylek

- konec záruční doby díla dle smlouvy

- soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu odstranění

-  prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele pro předání díla, popř. dalších zúčastněných osob

Oboustranným podpisem protokolu dochází k předání díla objednateli.

Protokol o předání a převzetí podepíší za smluvní strany zástupci uvedení v oznámení zhotovitele o dokončení díla.

5. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje takové vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání plynulému a bezpečnému užívání díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení.

6. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli v dohodnutém termínu bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků a nápravu nedodržení jakosti díla dohodnuté touto smlouvou, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

## VIII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech a v technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a obchodním zvyklostem.

2. Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců a začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

3. Skryté vady díla, které se projeví v záruční době, objednatel uplatní u zhotovitele bezprostředně po jejich zjištění nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemně k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku I. této smlouvy, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují a jakým způsobem je požaduje odstranit.

Zhotovitel se zavazuje řádně reklamované vady bezplatně odstranit, práce na jejich odstraňování zahájit do 2 dnů od obdržení reklamace a ukončit je v co nejkratším termínu, nejpozději do jednoho týdne, pokud se strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak. Termín odstranění vady bude vždy dohodnut písemně.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití písemně trval.

5. V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem odstranění reklamovaných vad nebo pokud zhotovitel písemně odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit náklady odstranění do 21 dnů od jejich písemného uplatnění u zhotovitele. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze pověřený (autorizovaný) podnik pod ztrátou práv ze záruky, smí objednatel toto právo uplatnit pouze u tohoto podniku.

## IX. Odpovědnost za škody

1. Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu zhotovitel zejména odpovídá za veškeré škody, které zhotovitel způsobí na majetku objednatele nebo jiných osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, normami a stavebním povolením a dále prokazatelnou újmu způsobenou poškozením dobrého jména objednatele.

## X. Podmínky provedení díla

1. Prostor pro realizaci předmětu díla prosté všech právních i faktických vad předá objednatel zhotoviteli, nejpozději k termínu zahájení prací. Pokud ze zápisu o předání staveniště vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit prostor, kde realizoval předmět díla a uvést je do náležitého stavu do 2 dnů po dokončení díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, nedohodou-li se strany jinak. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle požadavku objednatele.

2. Provozní a výrobní zařízení staveniště si zřídí zhotovitel na vyhrazeném pozemku. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Stroje, zařízení a materiál, které byly součástí zařízení staveniště, jsou majetkem zhotovitele a ten je odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou součástí plnění předmětu díla podle této smlouvy.

3. Dnem převzetí prostoru pro realizaci díla odpovídá zhotovitel za dané prostory v době provádění díla až do předání a převzetí díla, resp. jeho části objednatelem.

4. Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru realizace díla během plnění předmětu díla až do jeho převzetí odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na pracovišti a ekologie a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn k přerušení prací na díle do doby odstranění a v opakovaném případě po předchozím písemném upozornění, k odstoupení od smlouvy. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na odškodnění.

5. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném touto právní normou.

6. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla jen bezvadné materiály, výrobky a zařízení.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Ke konání kontroly má objednatel kdykoliv přístup do prostoru realizace díla.

Objednatel je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel závady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných závad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené objednatelem. Vznikne-li tím objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.

Pokud zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty, fotodokumentaci apod. Zhotovitel není zbaven odpovědnosti za případné vady zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí se, že zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je povinen uhradit objednateli náklady spojené s odkrytím a s opravou vad, v opačném případě hradí náklady s odkrytím objednatel.

9. Zhotovitel zohlednil veškeré požadavky objednatele, je zodpovědný za jim zpracovaný rozsah prací, ocenil a zapracoval do ceny díla, veškeré místní podmínky a skutečností zjištěné při prohlídce prostoru pro realizaci předmětu díla, zejména pak co do rozsahu provádění díla.

10. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu se zákonem o odpadech a stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění díla, jak vyplývá z příslušných zákonů. Nedodržení těchto povinností je důvodem k postupu objednatele jako v případě článku X.5. nebo v opakovaném případě k odstoupení objednatele od smlouvy.

11. Zhotovitel je oprávněn svěřit provedení části díla třetí osobě (subdodavateli) pouze v rozsahu své nabídky a pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

12. Kontaktní spojení pracovníků stavby předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání staveniště.

13. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit postup výstavby provozu celého objektu a průběžně ho konzultovat s objednatelem.

14. Zhotovitel je povinen respektovat individuální pokyny zástupce objednatele na stavbě, týkající se zhotovení díla.

17. Zhotovitel je povinen prověřit podklady, převzaté od objednatele k provádění díla, zejména s ohledem na zřejmé nedostatky, které by vykazovaly (nevhodná řešení, materiály, konstrukce ap.). Budou-li zhotovitelem takové nedostatky zjištěny, je povinen na ně objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit a dohodnout s ním jejich nápravu. Pokud tak zhotovitel neučiní, přebírá odpovědnost za vady díla způsobené těmito nedostatky. Objednatel je povinen v dohodnuté lhůtě tyto nedostatky odstranit, popř. neprodleně písemně zhotoviteli sdělit, že trvá na provádění díla podle předaných podkladů. V takovém případě zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené těmito nevhodnými poklady. Zhotovitel je v tomto případě oprávněn odmítnout provádění díla pouze pokud by se vystavil nebezpečí správního nebo trestního stíhání.

## XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla (jeho části) za každý den prodlení s termínem dokončení.

2. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s termínem zahájením stavby delším než 14 dnů od předání staveniště a nedodržení dohodnutého termínu vyklizení staveniště se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení v  dohodnutém termínu se sjednává ve výši 100,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení a vadu.

4. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad nebo sdělením objednateli důvodů, pro které odstranění vad odmítá se sjednává ve výši 100,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.

5. Objednatel má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty započte na cenu díla nebo či vystaví zhotoviteli samostatný výměr.

6. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

## XIII. Ostatní ujednání

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel každým zapracováním. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do doby předání díla objednateli podepsáním protokolu o předání a převzetí, popř. protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení.

2. Nedodržení termínu splatnosti faktur je považováno za podstatné porušení smlouvy objednatelem. Pokud prodlení překročí 10 dnů od data splatnosti, zhotovitel je oprávněn k přerušení prací až do zaplacení dlužné částky. V případě prodlení o více než 30 dnů je zhotovitel oprávněn k odstoupení od smlouvy. V případě znovuzahájení prací bude termín dokončení prodloužen o dobu, o kterou přerušení prací ovlivnilo dobu jejich provádění. V případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy, objednatel uhradí do 20 dnů od data doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zhotoviteli cenu, na kterou má nárok dle této smlouvy po odečtu toho, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu (§ 548 odst. 2 Obchodního zákoníku).

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:

a) v případě, že je na majetek zhotovitele vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li návrh na konkurs zamítnut pro nedostatek majetku

b) v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem, zejména zjistí-li v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tom případě stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy,

c) práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazením objednateli škoda, hradí zhotovitel i tuto škodu. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy,

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

4. Zhotovitel je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- nabídka zhotovitele (příloha č. 1)

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze formou písemných, oboustranně podepsaných dodatků. Pokud jedna strana předloží písemný návrh dodatku, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k němu do 14 dnů od jeho doručení. Strana, která dodatek navrhla, jím je po tu dobu vázána.

4. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Obchodním zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy ČR.

5. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

7.Tato smlouva podléhá podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnosti uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě citovaného zákona. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv postupem podle citovaného zákona zajistí objednatel.  Objednatel dále zajistí při uveřejnění anonymizaci údajů v této smlouvě.

# Zhotovitel:					Objednatel:

# PETR BURIANEK					SPŠ stavební J. Gočára

# Braunerova 854/8				Družstevní ochoz 3

# 180 00  Praha 8				140 00  Praha 4

# V Praze dne		                                  V Praze dne

# Za PETR BURIANEK :                                           Za SPŠ stavební J. Gočára :