### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002820/2023/Fil

### na provedení díla

„Pražská – rekonstrukce M24 mostu“

Dotační program „Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)““

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1k SOD č. OI-IP/SOD/002820/2023/Fil | Org: 15898 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 |  |

|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních |  |  |  |  |  |
|  | Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxx , | xxxxx |  |  |  |
|  | - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |  |  |  |
|  | xxxxxx |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxx, | xxxxx |  |  |  |
|  | - technický dozor stavebníka (občasný TDS): |  |  |  |  |  |
|  | xxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxx, | e-mail: xxxxx |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |  |  |  |
|  | číslo výdajového účtu: 11043612/0800 |  |  |  |  |  |
| 2. Zhotovitel: | STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 |  |  |  |  |  |
|  | IČ: | 60838744 |  |  | DIČ: | CZ60838744 |
|  | Obchodní rejstřík: |  |  | vedený Městským soudem v Praze |  |  |
|  | pod sp. zn. B 7634 |  |  |  |  |  |
|  | ID datové schránky: 8yuchp8 |  |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Roman Daniel, ředitel Oblasti Mosty tel: xxxxx, e-mail: xxxxxx |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Zbyněk Planka, ekonom Oblasti Mosty |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxx, | e-mail: xxxxxx |  |  |  |
|  | - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |  |  |  |  |  |
|  | xxxx |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxxx | e-mail: xxxxx |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |  |  |  |  |  |
|  | xxxx |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxx, | e-mail: xxxxxx |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 5061885001/2700 |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002820/2023/Fil ze dne 16. 10. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících z jednotlivých Změnového listu č. 1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle smlouvy o dílo | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | most | 16 990 895,62 | -469 447,52 | č. 1 |  |  | 16 521 448,10 |
| VON | vedlejší a ostatní náklady | 905 548,00 |  |  |  |  | 905 548,00 |
| Cena celkem |  | 17 896 443,62 | -469 447,52 |  | 0,00 |  | 17 426 996,10 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 3 659 669,18 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  |  | 21 086 665,28 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listů č.1.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| V Olomouci, dne: | V Praze, dne: |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................ Ing. Roman Daniel, ředitel Oblasti Mosty Ing. Zbyněk Planka, ekonom Oblasti Mosty na základě plné moci STRABAG a.s. |