Veřejná zakázka malého rozsahu č. HPS/87/2024

**SMLOUVA O DÍLO č. 24/082/S**

**SMLUVNÍ STRANY:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8 |
| IČ: | 45245801 |
| DIČ: | CZ45245801 |
| Zastoupený: | ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Vackem, pověřeným řízením organizace |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300 |
| Dále jen „objednatel“ |  |
| a |  |
| **Zhotovitel:**Zapsaný: | **IKA VIN 112 a.s.**u Městského soudu v Praze, SZ. B 13677 |
| Sídlo:  | Vinohradská 1899/112, Praha 3, 130 00 |
| IČO: | 282 20 498 |
| DIČ: | CZ282 20 498 |
| Zastoupený: | XXXXXXXXXXXXX |
| Bankovní spojení: | 280746375/0300 |
| Tel.:E-mail:Dále jen „zhotovitel“ | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

tuto smlouvu o dílo:

1. **ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY**
	1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu této smlouvy.
	2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí
	a ve sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.
	3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
	4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále též jen „občanský zákoník“).
2. **PŘEDMĚT DÍLA**

**„*HPS/Olšany – obnovení zdi na ruském hřbitově - PD*“**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo - vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení/ohlášení příp. DÚR, pokud to bude pro danou stavbu nutné (zhotovitel sám musí vyhodnotit, zda stavba podléhá stavebnímu povolení či ohlášení) a pro výběr zhotovitele stavby, včetně výkazů výměr, technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů, v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky ***č. HPS/87/2024*** *s názvem* **„*HPS/Olšany – obnovení zdi na ruském hřbitově - PD*“** a na základě **„Stavebně-technického průzkumu hřbitovní zdi“ zpracovaného Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze, IČO: 68407700 (1/2024).**

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené
a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejm. oprávnění k podnikání a provede dílo osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy. V průběhu realizace projektové dokumentace (PD) budou jednotlivé části konzultovány se zástupcem objednatele. PD bude řešit opravy podzemní části objektu proti vnikání vlhkosti. Předmět díla zahrnuje i potřebný inženýring pro zajištění stavebního povolení/ohlášení (ÚR). Vše dle následujících požadavků:

1. Projektová dokumentace pro stavební povolení/ohlášení, bude-li pro zhotovení stavby potřeba (zhotovitel musí sám vyhodnotit), bude vypracována na podkladě výzvy k této VZMR, vlastního zaměření, měření a vlastního návrhu odsouhlaseného objednatelem.
2. Projektová dokumentace pro stavební povolení/ohlášení (ÚR) bude provedena v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, bude-li pro zhotovení stavby potřeba (zhotovitel musí sám vyhodnotit).
3. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby musí být zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Bude zpracován oceněný a slepý položkový rozpočet stavby se správně zadanými a funkčními vzorci. Ve slepém položkovém rozpočtu budou zpracovány funkční vzorce, a pro potřeby objednatele i kontrolního oceněného položkového rozpočtu.
4. Zhotovitel zajistí projednání PD se všemi dotčenými orgány státní správy a organizacemi, dle požadavku Odboru výstavby příslušné pražské městské části, zapracování jejich stanovisek a podmínek do projektové dokumentace, zejména bude plně respektovat podmínky odboru OPP Magistrátu hl. m. Prahy, přičemž zhotovitel zajistí konzultace s Národním památkovým ústavem pro Prahu a Střední Čechy a případné připomínky vyplývající z vyjádření do projektové dokumentace zapracuje. Následně zhotovitel zajistí vypracování a podání žádosti o stavební povolení včetně vyřízení nabytí právní moci po jeho vydání/ohlášení, dále zajistí podání žádosti o kolaudační rozhodnutí včetně nabytí právní moci po jeho vydání (inženýring)/kolaudační souhlas. Všechny úkony uvedené v tomto odstavci budou činěny, jen pokud to bude z hlediska právních předpisů potřeba (zhotovitel musí sám vyhodnotit).
5. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr bude odevzdána v 5-ti vyhotoveních tištěné formě a v počtu 2 vyhotovení v elektronické podobě na FD. Oceněné položkové rozpočty budou odevzdány v tištěné i elektronické podobě v počtu 2 vyhotovení. Neoceněné rozpočty budou odevzdány v elektronické podobě na FD v počtu 2 vyhotovení.
6. V zadávacím řízení k veřejné zakázce, ve kterém bude projektová dokumentace,
jejíž vypracování je předmětem této smlouvy, součástí zadávací dokumentace, bude zhotovitel bezodkladně zpracovávat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, pokud se budou týkat této projektové dokumentace a zúčastnit se v rámci zadávacího řízení prohlídky místa plnění s účastníky.
7. Zhotovitel se bude účastnit jednání jako přibraný poradce nebo jako člen hodnotící komise ustanovené k výběru dodavatele stavebních prací podle projektové dokumentace,
jejíž vypracování je předmětem této smlouvy.
8. Zhotovitel bude vykonávat činnost autorského dozoru od začátku do ukončení realizace stavebních prací v rozsahu odpovídajícím charakteru stavby. Činnost autorského dozoru bude vykonávána od začátku realizace stavebních prací do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

- součinnost s odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele díla prováděného podle projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy po celou dobu provádění stavebních prací

- kontrola kompletního dodržení projektové dokumentace,

- navrhování a koordinace případných změn a dílčích úprav projektové dokumentace,

- navrhování detailů řešení při realizaci díla,

- účast na vybraných kontrolních dnech a koordinačních jednáních stavby.

1. Zhotovitel vypracuje plán BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., je-li dle právních předpisů potřeba již při přípravě stavby.
2. Zhotovitel zajistí kolaudaci.
3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že zhotovitel zajistí kompletní inženýrskou činnosti, tj. zajistí veškerá potřebná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů nezbytných pro následnou realizaci stavby. Objednatel k tomu poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost a udělí mu potřebnou plnou moc/plné moci pro jednání s příslušnými správními orgány.
4. **VYMEZENÍ LHŮT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ**
	1. **Termín zahájení**: po účinnosti smlouvy.
	2. **Termín ukončení plnění**:
	3. **vyřízení všech případných souhlasů a povolení nutných pro realizaci stavby a předložení kompletní projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby** **ve formě a počtech dle čl. II/5 této smlouvy do 6 měsíců od účinnosti smlouvy.**
	4. **k ukončení autorského dozoru, včetně podpory objednatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (odst. II. 6. a 7. této smlouvy)** dojde nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě, případně protokolárním předáním stavby, pokud není souhlas nutný.
5. **CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY**
	1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***HPS/Olšany – obnovení zdi na ruském hřbitově - PD*** | **Cena bez DPH****v Kč** | **DPH****v Kč** | **Cena s DPH****v Kč** |
| Fakturovaná částka čl. III odst. 2 písm. a) této smlouvy | 235.000 | 49.350 | 284.350 |
| Fakturovaná částka za 1 hodinu plnění autorského dozoru | 850 | 178,5 | 1028,5 |
| **Celková cena**  | **235.850** | **49.528,5** | **285.378,5** |

1. Bude prováděna dílčí fakturace ve dvou částech, jak je dle předchozího odstavce.

Splatnost faktur (daňových dokladů), doložených potvrzeným zápisem o splnění dané části, je 30 dnů od doručení objednateli. Přílohou faktury za provedení autorského dozoru musí být výkaz práce, ve které bude uveden vždy datum, konkrétní vykonávaná činnost a počet hodin strávený danou činností. Objednatel je oprávněn uvést k výkazu práce námitky či připomínky a zhotovitel je povinen výkaz práce přepracovat, či jednotlivé úkony doložit/vysvětlit. Pokud jednotlivé úkony nebudou doloženy, vysvětleny, není objednatel povinen sporné hodiny proplatit.

1. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně provedení potřebných stavebně technických průzkumů, potřebná zaměření a ověření současného stavu objektu, včetně připomínek v návaznosti na vnitřní dispozici objektu.
2. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
3. Dílčí faktury i konečná faktura budou zpracovány ve dvou vyhotoveních a doručeny objednateli na adresu: Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p.o, Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8 či na e-mail: office@hrbitovy.cz.
4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. **PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**
7. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Za vadu se považuje rovněž skutečnost, že v rozpočtu (výkazu výměr) schází položka, která vyplývá z výkresové či z jiných součástí projektové dokumentace, nebo je v rozpočtu uveden chybný počet měrných jednotek. Za vadu
se považuje rovněž skutečnost, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr chybí plnění, které je nezbytné k provedení díla.
8. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla podle platných předpisů a prohlašuje, že všechny navrhované komponenty na dodávky technologických zařízení budou v souladu s platnými předpisy a budou splňovat požadavky příslušných platných vyhlášek, nařízení a platných norem ČR.
9. Zhotovitel neprodleně zajistí doplnění dokumentace, informací, vyjádření dalších orgánů či jiné podklady, které si při stavebním řízení vyžádá stavební úřad. Rovněž tak je zhotovitel povinen reagovat na změny, které se vyskytnou během provádění stavby, v případě potřeby doplní za předem dohodnutou úplatu, jejíž sjednání musí být v souladu se závaznými právními normami, dokumentaci pro potřeby kolaudačního řízení.
10. Objednatel poskytne zhotoviteli pro operativnost veškeré jemu dostupné podklady nutné k výkonu činnosti projektanta, zvláště pak veškerou dostupnou projektovou dokumentaci. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor objektu, které budou dotčeny činností zhotovitele.
11. Zhotovitel zajistí plnění podmínek vyjádřených veřejnoprávními orgány a institucemi.
12. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či odstraněním vad a nedodělků.
13. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady při převzetí projektové dokumentace, ostatní vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí či kdy je bylo při zachování běžné péče možné zjistit. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou patrné již při zjevné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností či jiných obdobných předpokladů.
14. Objednatel je oprávněn postoupit zákonné oprávnění k užití díla na třetí osobu a zhotovitel
je povinen toto právo strpět v souladu s § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon).
15. **ZÁRUKA ZA DÍLO**
16. Zhotovitel přebírá záruku za dodané dílo po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na úpravu díla nebo jeho části během trvání záruční lhůty vyvolané změnou závazných právních předpisů a technických norem po řádném vyhotovení a předání díla dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje případné úpravy díla nebo jeho části během trvání záruční doby vyhotovit na základě předem dohodnuté ceny a v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami.
17. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po předání díla nebo po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka posléze týká.
18. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení.
19. Pro případ, že zhotovitel neodstraní ani po druhém oznámení uplatněné vady nebo nedodělky, objednatel je oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo nedodělků jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli.

Zhotovitel nebude odpovědný (ledaže škodu způsobí):

- za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval,

- za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které by objednatel mohl oprávněně požadovat,

- za prodlení, opomenutí a škody způsobené objednatelem.

Pro případy uvedené v tomto odstavci se termín dodání projektové dokumentace adekvátně prodlouží.

1. **PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA**
	1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.

2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že:

- umožní vstup do prostor stavby oprávněným pracovníkům zhotovitele pověřeným výkonem autorského dozoru, jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude
v případě potřeby zúčastňovat na písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě
i výzva faxem nebo elektronickou poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, případně při jednáních s orgány státní správy. Přesný termín jednání bude vždy stanoven
na základě vzájemné dohody určených zástupců obou smluvních stran,

- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

3. Termíny plnění stanovené časovým harmonogramem mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:

1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti vyplývající z této smlouvy,
2. jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, jinými objektivními překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat a jejichž vznik zhotovitel nezavinil,
3. jestliže nebyl zhotoviteli umožněn přístup do prostorů, kterých se projektová dokumentace týká.
4. jestliže při projednání s DOSS nebyly dodrženy zákonné lhůty ze strany těchto orgánů, lhůta se pak prodlužuje o stejný počet kalendářních dnů, o který bylo projednání delší nad zákonné lhůty. Dodavatel je však povinen objednateli řádně prokázat takové prodloužení.
5. v případě požadavků na změny vyvolané objednatelem.

4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou
svá stanoviska a jejich zdůvodnění.

1. **ODSTOUPENÍ OD** **SMLOUVY**

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v této smlouvě a v případě, že nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru objednatele
za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, zejména jestliže:

1. zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů nebo je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody s objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájení prací,
2. zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,
3. zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
4. zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se zadáním objednatele,
5. zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele,
6. zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
7. zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
8. u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení
o úpadku),
9. zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit
10. v průběhu provádění díla nastane skutečnost, která by způsobila zmaření účelu díla, tj. zejména vydání pravomocného stavebního povolení (zejména v případě nesouhlasného stanoviska DOSS – např. Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy apod.).

2. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, musí být převzato dílo v rozpracované podobě
ke dni odstoupení a zhotoviteli uhrazena odpovídající rozpracovanost ke dni,
kdy se o odstoupení dozvěděl. Současně s předáním rozpracovaného díla udělí zhotovitel objednateli autorský souhlas s následným nakládáním s tímto dílem dle čl. V. odst. 8 této smlouvy.

3.Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 60 dní.

4. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.

1. **SMLUVNÍ POKUTY**

1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s plněním sjednaných částí díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo ceny bez DPH, za každý den prodlení.

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že projektová dokumentace nebude zpracovaná tak, aby odpovídala požadavkům vyplývajícím ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a jeho prováděcími právními předpisy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % smluvní ceny bez DPH.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. VI., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr bude chybět plnění, které je nezbytné k provedení díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši
0,1 % smluvní ceny bez DPH za každou chybějící položku.

6. Za každý započatý den, ve kterém nebyly zaplaceny řádně a včas finanční prostředky
za příslušné druhy plnění ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2% smluvní ceny bez DPH.

7. Smluvní pokuty se sčítají.

8. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností
a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty a k úhradě náhrady škody. Pro vyloučení pochybností je za škodu považována sankce uložená ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, bude-li sankce uložena pro nedostatky díla.

1. **OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**
	1. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
	2. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
	3. Originály všech dokumentů, výkresů, skic, specifikací a zpráv bude zhotovitel řádně archivovat nejméně po dobu záruční doby. Zhotovitel poskytne v tomto období po splnění předmětu smlouvy objednateli kopie těchto dokumentů za úhradu přímých nákladů spojených s pořízením těchto kopií.
	4. Vyšší mocí se v případě této smlouvy rozumí živelní pohroma, terorismus s prokazatelným vlivem na plnění předmětu zakázky, válečný stav ČR, zásadní zásah orgánů EU, statní správy, samospráv.
	5. Případné změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemnou formou a podepsány oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou formou než formou uvedenou v tomto odstavci. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni a za mimořádně či jednostranně nevýhodných podmínek.
	6. Tato smlouva podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Dále zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva a případné dodatky této smlouvy byly v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách určených objednatelem, resp. na profilu zadavatele a dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
	8. Nedílnou součástí smlouvy je:
		* Doklad o autorizaci zhotovitele.

V Praze dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………… ………………………

Ing. Miroslav Vacek Jan Řeřicha

pověřený řízením organizace ředitel IKA VIN 112 a.s.