Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 005/OPI/2024 na rekonstrukci klientské haly včetně stavebních úprav 
v objektu VZP ČR v Karlových Varech uzavřené dne 26. 2. 2024 mezi:

## Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518

datová schránka: i48ae3q

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 1110504001/0710

zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „objednatel“ nebo též „VZP ČR“) na straně jedné

a

## STASKO plus, spol. s r.o.

se sídlem: Rolavská 590/10, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 
kterou zastupuje: Petr Kopfstein, jednatel společnosti 
IČO: 14707551; DIČ: CZ14707551

datová schránka: q8w38bq

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 243784815/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 343

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

## I.

- Na základě výsledku objednatelem zrealizovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu evidovanou ve VZP ČR pod číslem ID 2300759 a názvem: „Karlovy Vary – rekonstrukce KH, včetně stavebních úprav – stavba – II“ uzavřely smluvní strany mezi sebou dne 26. 2. 2024 Smlouvu o dílo č. 005/OPI/2024 (dále jen: „Smlouva“).

- Z důvodu nutnosti reagovat na změny vycházející z aktuálního průběhu rekonstrukčních prací přistoupily nyní smluvní strany v souladu s ustanoveními obsaženými v § 222 odst. (4) písm. b) a (6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

II.

S poukazem na ujednání obsažená v čl. IV. odst. 3. a čl. XIV. odst. 4. Smlouvy se smluvní strany po vzájemném projednání dohodly na tomto Dodatku č. 1, který Smlouvu mění následovně:

- Z důvodu nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu realizace díla dochází k částečnému rozšíření předmětu plnění dle položkové kalkulace zhotovitele uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě a dále pak u některých rozpočtových položek také k úpravě, resp. navýšení stávajícího rozsahu plnění.

Specifikace víceprací včetně jednotlivých cen je uvedena ve změnovém listu ze dne 19. 6. 2024, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

- Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 1 činí 312 731,05 Kč bez DPH (slovy: tři sta dvanáct tisíc sedm set třicet jedna koruna česká a pět haléřů).

- V návaznosti na výše uvedené se:

  - v článku III. odst. 1 Smlouvy ruší stávající cena díla ve výši 3 294 703 Kč bez DPH a nahrazuje se novou částkou ve výši 3 607 434,05 Kč (slovy: tři miliony šest set sedm tisíc čtyři sta třicet čtyři koruny české a pět haléřů) bez DPH.

  - doplňuje text obsažený v závorce uvedené v článku III. odst. 2 Smlouvy takto: (… „a příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy“).

## III.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Jeho nedílnou součástí je příloha č. 1 - změnový list ze dne 19. 6. 2024 o 2 stranách textu.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jeho jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá písemně v elektronické podobě. Je podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel podepíše Dodatek č. 1 uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 ZSVD; objednatel Dodatek č. 1 podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze								V Karlových Varech

Objednatel:								Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna 					STASKO plus, spol. s r.o.

České republiky

______________________________					__________________________

Ing. Zdeněk Kabátek							Petr Kopfstein

ředitel 							                jednatel