Smlouva o dílo

(dále také „smlouva“)

Níže uvedené smluvní strany

název:			Město Rokycany

se sídlem:			Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

IČO:					00259047

DIČ:					CZ00259047

bankovní spojení: 			KB Rokycany, č.ú. XXX

zastoupeno: 			Václavem Kočím, starostou města

zastoupeno ve věcech technických: 	Jana Špelinová, Ing. Ladislav Matuš

(dále také „objednatel“)

a

název:	JAMA PROFI s.r.o.

se sídlem: 	Pod Kostelem 118, 337 01  Rokycany

IČO:  	27994953

DIČ:  	CZ27994953

bankovní spojení: 	XXX

jednající ve věcech smluvních: 	Jan Sutr

zastoupený ve věcech technických: 	Jan Sutr

(dále také „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále také „občanský zákoník“) tuto

Smlouvu o dílo

Čl. I.

Preambule

Účelem smlouvy je podnikatelskou činností zhotovitele realizovat pro objednatele výměnu podlahové krytiny v souladu se smluvními podmínkami a v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k povinnostem zhotovitele.

Zhotovitel je vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu zveřejněné na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00259047 pod názvem „26/ORM/17 - Výměna podlahové krytiny v 1. patře hotelu Bílý Lev“.

Čl. II.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad pro objednatele dílo „Výměna podlahové krytiny v 1.patře hotelu Bílý lev“ v rozsahu devíti pokojů s předsíněmi, čísla pokojů 101 až 109 o celkové podlahové ploše 200 m2, a přilehlé chodby s podlahovou plochou 86 m2 v souladu s předloženou nabídkou na tuto zakázku (dále také „rozsahu prací“) a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a uhradit dohodnutou cenu díla v souladu s dále uvedeným.

- Veškeré zhotovitelem použité materiály a postupy při realizaci díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.

- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Čl. III.

Cena díla a způsob jejího placení

- Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou v souladu s rozsahem prací ve výši 188.396 Kč (slovy jednostoosmdesátosmtisíctřistadevadesátšest korun českých) bez DPH. Cena s DPH činí částku 227.959 Kč (slovy dvěstědvacetsedmtisícdevětsetpadesátdevět korun českých), s tím, že výše DPH činí 39.563,- Kč (slovy třicetdevěttisícpětsetšedesáttři korun českých).

- Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a její součástí jsou veškeré práce, dodávky a poplatky, které jsou platnými právními předpisy vyžadovány a dále jiné náklady nezbytné pro řádné zhotovení díla včetně plnění a nákladů, které nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

- Daň z přidané hodnoty je účtována v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

- Objednatel neposkytuje zálohu provedení díla.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli plnění díla na základě faktury vystavené zhotovitelem do tří dnů ode dne předání řádně dokončeného díla objednateli.

- Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, přičemž se faktura považuje za uhrazenou dnem odeslání finančních prostředků objednatelem ve prospěch účtu zhotovitele.

- Faktura musí obsahovat:

  - obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele;

  - v případě, kdy je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku také údaj o tomto zápisu včetně spisové značky;

  - obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ objednatele;

  - pořadové číslo faktury a den jejího vystavení;

  - rozsah fakturovaného plnění a datum jeho odsouhlasení objednatelem;

  - výši fakturované ceny bez DPH a cenu včetně DPH;

  - sazbu DPH a výši fakturovaného DPH;

  - označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele;

  - podpis oprávněné osoby zhotovitele.

- Je-li DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, bude daňový doklad vystaven v souladu s § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do 14 pracovních dnů ode dne jejího doručení, jestliže neobsahuje smlouvou nebo právními předpisy požadované náležitosti pro daňový doklad, pro zjevné chyby nebo nesprávnosti. Objednatel současně s vrácení faktury sdělí zhotoviteli důvody jejího vrácení. Vrácením faktury se rozumí její předání zhotoviteli nebo její předání doporučeně k poštovní přepravě. Opravená faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé na základě této smlouvy není zhotovitel oprávněn postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem.

Čl. IV.

Změna ceny díla

- Změna ceny díla je možná pouze v případě, že:

- dojde ke změně právních předpisů vztahujících se k sazbě DPH;

- se v průběhu provádění díla ukáže potřeba nutných nebo nezbytných prací a dodávek nezahrnutých do celkového rozsahu a ceny díla, o kterých zhotovitel při podpisu této smlouvy nevěděl ani vědět nemohl;

- objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla;

- objednatel bude požadovat vypustit práce, které jsou předmětem díla;

- objednatelem předané podklady neodpovídají skutečnostem zjištěným při realizaci díla.

- Zjistí-li některá ze smluvních stran skutečnost způsobující změnu cenu díla, upozorní druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

- Nutné nebo nezbytné práce a práce nad rámec rozsahu díla je zhotovitel oprávněn provádět pouze v případě, že budou tyto práce včetně jejich ceny písemně odsouhlaseny.

Čl. V.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu 7.7. -19.7.2017 a dokončit práce a dílo předat objednateli nejpozději 31.7.2017.

- Termín předání díla se prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel prováděl nutné či nezbytné práce nebo vícepráce požadované dodatečně objednatele, případně o dobu neoprávněného zastavení prací objednatelem či provozovatelem hotelu.

- Dokončení prací a předání díla v dohodnutém termínu zhotovitel garantuje, nedojde-li k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci.

- Místem plnění jsou pokoje a chodba umístěné v 1.patře hotelu Bílý lev na Malém náměstí v Rokycanech. Objednatel zajistí cestou provozovatele hotelu vyklizení pokojů ke dni zahájení prací. K uskladnění nábytku po dobu provádění prací na pokojích bude využita přilehlá chodba. Výměna podlahové krytiny na chodbě bude provedena po opětovném přemístění nábytku do pokojů.

Čl. VI.

Dozor objednatele nad plněním smlouvy

- Objednatelem a jím pověřené osoby jsou oprávněny provádět kontrolu realizace díla, zejména požadovat vysvětlení od jednotlivých pracovníků ohledně pracovního postupu.

- Pověřená osoba objednatele nebo osoba provádějící technický dozor je oprávněna přikázat přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, hrozí-li újma na zdraví nebo hrozí-li vznik značné škody, či výrazného zhoršení kvality díla. O přerušení prací se zapíše písemný záznam. Přerušil-li objednatel práce bez vážného důvodu, bude o dobu neoprávněného zastavení stavebních prací přiměřeně prodloužen termín předání díla.

Čl. VII.

Předání a převzetí předmětu díla

- Zhotovitel je povinen o termínu předání díla vyrozumět objednatele nejméně pět pracovních dnů přede dnem předání.

- Na základě vyrozumění zhotovitele o předání díla zajistí objednatel účast osoby oprávněné jednat za objednatele.

- K předání díla je zhotovitel povinen připravit a předat doklady o splnění požadovaných parametrů použité podlahové krytiny a doklady o likvidaci odpadů.

- Předmět díla bude předán a převzat v místě, v němž bylo dílo podle této smlouvy prováděno.

- O předání a převzetí předmětu díla vyhotoví smluvní strany písemný zápis (dále také „předávací protokol“), z něhož bude patrný stav předmětu díla v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem, kdy podmínkou předání a převzetí díla je jeho řádné dokončení. Předávací protokol bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla objednatelem.

- Vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla musí být objednatelem uvedeny v předávacím protokolu a stanovena lhůta pro jejich odstranění. Nepřipojí-li zhotovitel v předávacím protokolu své námitky ke zjištěným vadám a nedodělkům nebo k navrženým termínům pro jejich odstranění, má se za to, že vady a nedodělky uznává a zavazuje se je odstranit ve lhůtách v zápise uvedených.

- Objednatel prohlašuje, že převezme pouze řádně splněný závazek zhotovitele představující dokončené dílo dle smlouvy. Za řádně dokončené dílo se považuje dílo, u kterého byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, tedy dílo prosté vad bránících řádnému užívání díla.

- Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro dokončení prací a předání díla, a to na základě výzvy zhotovitele nejméně pět pracovních dní předem. Na opětovné předání díla se použijí ustanovení smlouvy upravující předání díla obdobně.

- Objednatel je oprávněn dokončené dílo odmítnou převzít, pokud dílo není provedeno řádně. Důvody pro odmítnutí převzetí díla uvede objednatel v předávacím protokolu. 
Po odstranění nedostatků bránících převzetí díla, vyzve zhotovitel k opětovné přejímce díla 
v nezbytně nutném rozsahu. Ustanovení smlouvy upravující předání díla se použijí obdobně.

Čl. VIII.

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody, odpovědnost zhotovitele

- Vlastnické právo k jednotlivým částem díla přechází na objednatele okamžikem jejího zhotovení.

- Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel ode dne zahájení prací do doby předání řádně provedeného díla.

- Zhotovitel je odpovědný za škodu způsobenou jeho činností, případně činností jeho zaměstnanců nebo smluvních subdodavatelů, v souvislosti s realizací díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností, činností jeho zaměstnanců, případně smluvních subdodavatelů, u České pojišťovny, pojistná smlouva č. 24966678-18 na částku pojistného plnění 2.500.000,- Kč. Doklad o existenci pojištění je zhotovitel povinen předložit před podpisem této smlouvy.

- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jím vnesených předmětů (stroje, stavební materiál apod.) na staveniště.

Čl. IX.

Záruka, odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytuje objednateli odpovědnost za vady díla a záruku za jakost díla po dobu dvaceti čtyř měsíců ode dne řádného předání díla objednateli.

- Objednatel je povinen zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli a uvést jejich popis a rozsah.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli prohlídku díla za účelem přesného zjištění oznámené vady díla a možností jejího odstranění.

- Zhotovitel je povinen zahájit odstranění oznámené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů od obdržení oznámení a dokončit její odstranění do tří pracovních dnů po zahájení. Jde-li o vadu vyžadující delší dobu opravy, požádá zhotovitel, ve lhůtě pro odstranění vady, o prodloužení lhůty společně s návrhem lhůty pro odstranění vady. Objednatel je povinen do tří pracovních dnů odsouhlasit navržený termín, případně stanovit novou lhůtu pro odstranění vady přiměřenou povaze vady. Nesouhlasí-li zhotovitel s délkou lhůty pro odstranění vady, písemně o tom vyrozumí objednatele.

- Neuznává-li zhotovitel uplatněnou vadu, je povinen o tom písemně informovat objednatele ve lhůtě pro odstranění vady a uvést důvody pro neuznání vady. Neuplatní-li zhotovitel své námitky ve stanovené lhůtě, má se za to, že s uplatněnou vadou souhlasí. Za uznání se považuje i vlastní odstranění vady.

- Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zhotovitel povinen po dobu trvání záruky oznámenou vadu odstranit ve výše uvedených termínech i v případě, že oznámenou vadu neuznává. O této skutečnosti je objednatel povinen v oznámení písemně upozornit. Bude-li následně prokázáno, že za vadu v době jejího vzniku odpovídal objednatel, uhradí zhotoviteli náklady vynaložené na odstranění takové vady.

- V případě, že zhotovitel uplatněnou vadu neuzná, nehrozí nebezpečí z prodlení a nedohodnou-li se strany jinak, provede odstranění vady objednatel. Úhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vady je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli.

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost nezbytnou k odstranění vady.

Čl. XI.

Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen na místě plnění zachovávat pořádek a průběžně odstraňovat na své náklady odpad a nečistoty vzniklé prováděním díla. Vzniklé odpady budou ihned ukládány do kontejneru nikoliv na volný terén.

- Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitým věcem a průjezd pro dopravní obsluhu, dochází-li v souvislosti s realizací díla k omezení užívání veřejných a účelových komunikací.

Čl. XII.

Odstoupení od smlouvy

- Vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy:

  - zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi stanovenými právními předpisy nebo smlouvou a takto vzniklé vady neodstraní ani po výzvě v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté;

  - jestliže zhotovitel ani po písemné výzvě nezahájil práce ve lhůtě k tomu stanovené smlouvou a je v prodlení se splněním této povinnosti v délce trvání více jak pěti pracovních dnů;

  - je-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla, případně jeho části v délce trvání více jak dvaceti pracovních dnů;

- Kterákoliv smluvní strana může odstoupit od smlouvy, pokud do třiceti pracovních dnů ode dne zjištění skryté překážky znemožňující provedení díla nedosáhnou dohody o jejím odstranění.

- Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.

- Po platném odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany inventarizaci doposud provedených prací, dodaného plnění a přijatých plateb, a to do třiceti pracovních dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy.

- Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na smluvní pokutu a na náhradu škody.

Čl. XIII.

Smluvní pokuty

- Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele s úhradou splatné faktury.

- Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti:

- zahájit práce ve stanovené lhůtě nebo

- dokončit práce a dílo předat objednateli ve stanovené lhůtě.

- Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s vyklizením místa plnění.

- Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady díla v souladu se zárukou. Smluvní pokuta může být účtována za každou uplatněnou vadu samostatně.

- Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou. Jestliže zhotovitel ani po písemné výzvě objednatele neprovede v přiměřené lhůtě nápravu je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu i opakovaně do doby splnění uložené povinnosti zhotovitelem.

- Zaplacením smluvní pokuty je zachován nárok oprávněné strany na uplatnění náhrady škody přesahující výši zaplacené smluvní pokuty.

- Smluvní strany se dohodly, že oprávněná strana může kdykoliv započítat smluvní pokutu proti splatným finančním nárokům strany povinné.

Čl. XIV.

Účinnost smlouvy, písemná komunikace

- Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele o zveřejnění smlouvy nejpozději do pěti pracovních dnů od jejího zveřejnění.

- Písemná forma je dodržena též při použití a e-mailu. E-mailový kontakt na zhotovitele je sutr@jama-profi.cz.

Čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

- Objednatel prohlašuje Janu Špelinovou a Ing. Ladislava Matuše osobami oprávněnými k jeho zastupování v technických záležitostech. Změnu oprávněné osoby je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu.

- Zhotovitel prohlašuje Jana Sutra osobou oprávněnou jeho zastupováním v technických záležitostech vyplývajících z této smlouvy. Změnu oprávněné osoby je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu.

- Právní jednání se řídí českým právem, zejména zákonem občanským zákoníkem.

- Smlouvu lze měnit pouze písemně formou dodatku ke smlouvě.

- Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů o jeho osobě a se zveřejněním této smlouvy včetně dohodnuté ceny v souvislosti s plněním zákonných povinností objednatele.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými podpisy.

- Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany Města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (rada města - usnesení č. 12462 ze dne 27.6.2017, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Rokycanech dne.	V Rokycanech dne

Objednatel:						Zhotovitel:

………………………………………………………………	………………………………………………………………

Václav Kočí	Jan Sutr

starosta Města Rokycany	jednatel firmy