**Dodatek č. 1** **Smlouvy o dílo IT/2016/11 Zpracování studie proveditelnosti k projektu „Rozšíření IS PNO“ z výzvy č. 26 IROP ze dne 10. 4. 2017.**

**Psychiatrická nemocnice v Opavě**

se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

zastoupená Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

IČO: 00844004

DIČ: CZ00844004

Tel. 553 695 111, e-mail [pnopava@pnopava.cz](mailto:pnopava@pnopava.cz)

Bankovní spojení : ČNB, č.ú. 10006-339821/0710

(dále jen „objednatel“ a „ PNO“)

na straně jedné

a

**INNOVA Int.s.r.o.**

Rudná 847/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Zastoupená Ing. Martinem Ambrůzem ve všech věcech smluvních, který je jako jednatel firmy oprávněn za ni samostatně jednat.

IČ:27857255

DIČ: CZ27857255

Tel : XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX

Bankovní spojení : XXXXXXXX č.ú. XXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné dohody a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo IT/2016/11 zpracování studie proveditelnosti k projektu „Rozšíření IS PNO“ z výzvy č. 26 IROP, ze dne 10.4.2017 níže uvedeného znění:

**I.**

Předmět Dodatku č.1

1. Článek II. Specifikace díla, odst. 2. se výčet jednotlivých bodů obsahu studie proveditelnosti doplňuje o bod „zpracování architektonického modelu.
2. Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1 se nově sjednávají tak, že studie proveditelnosti rozšířená o architektonický model bude dodána nejpozději do 31.července 2017

3. Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 2 se nově sjednávají takto :

Cena celkem za celý předmět plnění 119 800,-Kč + DPH 21% tj. 25 158,-Kč.

Cena celkem za celý předmět plnění 144 958,-Kč ( slovy sto čtyřicet čtyři tisíc devět set padesát osm korun českých)

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o o dílo IT/2016/11 ze dne 10.4.2017 zůstávají beze změny.

3. Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetli, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli a že nebyl ujednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Znění tohoto Dodatku č.1 není obchodním tajemstvím a obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech jeho náležitostí.

V Opavě dne 10.6.2017 V Ostravě dne 10.6.2017

……………………………………….. ………………………………………

Psychiatrická nemocnice v Opavě INNOVA Int. s.r.o.

Ing. Zdeněk Jiříček Ing. Martin Ambruz

ředitel jednatel