##### Smlouva o dílo                079/82/2017

uzavřená dle § 2586 až 2635 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, pro zhotovení stavby

## SMLUVNÍ STRANY:

1.1 	Objednatel: 	Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.

Purkyňova 2933/2

695 11  Hodonín

registrace: 	Obchodní rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1168

jednající: 	RNDr. Pavel Koubek, CSc., ředitel a. s. na základě plné moci 				představenstva a.s. ze dne04.06.2015

IČO: 	49454544

DIČ: 	CZ49454544

bankovní spojení:	KB Hodonín, č. ú. 2200671/0100

pověřen k smluvnímu jednání:

pověřen k technickému jednání:

tel.:

1.2 	Zhotovitel: 	 ARTESIA, spol. s r. o.

Ratíškovice 241

696 02  Ratíškovice

registrace:	 Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 4756

jednající: 	 Ing. Jaroslav Bystřický, jednatel

IČO: 	 45475199

DIČ: 	 CZ45475199

bankovní spojení: 	 KB Kyjov, č. ú. 743447671/0100

pověřen k technickému jednání: 	 Ing. Jaroslav Bystřický

tel.: 	                   518 611 682

# Čl. I - Identifikační údaje o stavbě

| Název stavby: Místo stavby: | Terezín – rekonstrukce přivaděče k. ú. Terezín |
| --- | --- |

# Čl. II - Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat objednateli za podmínek této smlouvy a v souladu s

projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami stavbu:

Terezín – oprava přivaděče

Předmětem plnění zakázky je oprava stávajícího přívodního vodovodního řadu „P3.2“

z LT 250 mm v k. ú. Terezín u Čejče. Jedná se o stavební úpravu ve stávající trase potrubí při

zachování profilu potrubí.

Nové potrubí bude z materiálu PE-HD PE 100 RC PN 16 SDR 11, prům. 250/22,7 mm v délce

494 m.

2. Součástí předmětu plnění je provedení předepsaných zkoušek dle ČSN.

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo uvedené v článku I. této smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli

sjednanou cenu za jeho provedení.

Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby, včetně všech

souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby, dále je zhotovitel povinen zajistit tyto požadavky

objednatele:

- geodetické vytýčení stavby, dle dotčených pozemků v návaznosti na dohodu s jednotlivými vlastníky;

- vytýčení všech inženýrských sítí a odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné

písemné předání jejich správcům;

- rozpracování dokumentace pro stavební povolení do prováděcí (dodavatelské) dokumentace dle

potřeb uchazeče, tak aby investor mohl posoudit navrhované technologie a pracovní postupy –

dokumentace musí respektovat zadávací podmínky, stavební a vodoprávní povolení;

- zajištění odvozu a uložení přebytečného materiálu na skládku, s předáním díla zhotovitel předá i

doklady o uložení odpadů, jejich evidenci a způsobu likvidace v souladu se zákonem č.185/2001

Sb. a příslušnými vyhláškami, dále je nutno vést evidenci o vytěžené ornici a jejím použití při

respektování zák. č.231/1999 Sb.;

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel nejen na staveništi, ale i v okolí staveniště;

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;

- zajištění zvláštního užívání dotčeného území stavby, úhrady správních poplatků, včetně úhrad

případných škod na nemovitostech, nebo porostech;

- vedení stavebních, případně montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;

- zabezpečení provádění stavby proti podzemní vodě – dle odborných posudků a zkušeností

dodavatele;

- respektování všech podmínek daných stavebním zákonem, zejména oznámení zahájení prací,

přizvání ke kontrole a protokolárnímu předání po provedení křížení a souběhů u správců sítí a

vodotečí apod.;

- při projednání jakékoliv změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko

objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného

provedení díla;

- účast na jednání souvisejících s výstavbou, zejména ve věci povolování stavby, kontrolních dnů

apod.;

- zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby;

- zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby v digitální podobě;

- zajištění a kompletace nutných zkoušek, atestů a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně

jiných norem vztahujícímu se k  prováděnému dílu), kamerové zkoušky, včetně protokolů, zejména

elektro, tlakové nádoby, vodotěsnost nádrží, potrubí apod.;

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke  kolaudaci-dle zákona č. 22/1997

Sb., v platném znění – prohlášení o shodě, případně jiné doklady, kterými bude prokázáno dosažení

projektovaných parametrů a kvality;

- komplexní vyzkoušení díla a osvědčení jeho trvalé provozovatelnosti;

- dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího i kolaudačního řízení;

- stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, včetně

odstranění vad a nedodělků a po prokázání, že stavba vykazuje projektované parametry.

## Čl. III - Doba plnění předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku II této smlouvy v

následujících lhůtách:

Zahájení výstavby:      10/2017

Ukončení výstavby:     10/2018

2. Strany se dohodly na předání stavby jako celku. Zhotovitel vyklidí a předá objednateli zpět staveniště

do 30 dnů po předání a převzetí stavby.

3. Předání a převzetí dokončené stavby - dokončené dílo bude předáno bez vad, nedodělky nebránící

užívání stavby se připouští ve výjimečných případech, záleží na specifikaci předmětu plnění.

K předání a převzetí stavby vyzve zhotovitel objednatele 14 dní před jejím dokončením. O předání a

převzetí díla bude sepsán předávací protokol, jehož součástí bude soupis případných nedodělků s uvedením lhůt k jejich odstranění. V protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, s uvedením důvodu.

4. Při předání stavby předloží zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a její

zaměření, spolu s průkaznými výsledky provedených zkoušek.

5. Závazek zhotovitele uvedený v článku II této smlouvy je splněn až jeho řádným dokončením a

předáním zhotoviteli, tj. bez vad a nedodělků.

# Čl. IV. - Spolupůsobení objednatele

Objednatel předá zhotoviteli:

| staveniště: | 14 dnů před zahájením výstavby |
| --- | --- |

Na splnění těchto lhůt je závislý termín dokončení díla uvedeného v článku II této smlouvy. V případě jejich nedodržení je zhotovitel oprávněn upravit dobu plnění uvedenou v článku III smlouvy o dobu prodlení objednatele.

# Čl. V - Cena díla

1. Cena díla uvedeného v článku II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č.

526/1990 Sb., zákon o cenách, a činí:

Celkem (bez DPH)                                                                 xxxxxxxxxxx

Uvedená cena je maximální a platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady na řádné

provedení díla.

DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době fakturace díla.

2. Případné změny proti schválené PD musí odsouhlasit zástupce objednatele ve stavebním, popř.

v montážním deníku.

3. Požadované vícepráce i způsob jejich provádění a účtování musí objednatel projednat se zhotovitelem

a potvrdit ve stavebním deníku.

4. Pokud si objednatel vyžádá provedení prací odchylně nebo nad rozsah prováděcí dokumentace,

budou tyto změny řešeny dodatkem ke smlouvě.

# Čl. VI - Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy

2. Zhotovitel bude vystavovat dílčí měsíční faktury (daňové doklady) za skutečně provedené práce na

základě zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací a dodávek, potvrzených objednatelem.

Faktury budou hrazeny do výše 90%. Zbylých 10 % uhradí objednatel po vydání vodoprávního

povolení zkušebního provozu.

3. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

4. V případě včasného neuhrazení faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednavateli úrok

z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

# Čl. VII - Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích osob ve lhůtě uvedené v článku

IV  této smlouvy.

2. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany zápis, v němž budou uvedeny podmínky předání

staveniště a jeho užívání.

Čl. VIII - Stavební deník, technický dozor objednatele, stavbyvedoucí

1. Stavební deník

Zhotovitel vede stavební deník, kde zapisuje všechny rozhodné skutečnosti pro plnění této smlouvy,

zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny a odchylky od projektu, prováděné

vícepráce a další.

Min. 3 dny předem vyzve zhotovitel zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole

provedených prací, které budou v dalším průběhu výstavby zakryty. Souhlas s jejich zakrytím bude

objednatelem potvrzen ve stavebním deníku. Své záznamy a vyjádření v deníku může provádět v

rámci autorského dozoru i zástupce generálního projektanta.

2. Technický dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní

- projednává a odsouhlasuje ve SD drobné změny projektu a vícepráce, vč. jejich ceny

- provádí zjišťování a dílčí kontrolu provedených prací jako podklad pro fakturaci a potvrzuje soupis

provedených prací, který je podkladem pro fakturaci

- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu stavby zakryty

- přejímá a potvrzuje dokončenou dodávku dle smlouvy

3. Stavbyvedoucí

Zastupuje zhotovitele v tomto rozsahu:

- řídí realizaci stavebních prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

- odpovídá za dodržení předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně

- vede stavební deník

- projednává a odsouhlasuje zápisem ve stavebním deníku drobné změny projektu a vícepráce vč.

jejich ceny

- vystavuje dílčí protokoly o provedených dodávkách jako podklad pro faktury za provedené práce dle

této smlouvy

- předává a potvrzuje dokončenou stavbu dle smlouvy

# Čl. IX - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat veškerou ekologickou legislativu:

- Zhotovitel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný za dodržování zásad ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc případné nedostatky neodkladně řešit.

- Pokud zhotovitel používá ke zhotovení díla látky v množství, které by mohlo ohrozit životní prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Přesto pro takové případy musí mít vypracován havarijní plán, který předloží objednateli k nahlédnutí.

- Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít zhotovitel připravené potřebné množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení na stavbě musí konzultovat s objednatelem.

- Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, je povinen jej na své náklady:

  - shromažďovat a třídit,

  - odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným způsobem,

  - zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími úniky,

  - ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpečného odpadu,

  - uschovávat doklady o předání odpadu,

  - ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů,

  - určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů,

  - proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady,

  - vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů,

  - umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště.

- Zhotovitel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností, a to i demontáží zařízení objednatele, pokud nebude smluvně ujednáno jinak nebo nebude některé zařízení vyňato z likvidace.

- Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí zhotovitel zapisovat do Stavebního deníku.

- Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce zhotovitele v případě, že se bezprostředně jedná o:

-     ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě,

  - ohrožení bezpečnosti díla,

  - ekologické či jiné vážné škody,

  - provádění díla v rozporu s předpisy.

Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených závad. Stejný postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně prováděné práce je písemně upozorněn objednatelem, i když bezprostředně uvedená nebezpečí nehrozí.

- Po ukončení činností předá zhotovitel protokolárně staveniště objednateli, a to za jeho účasti, příp. za účasti dalších dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu zajistí objednatel.

- Zhotovitel poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části s ohledem na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidací vadných částí vč. doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje, apod.

## Čl. X. - Zkoušky a zkušební provoz

Cena díla uvedená v článku V této smlouvy zahrnuje náklady na předepsané zkoušky dle ČSN.

Dodávané materiály budou doloženy příslušnými certifikáty.

# Čl. XI - Odpovědnost za vady, záruční doba

1. Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla, lhůty pro jejich oznámení zhotoviteli a nároky

objednatele z vad díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dokončené dílo záruku:

48 měsíců ode dne předání a převzetí díla

3. Zhotovitel se zavazuje v případě jakékoliv poruchy do 24 hodin nastoupit na její opravu a tuto

bezodkladně odstranit.

# Čl. XII-Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu vzniká objednateli právo na smluvní pokutu

ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení

- Za každou reklamovanou vadu je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši Kč 500,--.

# Čl. XIII – Zveřejnění smlouvy

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a její budoucí případné dodatky budou objednatelem

uveřejněny ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného

zákona. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy objednatele písemně upozornit na

případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje obsažené ve smlouvě, které budou následně

v uveřejňovaném textu anonymizovány.

2. Smlouva bude zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2013 Sb., o registru smluv a druhá smluvní

strana sdělí, co považuje za obchodní tajemství dle § 504 zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák.

# Čl. XIV - Závěrečné ustanovení

1. Práva, povinnosti a vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně

závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník.

2. Smlouva se řídí českým právem a v případě sporů budou rozhodovat české soudy.

# 3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4. K platnosti této smlouvy je třeba dohody smluvních stran o celém jejím obsahu. Smlouva nabývá

platnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

5. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

| V Hodoníně 26.6.2017 | V Ratíškovicích 26. 6. 2017 |
| --- | --- |
| RNDr. Pavel Koubek, CSc. | Ing. Jaroslav Bystřický |
| ředitel a. s. | jednatel společnosti |