VODOHOSPODÁŘSKÉ  SDRUŽENÍ  TURNOV

# Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov

IČO 49295934, DIČ CZ49295934

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE                           NAŠE ZNAČKA                     VYŘIZUJE/ LINKA                               TURNOV DNE:

O/45/24	              					5. 8. 2024

Věc: Objednávka na zpracování PD – „Želechy – obnova vodovodu, 2. etapa“

1. VEDU VODU s.r.o. - zpracovatel

| Sídlo: Jednající: | 1. máje 423, 294 41 Dobrovice Evžen Kozák, |
| --- | --- |
| IČO: DIČ: | 08376298 CZ08376298 |

2.    Vodohospodářské sdružení Turnov - objednatel

Sídlo:			Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 			49295934

DIČ: 			CZ49295934

Jednající:			Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

Ve věcech technických:

Předmět:

Objednáváme u Vás na základě Vaší nabídky zpracování jednostupňové PD v podrobnostech pro provedení stavby (v 6-ti tištěných paré včetně dokladovosti), včetně zajištění geodetického zaměření staveniště, inženýrské činnosti projednání a zajištění povolení stavby. Součástí prací je svolání min. 2 výrobních výborů, ze kterých zajistí zpracovatel PD zápis. PD bude včetně dokladovosti předána i elektronicky na datovém nosiči, formát pdf + otevřený formát word, dwg.

Cena:

- Geodetické zaměření			  28.000,- Kč

- Projekt vodovodu			113.715,- Kč

- Projekt vodovodních přípojek		  68.000,- Kč

- Projednání				  35.000,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------

Celkem 					244.715,- Kč bez DPH

Částka bude fakturována po jednotlivých činnostech PD (zaměření, PD, projednání). Správní poplatky hradí objednatel napřímo dotčenému úřadu. Cena nezahrnuje rozpočet stavby, ten zadává objednatel samostatně (podklady pro rozpočet – výkaz výměr jsou součástí PD).

Vodovodní přípojky budou projednány s majiteli pozemků věcně, bude zjištěn stav a materiál přípojky, její umístění. V rámci projektu bude znázorněno přepojení mimo komunikaci v rámci pozemku krajské správy.

Termíny plnění:

- Termín odevzdání koncepce trasy vodovodu do 30. 9. 2024.

- Termín odevzdání schválené PD objednatelem a provozovatelem (SčVK) je do 30. 10. 2024.

- Zajištění stavebního povolení do 28.2.2025

V Turnově, dne 5. 8. 2024

………………………………

Ing. Milan Hejduk

ředitel svazku