Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 907-2017-514101 ze dne 20. 7. 2017 („Smlouva“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod Ing. Iveta Geržová, Pobočka Náchod |
| Adresa: | Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | p.laznovsky@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOVAP, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Čechovo nábřeží 1790, 5360 03 Pardubice |
| Zastoupen: | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxx |
| ID DS: | Wyx77xh |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 500069362/0800 |
| IČO: | 15049248 |
| DIČ: | CZ15049248 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soudem v Hradci Králové, C.234 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méně práce) a změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

- Další změna se týká předávání faktur podle čl. VII. Platební a fakturační podmínky.

Předmět Dodatku

Nepodstatná změna závazku

- Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 3.4. „Přípravné práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):

- 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů – snižuje se počet MJ ze 70 na 68 (100 bm), tj snížení o 4 400 Kč bez DPH;

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - snižuje se počet MJ ze 427 na 417 (100 bm), tj. snížení o 25 000 Kč bez DPH;

- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - snižuje se počet MJ z 10 na 8 (100 bm), tj. snížení o 5 000 Kč bez DPH.

- Na základě skutečně provedených prací u dílčí části hlavního celku 3.5. „Návrhové práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snižuje se počet MJ ze 146 na 112 (100 bm), tj. snížení o 51 000 Kč bez DPH.

Celková změna hodnoty závazku (méněpráce), upravených tímto dodatkem č. 6, činí 
85 400,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1. :

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 2 611 300,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 990 950,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 769 800,00 Kč |
| Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 320 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 5 692 050,00 Kč |
| DPH 21% | 1 195 330,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 6 887 380,50 Kč |

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6 předány rovněž v digitální podobě 
ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6 Zhotovitel předá Objednateli 
s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

    - Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

V čl. 7.4 se mění věta třetí a čtvrtá takto:

- Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením opravené Faktury.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	GEOVAP, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký

kraj

Místo: Hradec Králové	Místo: Pardubice

Datum: 07.08.2024	Datum: 05.08.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel společnosti

úřadu pro Královéhradecký kraj	GEOVAP spol. s r.o.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Šonov u Broumova (obchodní tajemství)