Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 951 421 242

fax: 951 421 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

Číslo spisu: S/03098/OM/24

Číslo jednací: 03296/OM/24

Číslo akce: 1167/84/24

# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č.j. 03098/OM/24 ze dne 18.7.2024, (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště Olomoucko

Sídlo:    				Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupená:   		xxx

Bankovní spojení:  	ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

IČO:    				629 33 591

DIČ:    				neplátce DPH

Kontaktní adresa:  	Šumperská 93, 790 01 Jeseník

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: 			xxx

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Michal Durčák, DiS.

IČO: 			69585440

Adresa sídla: 		Rybářská 93/76, Opava, 74601

Zastoupená: 		xxx

Bankovní účet: 	xxx

Email: 			xxx

Telefon: 			xxx

(dále jen „zhotovitel”)

  - Vzhledem ke změně výlsledného objemu provedených prací, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. 03098/OM/24  (dále jen „Dodatek“).

- Důvodem vyššího objemu stromů asanovaných odkorněním na zemi po předchozím pokácení (55,60 m3) oproti zasmluvněnému objemu (30 m3) je jejich lokalizace v bezprostřední blízkosti značené turistické trasy (chata Alfédka - Jelení studánka), kdy jejich asanace odkorněním nastojato postrádá smysl (vznik souší ohrožujících bezpečnost trasy v budoucnu). Proto bylo také asanováno odkorněním nastojato pouze 60,80 m3 oproti původně zasmluvněným 80 m3. Ostatní parametry smlouvy zůstávají beze změny.)

  - Čl. II. odstavec 2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- Dílem se rozumí: Asanace kůrovce v PR Pod Jelení Studánkou

- „Odkornění nastojato celkem 60,8 m3 stromů smrku napadených kůrovci ve stádiu „larva“ až „kukla“, odkornění bude provedeno ručním loupákem, a to od spodní části kmene až do koruny (o tl. kmene cca 15 cm) nebo min. 3-4 m pod vrchol stromu.Asanace loupáním neodvětvených stromů (vývraty, zlomy a pokácené stojící stromy, vše smrk ztepilý) napadených kůrovci ve stádiu „larva“ až „kukla“ v celkovém objemu 55,6 m3. Odkornění bude provedeno ručními loupáky“

- (dále jen „dílo“)

- Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1A Rozpočet a specifikace opatření.

  - Čl. III. odstavec 1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

- Cena bez DPH: 153 470,50 Kč

- DPH 21%: 32 228,81 Kč

- Celková cena: 185 699,31 Kč

- Zhotovitel je plátce DPH.

  - Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se ruší nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1A tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1A – Rozpočet a specifikace díla dodatek

| V Jeseníku | dne 31. 7. 2024 | V Jeseníku | dne 31. 7. 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel xxx xxx |  | Zhotovitel xxx. |  |