Příloha č. 1 SOD 845/2024 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	SoD978679

Stavba:	Oprava střechy administrativní budovy B podnikového ředitelství

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Datum:	26.	7.	2024

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

CZK

v

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Základ daně

555 500,00

0,00

555 500,00

Výše daně

116 655,00

0,00

672 155,00

DPH základní snížená

Cena s DPH

Sazba daně

21,00%

12,00%

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	SoD978679

Stavba:	Oprava střechy administrativní budovy B podnikového ředitelství

Místo:	Datum:	26. 7.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtů |  | 555 500,00 | 672 155,00 |
| SO | Střešní krytina | 540 500,00 | 654 005,00 |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 15 000,00 | 18 150,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy administrativní budovy B podnikového ředitelství Objekt:

SO - Střešní krytina

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:	26. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| Cena bez DPH |  |  | 540 500,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 540 500,00 | 21,00% | 113 505,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 654 005,00 |

| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: Oprava střechy administrativní budovy B podnikového ředitelství Objekt: SO - Střešní krytina Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 26. 7. 2024 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 540 500,00 |
| 21-M - Elektromontáže |  | 10 503,27 |
| 6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 19 028,40 |
| 712 - Povlakové krytiny |  | 487 148,57 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  | 4 500,00 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud |  | 5 577,50 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  | 5 799,20 |
| 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 7 943,06 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy administrativní budovy B podnikového ředitelství

Objekt:

SO - Střešní krytina

Místo:	Datum:	26. 7.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 540 500,00 |
|  | D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 10 503,27 |
| 23 | K | 2182201R | Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize | KPL | 1,000 | 10 503,27 | 10 503,27 |
|  |  |  | Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s |  |  |  |  |
|  | PP |  | podpěrami vč. revize |  |  |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazován í výpln í |  |  |  | 19 028,40 |
| 1 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | M2 | 634,280 | 30,00 | 19 028,40 |
|  | PP |  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629995101 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | vč. likvidace nečistot |  |  |  |  |
|  | D | 712 | Povlakové krytiny Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech |  |  |  | 487 148,57 |
| 4 | K | 712300841 | plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu | M2 | 634,280 | 39,80 | 25 244,34 |
|  |  |  | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° |  |  |  |  |
|  | PP |  | mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841 |  |  |  |  |
| 5 | K | 7123008R | Demontáž a zpětná montáž lišt poplastovaných | M | 16,000 | 428,00 | 6 848,00 |
|  | PP |  | Demontáž a zpětná montáž lišt poplastovaných |  |  |  |  |
| 6 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | M2 | 1 268,560 | 120,00 | 152 227,20 |
|  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením |  |  |  |  |
|  | PP |  | NAIP v plné ploše |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "podkladní pás |  |  |  |  |
|  | VV | A6 | 634.28 |  | 634,280 |  |  |
|  | VV |  | "vrchní pás |  |  |  |  |
|  | VV | B6 | 634.28 |  | 634,280 |  |  |
|  | VV | C6 | "Celkem: "A6+B6 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou |  | 1 268,560 |  |  |
| 7 | M | 62853004 | ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné | M2 | 739,253 | 175,00 | 129 369,28 |
|  | PP |  | tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm |  |  |  |  |
|  | VV | A7 | 634.28 |  | 634,280 |  |  |
|  | VV | B7 | 634.28*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z |  | 739,253 |  |  |
| 8 | M | 62855017 | polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břidličným posypem na horním po pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové | M2 | 739,253 | 200,00 | 147 850,60 |
|  | PP |  | vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm |  |  |  |  |
|  | VV | A8 | 634.28 |  | 634,280 |  |  |
|  | VV | B8 | 634.28*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 739,253 |  |  |
| 9 | K | 7123417R | Zaizolování prostupů, vpustí a betonových patek stožáru, vč. dodávky materiálu | KUS | 22,000 | 350,00 | 7 700,00 |
|  |  |  | Zaizolování prostupů, vpustí a betonových patek stožáru, vč. dodávky |  |  |  |  |
|  | PP |  | materiálu |  |  |  |  |
|  | VV |  | "odvětrání DN 125 |  |  |  |  |
|  | VV | A9 | 5 |  | 5,000 |  |  |
|  | VV |  | "kotvy stožáru 100x100mm |  |  |  |  |
|  | VV | B9 | 3 |  | 3,000 |  |  |
|  | VV |  | "ventilační potrubí 150x150mm |  |  |  |  |
|  | VV | C9 | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | "ocelový stožár DN 150 |  |  |  |  |
|  | VV | D9 | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | "betonové patky stožáru 400x400x100mm |  |  |  |  |
|  | VV | E9 | 3 |  | 3,000 |  |  |
|  | VV |  | "vpusti DN 125 |  |  |  |  |
|  | VV | F9 | 9 |  | 9,000 |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV G9 | "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9 |  | 22,000 |  |  |
| 10 K 712R | Oprava lokální poruchy vč. výměny nosné desky Cetris | KPL | 1,000 | 5 450,00 | 5 450,00 |
| PP P | Oprava lokální poruchy vč. výměny nosné desky Cetris Poznámka k položce: předpokládaný rozsah 1,5 m2 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z |  |  |  |  |
| 11 K 998712103 | hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti | T | 9,229 | 1 350,00 | 12 459,15 |
| PP | přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712103 |  |  |  |  |
| D 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 4 500,00 |
| 12 K 7212R | DOD a MTZ perforovaný ochraný koš střešní vpusti | KUS | 9,000 | 500,00 | 4 500,00 |
| PP | DOD a MTZ perforovaný ochraný koš střešní vpusti |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | vč. demontáže stávající |  |  |  |  |
| D 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 5 577,50 |
| 13 K 742110104 | Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm | M | 4,500 | 375,00 | 1 687,50 |
| PP | Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110104 |  |  |  |  |
| 14 M 3457549R | žlab kabelový pozinkovaný perforovaný samonosný v. 110mm , š. 200mm, dl. 6m | KS | 1,000 | 3 890,00 | 3 890,00 |
| PP | žlab kabelový pozinkovaný perforovaný samonosný v. 110mm , š. 200mm, dl. 6m |  |  |  |  |
| D 783 | Dokončovac í práce - nátěry Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před |  |  |  | 5 799,20 |
| 15 K 783301311 | provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | M2 | 4,000 | 143,80 | 575,20 |
| PP | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311 |  |  |  |  |
| VV | "žebřík, kotevní patky, stožár, podpěry hromosvodu |  |  |  |  |
| VV A15 | 4.0 |  | 4,000 |  |  |
| VV B15 | "Celkem: "A15 |  | 4,000 |  |  |
| 16 K 783306809 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | M2 | 4,000 | 362,00 | 1 448,00 |
| PP | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306809 |  |  |  |  |
| 17 K 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 4,000 | 296,00 | 1 184,00 |
|  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný |  |  |  |  |
| PP | syntetický standardní |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314201 |  |  |  |  |
| 18 K 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 4,000 | 270,00 | 1 080,00 |
| PP | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101 Příprava podkladu klempířských konstrukcí před |  |  |  |  |
| 19 K 783401311 | provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným | M2 | 1,500 | 208,00 | 312,00 |
|  | Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru |  |  |  |  |
| PP | odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783401311 |  |  |  |  |
| VV | "odvětrání |  |  |  |  |
| VV A19 | 1.5 |  | 1,500 |  |  |
| VV B19 | "Celkem: "A19 |  | 1,500 |  |  |
| 20 K 783406809 | Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním | M2 | 1,500 | 288,00 | 432,00 |
| PP | Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783406809 |  |  |  |  |
| 21 K 783414201 | Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 1,500 | 264,00 | 396,00 |
| PP | Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783414201 |  |  |  |  |
| 22 K 783417101 | Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 1,500 | 248,00 | 372,00 |
|  | Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický |  |  |  |  |
| PP | standardní |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783417101 |  |  |  |  |
| D9 | Ostatn í konstrukce a práce , bourání |  |  |  | 7 943,06 |
| 2 K 9529021R | Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny | M2 | 634,280 | 4,64 | 2 943,06 |
| PP | Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny |  |  |  |  |
| VV | "krytina nad vchodem |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV VV VV VV VV VV | A2 B2 C2 D2 | 6.0*4.6 "krytina boční přístavba 19.0*8.2 "krytina hlavní budova 14.2*29.8+15.4*1.8 "Celkem: "A2+B2+C2 |  | 27,600 155,800 450,880 634,280 |  |
| 3 | K | 9529R | Odstranění a likvidace stávajících podpůrných konstrukcí | KPL | 1,000 5 000,00 | 5 000,00 |

PP	Odstranění a likvidace stávajících podpůrných konstrukcí

Poznámka k položce:

P	bet patky klimatizace, reklamy a kabelové lávky

viz. výkres D1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy administrativní budovy B podnikového ředitelství Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 26. 7. 2024 |
| --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

Cena bez DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

DPH základní snížená

Cena s DPH

Základ daně

15 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

15 000,00

Výše daně

3 150,00

0,00

18 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy administrativní budovy B podnikového ředitelství

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN9 - Ostatní náklady

Datum:	26. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

15 000,00

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  | 26. 7. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 15 000,00 |
| D VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 15 000,00 |
| 2 K 09410400 | Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP | KPL | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| PP | Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP |  |  |  |  |

Stavba:

Oprava střechy administrativní budovy B podnikového ředitelství Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

SEZNAM FIGUR

Kód:	SoD978679

Stavba:	Oprava střechy administrativní budovy B podnikového ředitelství

Datum:	26. 7. 2024

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| SO | Střešní krytina |  |  |
| A15 | A15 |  | 4,000 |
|  | "žebřík, kotevní patky, stožár, podpěry hromosvodu |  | 0,000 |
| A15 Použití figury: | 4.0 |  | 4,000 |
| 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | M2 | 4,000 |
| A19 | A19 |  | 1,500 |
|  | "odvětrání |  | 0,000 |
| A19 Použití figury: | 1.5 |  | 1,500 |
| 783401311 | Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným | M2 | 1,500 |
| A2 | A2 |  | 27,600 |
|  | "krytina nad vchodem |  | 0,000 |
| A2 Použití figury: | 6.0*4.6 |  | 27,600 |
| 9529021R | Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny | M2 | 634,280 |
| A6 | A6 |  | 634,280 |
|  | "podkladní pás |  | 0,000 |
| A6 Použití figury: | 634.28 |  | 634,280 |
| 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | M2 | 1 268,560 |
| A7 | A7 |  | 634,280 |
| A7 | 634.28 |  | 634,280 |
| A8 | A8 |  | 634,280 |
| A8 | 634.28 |  | 634,280 |
| A9 | A9 |  | 5,000 |
|  | "odvětrání DN 125 |  | 0,000 |
| A9 | 5 |  | 5,000 |
| Použití figury: 7123417R | Zaizolování prostupů, vpustí a betonových patek stožáru, vč. dodávky materiálu | KUS | 22,000 |
| B15 | B15 |  | 4,000 |
| B15 | "Celkem: "A15 |  | 4,000 |
| B19 | B19 |  | 1,500 |
| B19 | "Celkem: "A19 |  | 1,500 |
| B2 | B2 |  | 155,800 |
|  | "krytina boční přístavba |  | 0,000 |
| B2 Použití figury: | 19.0*8.2 |  | 155,800 |
| 9529021R | Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny | M2 | 634,280 |
| B6 | B6 |  | 634,280 |
|  | "vrchní pás |  | 0,000 |
| B6 Použití figury: | 634.28 |  | 634,280 |
| 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | M2 | 1 268,560 |
| B7 | B7 |  | 739,253 |
| B7 | 634.28*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 739,253 |
| B8 | B8 |  | 739,253 |
| B8 | 634.28*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 739,253 |
| B9 | B9 |  | 3,000 |

"kotvy stožáru 100x100mm	0,000

Kód

Popis

MJ

Výměra

| 7123417R | Zaizolování prostupů, vpustí a betonových patek stožáru, vč. dodávky materiálu | KUS | 22,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| C2 | C2 |  | 450,880 |
|  | "krytina hlavní budova |  | 0,000 |
| C2 | 14.2*29.8+15.4*1.8 |  | 450,880 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 9529021R | Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny | M2 | 634,280 |
| C6 | C6 |  | 1 268,560 |
| C6 | "Celkem: "A6+B6 |  | 1 268,560 |
| C9 | C9 |  | 1,000 |
|  | "ventilační potrubí 150x150mm |  | 0,000 |
| C9 | 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 7123417R | Zaizolování prostupů, vpustí a betonových patek stožáru, vč. dodávky materiálu | KUS | 22,000 |
| D2 | D2 |  | 634,280 |
| D2 | "Celkem: "A2+B2+C2 |  | 634,280 |
| D9 | D9 |  | 1,000 |
|  | "ocelový stožár DN 150 |  | 0,000 |
| D9 | 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 7123417R | Zaizolování prostupů, vpustí a betonových patek stožáru, vč. dodávky materiálu | KUS | 22,000 |
| E9 | E9 |  | 3,000 |
|  | "betonové patky stožáru 400x400x100mm |  | 0,000 |
| E9 | 3 |  | 3,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 7123417R | Zaizolování prostupů, vpustí a betonových patek stožáru, vč. dodávky materiálu | KUS | 22,000 |
| F9 | F9 |  | 9,000 |
|  | "vpusti DN 125 |  | 0,000 |
| F9 | 9 |  | 9,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 7123417R | Zaizolování prostupů, vpustí a betonových patek stožáru, vč. dodávky materiálu | KUS | 22,000 |
| G9 | G9 |  | 22,000 |
| G9 | "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9 |  | 22,000 |

B9	3	3,000

Použití figury: