

Příloha č. 2 SOD č. 871/2024 Výzva



Potáp práce VD Klášterec č. akcí 203 737 a 203 738

komu 24.07.2024 17:10

Od

Komu

<

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1. Místo plnění :
	1. - VD Klášterec - hrazení jezového pole č.3 u MVE potápěčské práce 2024 č. akce 203 737
	2. - VD Klášterec - kontrola betonových konstrukcí, potápěčské práce 2024 č. akce 203 738
2. Popis obsahu předmětu plnění :

2.1) č. akce 203 737 - požadujeme provedení následujících potápěčských prací:

Práce spojené s montáží provizorního hrazení horní a dolní vody jezové klapky č. 3 (u MVE), vyčištění dosedacích ploch prahu a boční vodící drážky, asistence při usazování hradidel, dotěsnění průsaků (těsnící materiál zajistí zhotovitel).

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu, Nálezová zpráva bude vypracována a předána do 10 dnů od ukončení prací.

1. č. akce 203 738 - požadujeme zajistit tyto práce za využití potápěčské techniky:

1/Provedení prohlídky betonové konstrukce na návodní i povodní straně jezu včetně nátoku a výtoku z MVE. Jde o prohlídku míst betonové konstrukce, které není možné kontrolovat při zahrazení jednotlivých jezových polí včetně MVE a jsou tedy trvale zanořené pod vodou.

2/Provedení prohlídky podjezí včetně vývaru u pole č.1 a č.2. Kontrola stavu naplavenin ve vývaru u polí č.1 a č.2. Kontrola poklopů kobek hydroválců u polí č.1 a č.2. Kontrola stavu naplavenin uvnitř kobek hydroválců u polí č.1 a č.2 za využití revizních poklopů.

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu, Nálezová zpráva bude vypracována a předána do 10 dnů od ukončení prací.

1. Termín: nejpozději do 30.09.2024
2. Návrh SOD, potáp práce ceník:

Akce č. 203 737:

Navrh\_SOD\_-2024.docx Příloha ceník VD Klášterec 203 737.xlsx

Akce č. 203 738:

Navrh\_SOD\_-2024.docx Příloha ceník VD Klášterec 203 738.xlsx

S pozdravem



odbor inženýringu, TDS specialista

 Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov tel. : mob. : fax : e-mail : http:

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy. Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.