SMLOUVA O DÍLO

Dům dětí a mládeže Praha 5, Štefánikova 235/11,150 00 Praha 5
IČ: 45242941
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)
 
a

MV Tridentstav s.r.o., Cimburkova 916/8, 130 00 Praha 3

IČ: 05374634

(dále jen jako „Dodavatel“ na straně druhé)
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: provedení výměny oken na chodbách      v 1., 2. patře a na schodišti dle specifikace v prostorách Domu dětí a mládeže Praha 5, Štefánikova 235/11, Praha 5, v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 29.07.2024. Cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.
Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši: 1.778 643,- Kč (slovy: Jedenmilionsedmsetsedmdesátosmtisícšestsetčtyřicettři) včetně DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele na základě daňového dokladu po předání a převzetí Díla. Případné navýšení částky bude předmětem jednání obou stran.

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu:

25.- 31.10. 2024. Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci a dokumenty určené k provedení díla: Rozpis časů, kdy jsou prostory volné pro zhotovení díla, klíče pro přístup do objektu a přístupové kódy k zabezpečení objektu.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 5% za každých započatých 7 dní prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI. Odstoupení od Smlouvy

Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy z kteréhokoliv zákonného důvodu.

Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 31. 7. 2024	                          V Praze dne 31. 7. 2024

................................................                              ...............................................

Objednatel                                                             Zhotovitel