DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 329/2023 ze dne 12. 12. 2023

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ NA HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM VČETNĚ VYBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KŘIMICE (4. ETAPA)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

| OBJEDNATEL | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| --- | --- |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

| ZHOTOVITEL | TERTOMA s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Slovanská 125, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary |
| IČO: | 03690237 |
| DIČ: | CZ03690237 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 30643 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Ing. Tomáš Pospíchal |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

PŘEDMĚT ZMĚNY

  - Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se mění a nově zní:

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí	4 810 893,32 Kč

Celkem cena za více práce neoddělitelně související s dílem:

- rozpočtová kalkulace dle přílohy č. 2 k SOD 329/2023 bez DPH činí 	1 757 536,32 Kč

- rozpočtová kalkulace dle přílohy č. 3 k SOD 329/2023 bez DPH činí 	 608 163,34 Kč

- rozpočtová kalkulace dle přílohy č. 4 k SOD 329/2023 bez DPH činí 	20 000,00 Kč

CELKEM cena za dílo bez DPH činí 	7 196 592,98 Kč

(slovy: sedm miliónů sto devadesát šest tisíc pět set devadesát dva korun českých a devadesát osm haléřů)

Celkem za DPH 21% 	1 511 284,53 Kč

CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 	8 707 877,51 Kč

(slovy: osm miliónů sedm set sedm tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých a padesát jedna haléřů)

  - Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“ se mění a nově zní:

Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 200 (dvě sta) kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 23. 08. 2024.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatkem č. 3 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

- Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

- Přílohy ke smlouvě:

Příloha č. 1 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele (krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů)

Příloha č. 2 – více a méně práce 4. etapa (rozpočtová kalkulace ze dne 20. 02. 2024)

Příloha č. 3 – vícepráce 4. etapa (rozpočtová kalkulace ze dne 03. 06. 2024)

Příloha č. 4 – dokončovací vícepráce 4. etapa (rozpočtová kalkulace ze dne 25. 07. 2024)

| v Plzni 30. 7. 2024 Ing. Irena Nováková ředitelka školy Střední průmyslová škola dopravní, za objednatele | v Karlových Varech 29. 7. 2024 Ing. Tomáš Pospíchal jednatel TEROMA s.r.o. za zhotovitele |
| --- | --- |