Dodatek č. 4

k Příkazní smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka ze dne 20.7.2022

uzavřené mezi

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

se sídlem: Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

zastoupená: Doc. PharmDr. Jaroslavem Rohem, Ph.D., děkanem

(dále jen jako „Příkazce“)

a

JE Group s.r.o.

se sídlem: U Šálkovny 1741/4, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 03063313

DIČ: CZ03063313

zastoupená: Jakubem Erbenem, jednatelem

(dále jen „Příkazník“)

(Příkazce a Příkazník dále společně také jen jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“) k Příkazní smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka ze dne 20.7.2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12.2022, Dodatku č. 2 ze dne 31.7.2023 a Dodatku č. 3 ze dne 15.5.2024 (dále jen „Smlouva“).

Na základě tohoto Dodatku se Smlouva upravuje následovně:

- Stávající text čl. 3.2 Přílohy č. 1 Smlouvy ROZSAH VÝKONU ČINNOSTI TDS se ruší a nahrazuje se novým textem následujícího znění:

„O výkonu a výsledcích činnosti TDS dle čl. 3.1 této přílohy bude Příkazník podávat Příkazci průběžně úplné a pravdivé písemné zprávy, a to na čtvrtletní bázi. Podrobná čtvrtletní zpráva bude obsahovat relevantní popis a ilustrativní fotodokumentaci průběhu výstavby a zakrývaných konstrukcí. Ve vztahu k Budově fakult bude první průběžná zpráva předložena za období červen – srpen 2024, a to nejpozději do 25. srpna 2024, další zprávy budou následně předkládány vždy po třech měsících, tj. do 25. listopadu 2024, 25. února 2025 a 25. května 2025, poslední zpráva bude předložena do 25. května 2026. Příkazce si vyhrazuje právo upřesnit datum zpracování písemné zprávy pro Budovu fakult v návaznosti na termín stanovený dotačním orgánem a Rektorátem UK.  Ve vztahu k Centrální budově bude první čtvrtletní zpráva předložena za období duben – červen 2024, další zprávy budou vždy předkládány za kalendářní čtvrtletí, a to vždy do 5. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po čtvrtletí, kterého se zpráva týká. Všechny údaje a informace budou ve zprávách uváděny v takové struktuře, aby bylo možné sledovat čerpání prostředků a fakturovat činnosti odděleně pro jednotlivé dotační tituly.“

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

- Uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, zajistí do pěti pracovních dnů ode dne uzavření dodatku Příkazce.

- Dodatek je uzavírán elektronicky a je opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou Smluvních stran, přičemž platí datum pozdějšího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 3. tohoto Dodatku.

| V Hradci Králové dne dle elektronického podpisu | V Praze dne dle elektronického podpisu |
| --- | --- |
| __________________________________ Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta Doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. děkan | ___________________________________ JE Group s.r.o. Jakub Erben jednatel |