Dodatek č.1

Smlouva o poskytnutí projektové činnosti

Ev.č.MMJN: SD/2024/0689

" Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektová dokumentace pro provádění stavby "

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 002 623 40

DIČ: CZ00262340

Zastoupený: Ing. Milošem Velem, primátorem a MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 131-182610247/0100

kontaktní osoby ve věcech smluvních a ve věcech plnění: ing. Luboš Kousal, odd. přípravy a realizace projektů, e-mail: kousal@mestojablonec.cz	 	telefon: +420 483 357 402

dále jen „Objednatel“

a

AED project, a.s.

se sídlem: Pod Radnicí 1235/2a, 150 00 Praha 5

vedená u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 8239

IČO: 615 08 594

DIČ: CZ61508594

Zastoupená: Ing. Alešem Markem, Ph.D, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 43-3939840217/0100

kontaktní osoby ve věcech smluvních a ve věcech plnění:

Ing. Aleš Marek, Ph.D., předseda představenstva

e-mail:   ales.marek@aedproject.cz                       	telefon: 602 224 896

Ing. Petr Vlasák, člen představenstva

e-mail:   p.vlasak@aedproject.cz                       	telefon: 733 736 017

dále jen „Zhotovitel“

Předmět Dodatku č.1 smlouvy

Předmětem Dodatku č.1 je po oboustranné dohodě smluvních stran změna smluvních ustanovení uzavřené smlouvy o dílo k akci: „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektová dokumentace pro provádění stavby.“

Uzavřením Dodatku č.1 dojde k napravení některých zřejmých nesrovnalostí, a především k upřesnění požadavků a podmínek objednatele a zhotovitele, a to i dle nových skutečností vzniklých po uzavření Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti. Navržené změny nemají vliv na celkovou cenu díla a termíny vyhotovení z uzavřené Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti.

MĚNĚNÁ USTANOVENÍ SMLOUVY

Původní znění části čl. II.  -  Specifikace plnění - odst. 6 i), j)

i) všechny dokumenty a výkresy musí být podepsány a orazítkovány autorizovanou osobou (včetně soupisu prací, dodávek a služeb)

j) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být podepsaný autorizovaným projektantem a členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy), současně však členění oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb

musí odpovídat požadavkům z dotačních titulů (74.výzva IROP – ITI a 52. výzva OPŽP) viz. čl.II, odst. 5 d) a e);

Nové znění části čl. II. – Specifikace plnění - odst. 6 i), j)

i) všechny dokumenty a výkresy musí být podepsány a orazítkovány autorizovanou osobou

j) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy), současně však členění oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb

musí odpovídat požadavkům z dotačních titulů (74.výzva IROP – ITI a 52. výzva OPŽP) viz. čl.II, odst. 5 d) a e);

Původní znění části čl. IV. – Čas a místo splnění – odst. 1 b), d)

b) předání konceptu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně konceptu krajinářského řešení a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb obou fází ke kontrole a souladu se zadáním a adekvátnosti navrženého řešení: nejpozději do 150 dní,

d) předání konceptu technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru, vizualizací a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb: nejpozději do 150 dní od data podpisu smlouvy,

Nové znění části čl. IV. – Čas a místo splnění - odst. 6 b), d)

b) předání konceptu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně konceptu krajinářského řešení ke kontrole a souladu se zadáním a adekvátnosti navrženého řešení: nejpozději do 150 dní,

d) předání konceptu technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru, vizualizací: nejpozději do 150 dní od data podpisu smlouvy,

Původní znění části čl. VI. – Práva a povinnosti smluvních stran – odst. 15.

15. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této

Smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat Zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla, a umožnit Zhotoviteli přístup do příslušných prostor nebo území. Zhotovitel se zavazuje podklady předané Objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je Zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit Objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Nové znění části článku VI. – Práva a povinnosti smluvních stran – odst.15.

15. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této

Smlouvy. Objednatel je zejména povinen zajistit součinnost zástupců Objednatele, uživatele a zpracovatelů předchozích stupňů projektové dokumentace a dalších oprávněných osob a předat Zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla, a umožnit Zhotoviteli přístup do příslušných prostor nebo území. Zhotovitel se zavazuje podklady předané Objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je Zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit Objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Původní znění části článku VII. – Cena za splnění a platební podmínky – odst. 2. d)

d) cena za autorský dozor:

Cena za provedení příkazních činností je stanovená výpočtem součinu hodinové nabídkové ceny a skutečným rozsahem vykonávaných činností, přičemž hodinová cena pro jednoho specialistu činí:

- 862,40 Kč (slovy: osm set šedesát dva korun českých, čtyřicet haléřů) bez DPH / hod,

- 1 043,50 Kč (slovy: tisíc čtyřicet tři korun českých, padesát haléřů) včetně DPH / hod,

a to po dobu výstavby stavby v rozsahu 2500 hod. autorského dozoru (předpoklad) až do celkové výše:

- 2 156 000 Kč (slovy: dva miliony sto padesát šest tisíc korun českých) bez DPH/2500 hod.,

- 2 608 760 Kč /(slovy: dva miliony šest set osm tisíc sedm set šedesát korun českých) včetně DPH/2500 hod..

Zhotovitel přiloží k faktuře přehled hodin strávený prováděním příkazních činností.

Nové znění části článku VII. – Cena za splnění a platební podmínky – odst. 2. d)

d) cena za autorský dozor:

Cena za provedení příkazních činností je stanovená výpočtem součinu měsíční paušální sazby a počtu měsíců předpokládané realizace stavby, přičemž měsíční paušální sazba za vykonávanou činnost činí:

- 98 000 Kč (slovy: devadesát osm tisíc korun českých) bez DPH,

- 118 580 Kč (slovy: sto osmnáct tisíc pět set osmdesát korun českých) včetně DPH 21%,

a to po předpokládanou dobu výstavby stavby v rozsahu 22 měsíců autorského dozoru až do celkové výše:

- 2 156 000 Kč (slovy: dva miliony sto padesát šest tisíc korun českých) bez DPH,

- 2 608 760 Kč (slovy: dva miliony šest set osm tisíc sedm set šedesát korun českých) včetně DPH 21%.

Zhotovitel přiloží k faktuře měsíční přehled prováděných příkazních činností.

Původní znění čl. IX – Vlastnické právo a právo užití odst. 1. – 8.

se doplňuje o odst. 9.

Nové znění čl. IX – Vlastnické právo a právo užití

odst. 9 – Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem práv a licencí k podkladům v Příloze č.6 a umožňuje Zhotoviteli tyto podklady neomezeně užívat a upravovat pro účely zhotovení předmětu díla.

Původní znění čl. X – Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení, odst. 1. – 12.

se doplňuje o odst. 13.

Nové znění čl. X - Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

odst. 13. – Strany se dohodly, že smluvní pokuta nepřesáhne 15% z příslušné části díla

Původní znění textu Příloha:

1. - Příkazní smlouva

2. – Indikativní harmonogram

3. – 74. VÝZVA IROP – Multimodální osobní doprava - SC 6.1 (ITI)

4.– 52. VÝZVA OPŽP – Protipovodňová opatření - SC 1.3 (ITI)

5. – prohlášení o střetu zájmů

se doplňuje o příloha 6.

Nové znění textu Příloha:

1. - Příkazní smlouva

2. – Indikativní harmonogram

3. – 74. VÝZVA IROP – Multimodální osobní doprava - SC 6.1 (ITI)

4.– 52. VÝZVA OPŽP – Protipovodňová opatření - SC 1.3 (ITI)

5. – prohlášení o střetu zájmů

6. – Zadání díla (projektová dokumentace z výběrového řízení)

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v Dodatku č.1 Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti evid. č. MMJN: SD/2024/0689. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této Smlouvy (objednatel 2 vyhotovení stejnopisu, zhotovitel 1 vyhotovení stejnopisu). To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.

Ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě č. MMJN: SD/2024/0689 se tímto Dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

V Jablonci nad Nisou dne     12.8.2024       		                          V    Praze    dne

……………………………… 				………………………………

Ing. Miloš Vele                                                                      Ing. Aleš Marek, PhD.

primátor					                         předseda představenstva

………………………………

MgA. Jakub Chuchlík

náměstek primátora

……………………………..

Ing. Pavel Sluka

ved. odd. přípravy a realizace investic

za věcnou správnost