Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Smlouva o dílo

# uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 	161248 (N 148/16)

číslo smlouvy dle objednatele:

- Smluvní strany

Zhotovitel:		AQUATIS a.s.

se sídlem:		Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČ:			46347526

DIČ:			CZ46347526

Zastoupen:		Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem

### Telefon / email: 	541 554 111 / info@aquatis.cz

(dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel:	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Hudcova 296/70, 602 00 Brno

IČ:		00027162

Zastoupený:	MVDr. Miloslavem Skřivánkem, CSc., ředitelem

Telefon / email: vri@vri.cz

(dále jen "objednatel")

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení zakázky malého rozsahu s názvem

„Odkanalizování a čištění odpadních vod areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně“ (dále jen „zakázka“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

- Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je realizace díla „Odkanalizování a čištění odpadních vod areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně“ spočívající ve zpracování níže uvedených výkonových fází projektových prací stavby "Odkanalizování a čištění odpadních vod areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně " a zajištění všech s tím souvisejících činností podle zadávacích podmínek zakázky objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno v souladu se záměrem stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy, a v rozsahu vymezeném v příloze č. 2 smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas provést a objednatel se zavazuje takové dílo za podmínek dále uvedených převzít a zaplatit cenu díla, která zhotoviteli dle smlouvy náleží.

- Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s příslušnými právními předpisy a normami, svým podpisem na této Smlouvě o dílo potvrzuje Zhotovitel, že zadávací podmínky zakázky mu jsou známé, že mu byly předloženy a že k nim neměl připomínek. Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo danému účelu.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Rozsah plnění díla je stanoven na tyto výkonové fáze projektových prací a s tím související činnosti (dílčí části díla):

a) 	dokumentace pro územní souhlas (ÚS), výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby (IČDÚS), zpracování žádosti o dotaci,

b) dokumentace pro stavební povolení (DSP), výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (IČDSP),

c)	dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DZSaDPS), výkon inženýrské činnosti za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k zadávacímu řízení na výběr zhotovitele stavebních prací (IČDZSaDPSaZŘ),

d) provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.

e) Autorský dozor (AD) bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby, atd.. Účast AD na stavbě musí být vždy transparentní, tj. objednatel musí vždy písemně potvrdit, že AD se daný konkrétní den účastnil kontrolní činnosti, resp. jednání, které výlučně souvisí se stavbou díla.)

V rámci výkonu AD dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací se stavebním povolení (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti AD bude zhotovitel prokazatelně vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván. Pokud dojde k nesouladu mezi vykázanými úkony AD u objednatele a zhotovitel, je výslovně dohodnuto, že rozhodující budou záznamy jednotlivých úkonů vedené u objednatele.

f) - Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru písemným převzetím dokončené stavby objednatelem.

- Doba a místo plnění

- Plnění díla bude zahájeno do tří kalendářních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy. Pro jednotlivé výkonové fáze projektových prací jsou stanoveny tyto závazné lhůty:

a)	dokumentace pro územní souhlas (ÚS) - zahájení prací do tří kalendářních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy a podání návrhu na ÚS do 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, přičemž v této lhůtě bude na stavební úřad podána žádost o vydání územního souhlasu s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů,

b) dokumentace pro stavební povolení (DSP) - zahájení prací do tří kalendářních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy po podání žádosti o vydání územního souhlasu o umístění stavby na stavebním úřadě a dokončení DSP do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

c) dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DZS a DPS) - zahájení prací na základě písemné výzvy zadavatele (objednatele) k zahájení projektových prací na DZS a DPS a ukončení do 60 dnů od doručení výzvy objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje ukončit jak dílčí části díla, tak dílo v celém rozsahu a bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. III odst. 1 smlouvy. Za den ukončení plnění díla, resp. jeho dílčí části je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání díla, respektive jeho dílčí části, bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla a jeho dílčích částí bude pořízen písemný protokol podepsaný objednavatelem i zhotovitelem.

- Místem plnění je sídlo objednatele tj. dílčí části díla budou protokolárně předány v sídle objednatele. Související činnost bude poskytována v místě v závislosti na jejím charakteru.

- Pokud Objednavatel nezíská finanční prostředky ze zdrojů MZe, MŽP, či jinde, nebude bod c) a d) dle článku II/5 této smlouvy realizován. Zahájení prací a jejich financování dle bodu c) je podmíněno písemnou výzvou Objednatele k zahájení prací. Zhotovitel při naplnění tohoto ustanovení, nemůže vůči objednateli uplatňovat jakékoliv finanční plnění.

- Cena díla

- Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele v předmětném výběrovém řízení zakázky jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla (je nepřekročitelná).

- Cena díla se sjednává v této struktuře a výši:

| písm. dle přílohy č. 2 smlouvy | popis | cena v Kč |
| --- | --- | --- |
|  |  | bez DPH | výše DPH | včetně DPH |
| a) | dokumentace pro územní souhlas (ÚS) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby (IČUS), zpracování žádosti o dotaci | 227.000,- | 47.670,- | 274.670,- |
| b) | dokumentace pro stavební povolení (DSP), výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (IČDSP) | 265.000,- | 55.650,- | 320.650,- |
| c) | dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DZSaDPS), výkon inženýrské činnosti za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k zadávacímu řízení na výběr zhotovitele stavebních prací (IČDZDaDPSaZŘ) | 350.000,- | 73.500,- | 423.500,- |
| d) | Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí max. 600,- Kč bez DPH/hod. (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu) za jednu účast zhotovitele na stavbě (max. 100 účastí). V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování. | 30.000,- | 6.300,- | 36.300,- |
|  | Cena díla celkem | 872.000,- | 183.120,- | 1.055.120,- |

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že cenu díla lze změnit pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul veškerá rizika související s prováděním díla a cena díla je tedy cenou konečnou a nepřekročitelnou. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu svého nepřesného nebo neúplného ocenění díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je cenou nejvýše přípustnou a že zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výkony atd., kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění díla dle této smlouvy.

- Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po ukončení díla, resp. jeho dílčí části.

- Cena díla resp. jeho dílčích částí bude hrazena následovně:

a)	dokumentace pro územní souhlas (ÚS) a výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby (IČÚS) – úhrada ve výši 100% po nabytí právní moci územního souhlasu.

b) dokumentace pro stavební povolení (DSP) a výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (IČDSP) - úhrada ve výši 100 % dané části díla po nabytí právní moci stavebního povolení a podané žádosti o dotaci.

c)	dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DZSaDPS), výkon inženýrské činnosti za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k zadávacímu řízení na výběr zhotovitele stavebních prací (IČDZS a DPSa ZŘ) - úhrada ve výši 100 % dané části díla po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele a po předání a převzetí dokumentace objednatelem,

d1) Za výkon AD se sjednává dohodnutá (smluvní) cena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. v platném znění, a to jako sazba za účast na stavbě. Dohodnutá sazba za účast na stavbě činí max. 600,- Kč bez DPH/hod. (k této částce bude připočteno DPH ve výši dle příslušného právního předpisu) za 1 účast zhotovitele (nejde o účast jedné osoby) na stavbě (není rozhodující délka účastni AD). V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonávanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovouto činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování. Sazby dle tohoto odstavce budou zvyšovány (snižovány) dle míry inflace (deflace) za předcházející kalendářní rok, a to vždy s účinností od 1.4. příslušného roku, poprvé pak od 1.4. kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce uzavření této smlouvy.

d2) - Cena za řádně vykonaný AD dle jednotlivých článků této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny odsouhlasené (objednatelem) úkony výkonu AD v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu), vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, na nějž cena náleží. Dohodnutá splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne písemného doručení faktury objednateli.

e) Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

- Splatnost originálů faktur (daňových dokladů) je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne písemného doručení faktury (daňového dokladu)objednateli.

- Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

- Provádění díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky.

- Rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti bude odpovídat platnému standardu profesních výkonů a jeho výkonovým fázím, stanoveném českou komorou architektů.

- Předmět plnění díla ( viz.čl.5,bod 2 aa,b,c, ) bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými a správními podmínkami pro kompletní řešení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména

-	zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v platném znění

-	vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (resp. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb),

-	vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění

-	vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění

-	vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění

-	zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a příslušnými prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění

-	zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění

-	příslušnými TP, TKP a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD ČR.

- Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní subzhotovitelé dílčích částí díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a nařízení platných v České republice nutná k provedení předmětu plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel bude písemně informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu plnění veřejné zakázky, navrhovat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat jednání s třetími stranami.

- Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby.

- Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej.  Zhotovitel je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě, který posoudí oprávněnost víceprací. Teprve po jeho písemném odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

- Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

- V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny a jejich cena bude z ceny díla odečtena, objednatel je oprávněn jednostranně vyčíslenou cenu (méněpráce), kterou stanoví zhotovitel odečíst z celkové ceny díla.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

- Záruka za vady díla

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením písemných nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

- Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 72 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno.

- Objednatel se zavazuje odstranit vady a nedodělky ve lhůtě do 14 dnů od doručení písemné reklamace, nedohodnou-li si smluvní strany výslovně lhůtu jinou.

- V průběhu reklamace záruční lhůta se staví. Dohodnutá záruční lhůta se prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla.

- Sankční podmínky

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončení díla resp. dílčích částí díla, které nebudou dokončeny ve lhůtách dle čl. III odst. 1 smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, s níže je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dle čl. VII odst. 7 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu.

- V případech, které smlouva označuje za podstatné porušení smlouvy je objednatel oprávněn účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč.

- Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování.

- Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

- Pokud zhotovitel zadá část plnění veřejné zakázky jiné osobě (subzhotoviteli), je jediným garantem plnění smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

- Pojištění odpovědnosti za škodu

- Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činností, a to minimálně ve výši 3 mil. Kč bez DPH. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy a dále kdykoliv na požádání objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy.

- Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

- Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

- Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

- Subzhotovitelé

- Zhotovitel odpovídá za činnost svých subzhotovitelů tak, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

- Změna subzhotovitele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový subzhotovitel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subzhotovitelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní subzhotovitel. Změna subzhotovitelů je možná pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy.

- Objednatel schválení nového subzhotovitele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

- Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s §2, písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele informovat o splnění těchto nápravných opatření.

- Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr) provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli poslední faktura.

- Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:

-	vstup zhotovitele do likvidace;

-	zahájení insolvenčního řízení nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku;

-	zánik zhotovitele bez likvidace;

-	jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku, a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci

- Změna a předčasné ukončení smlouvy

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:

-	překročení termínu dokončení díla nebo jeho dílčí části o více jak 30 dnů;

-	prodlení objednatele s úhradou splatných faktur o více než 30 dnů ode dne splatnosti;

-	a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení.

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

- V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností).

- Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

- Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

-	zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

-	zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

-	zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

-	po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

-	strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

- Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávacímí podmínkami objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

- Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě o dílo výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Tato smlouva je sepsána a podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

- Níže uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 - záměr stavby,

- příloha č. 2 - vymezení předmětu plnění zakázky - díla,

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Brně, dne						V Brně dne 20. 7. 2016

......................................				......................................

MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.

ředitel instituce

Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i.