- Číslo dodatku smlouvy objednatele: D1/SoD/2023/01

Číslo dodatku smlouvy zhotovitele: D1/20-2023

## DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení stavby na akci „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace“ uzavřená dle ust. § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami takto:

- SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby

| Objednatel |  | Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž |
| Zástupce | : | Mgr. Jana Vítková - ředitelka |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| - ve věcech smluvních | : | Mgr. Jana Vítková - ředitelka |
| - ve věcech technických | : | ……………………………….. |
| IČO | : | 65269616 |
| Bankovní ústav | : | ………………………. |
| Číslo účtu | : | ………………………. |
| Telefon | : | +420 571 428 731 |
| E-mail | : | vospgs.spgs@ped-km.cz |
| ID DS | : | k34vevz |

| Zhotovitel | : | ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Příčná 129/3, 779 00 Olomouc-Hodolany |
| Statutární orgán | : | Ing. Jan Borůvka, Ing. Jan Borůvka ml. |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | C 16700 vedená u Krajského soudu v Ostravě |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |
| - ve věcech smluvních | : | Ing. Jan Borůvka |
| - ve věcech technických | : | ………………………….. |
| IČO | : | 25376799 |
| DIČ | : | CZ25376799 |
| Je plátce DPH |  |  |
| Bankovní ústav | : | ……………………….. |
| Číslo účtu | : | ……………………….. |
| Telefon | : | …………………… |
| E-mail | : | elektrobau@elektrobau.cz |
| ID DS | : | Sqaudxb |

- PREAMBULE

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele SoD/2023/01 dne 30. 5. 2023 na zhotovení stavby na akci: „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace“ ve znění jejího Dodatku č. 1 uzavřeného dne 22.8.2023 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 8. 11. 2023  (dále jen „Smlouva“).

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou změny technického řešení, které byly navrženy zástupci objednatele, projektantem/autorským dozorem a zhotovitelem stavby po vyhodnocení skutečného stavu budovy a možnostech vedení kabelových tras, doplnění technického řešení sádrokartonového podhledu v 4NP, doplnění chybějících položek a dopočtu skutečných výměr ve výkazu výměr z důvodu chyby na straně projektanta a řešení silnoproudých a slaboproudých instalací v budově školy zohledňující aktuální provozní a prostorové potřeby objednatele a technické řešení jeho potřeb s ohledem na budoucnost (změna využití místností č. 313, 314, 315 v 3NP oproti původní projektové dokumentaci).  Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnovém listu č. 4, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

    - Změny uvedené ve Změnovém listu č. 4 jsou rozděleny v návaznosti na jednotlivé odstavce (4 nebo 6) ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Ve smyslu § 222 odst. 8 ZZVZ podléhá změna závazku provedená na základě odst. 6 § 222 ZZVZ uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dle § 212 ZZVZ.

  - S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.2. tohoto dodatku, a s ohledem na obsah Změnového listu č. 4, se mění celková cena díla, dle tohoto rozpisu z důvodů méněprací a víceprací:

- ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

  - Článek 2. Předmět smlouvy a rozsah díla, odstavec 2.2.1 Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod č. 2.2.1.7, který zní:

2.2.1.7 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 4.

  - V článku 2. Předmět smlouvy a rozsah díla se odst. 2.5. Smlouvy mění a po změně zní takto:

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, nabídkou, a touto smlouvou a v souladu se změnovými listy č. 1, 2, 3 a 4. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.

  - V článku 3. Změna smlouvy se v odst. 3.10. bod 3.10.1. Smlouvy mění a po změně zní takto:

3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 smlouvy – I.etapa; II.etapa), změnových listů č. 1 a č. 2 (příloha č. 2 smlouvy), změnového listu č. 3 (příloha č. 3 smlouvy) a změnového listu č. 4 (příloha č. 4 smlouvy).

- ZMĚNA CENY DÍLA

  - Článek 5. Cena díla, odstavec 5.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

- 5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

| - Etapy | - Cena bez DPH | - DPH (21%) | - Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. etapa (2023) | 12 467 276,80 Kč | 2 618 128,13 Kč | 15 085 404,85 Kč |
| - II. etapa (2024) | 5 770 084,01 Kč | 1 211 717,64 Kč | 6 981 801,65 Kč |
| - Celkem | 18 237 360,81 Kč | 3 829 845,77 Kč | 22 067 206,50 Kč |

  - V čl. 5 Cena díla se text odstavce 5.3. Smlouvy mění a nově zní takto:

5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkových rozpočtu (samostatně pro I. etapu a II. etapu) (příloha č. 1 smlouvy), které jsou součástí jeho nabídky, změnových listů číslo 1 a číslo 2 (příloha č. 2 smlouvy), změnového listu č. 3 (příloha č. 3 smlouvy) a změnového listu č. 4 (příloha č. 4 smlouvy). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

5.3.1	Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

5.3.2	Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

- ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

  - V Článku 22 Závěrečná ustanovení Smlouvy se text odstavce 22.8 mění a nově zní:

22.8.	Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet) samostatně pro I. etapu a II. etapu. Přílohou č. 2 této smlouvy jsou změnové listy č. 1 a č. 2. Přílohou č. 3 této smlouvy je změnový list č. 3. Přílohou č. 4 této smlouvy je změnový list č. 4.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ v platném znění.

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

  - Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 4.

V Kroměříž dne …………………                                                      V Olomouci dne ……………….

Objednatel:	Zhotovitel

……………………………………… 				………………………………………

Mgr. Jana Vítková						Ing. Jan Borůvka

ředitelka							jednatel

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně