# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0296/24

„MOST EV. Č. 495-036: SLAVIČÍN-HRÁDEK, STAVEBNÍ ÚDRŽBA“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,

příspěvková organizace

Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:						70934860

DIČ:						CZ70934860

Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxx

Tel.:						xxxxx

E-mail:					xxxxxx

Technický dozor:				xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					Správa a údržba silnic Zlínska, s r.o.

Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44640

IČ:						269 13 453

DIČ:						CZ26913453

Zastoupený:					Bc. Libor Lukáš, jednatel společnosti

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxx

Tel.:						xxxxxxxxx

E-mail:					xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				PPF banka a.s., č. ú.: 2022590004/6000

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0296/24 ze dne 19.6.2024 z těchto důvodů:

Při realizaci prací na mostě bylo zjištěno, že obruby lemující obě římsy jsou v havarijním stavu, vč. navazující částí vlastních říms. Bylo dohodnuto, že původní materiál bude odstraněn a bude provedeno osazení nových betonových obrub a vybetonování porušené části říms.

Článek II.

Změny ve smlouvě o dílo

1.  Článek V. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text je nahrazen textem.

- Cena dodatečných prací je stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem					   	      195.880,00 Kč

DPH 21 %							        41.134,80 Kč

Cena celkem vč. DPH 					   	      237.014,80 Kč

- Nová cena za zhotovení díla je pevná a stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem					   	       571.610,00 Kč

DPH 21 %							       120.038,10 Kč

Cena celkem vč. DPH 					   	       691.648,10 Kč

(slovy šestsetdevadesátjedentisíc šestsetčtyřicetosm korun českých, 10/100)

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně 13.08.2024

......................................................

Ing. Bronislav Malý

ředitel

......................................................

Libor Lukáš

jednatel společnost