### Př. 2 - Věcná náplň řešení projektu

Číslo projektu: FX05030185_7961

Název příjemce: 		Mixit s.r.o.

Název projektu (CZ): 	Inovace procesu a organizace výroby společnosti Mixit s.r.o.

Etapy řešení

| Etapa a podetapy | Název etapy | # Termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- |
| # rok 2024 |  |  |
| 1. | Organizační inovace Pořízení technologie a SW a HW vybavení | # 12/2025 |
| 1.1. | Datově řízená firma Pořízení BI systému | # 04/2024 |
| 1.2. | Zvýšení kvality expedice firmy Vývoj SW pro kontrolu váhy + implementace | # 03/2024 |
| 1.3 | Etiketovací linka Pořízení a instalace | # 10/2024 |
| 1.4 | Etiketovací linka Implementace | # 12/2024 |
| 1.5 | Bezobalová výroba Nákup a implementace | # 08/2024 |
| 1.6 | Real time lokalizace Vývoj a instalace | # 06/2024 |
| # rok 2025 |  |  |
| 1. | Organizační inovace Pořízení technologií a SW a HW vybavení | 12/2025 |
| 1.7 | Real time lokalizace Vývoj SW | 03/2025 |
| 1.8 | Kontrola a testování funkce nově nastavených procesů | 12/2025 |