# SMLOUVA O DÍLO č. 10/2023

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

## Uzavřená ve smyslu ustanovení § 631 a následujících zák. č. 89/2012 občanského zákoníku mezi těmito stranami:

Objednatel: Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

se sídlem Na Bělidle 815/12, 733 01 Karviná-Fryštát

pracoviště: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Pampeliška, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov – Janovice

zastoupený Mgr. Renátou Chytrovou, ředitelkou

IČO: 00847267

DIČ: nejsme plátci DPH

bankovní spojení Komerční banka, a. s., 63635791/0100

a

Zhotovitelem: AQUAstop, s.r.o.

zastoupený Zbyňkem Sokolem, jednatelem

se sídlem U stadionu 5, 792 01 Bruntál

IČO: 47984597

## DIČ: CZ47984597

bankovní spojení: ČS a.s. Bruntál, č. ú. 1844289339/0800

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě – oddíl C, vložka 91366

I.

**Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy jsou práce na zhotovení kanalizační přípojky pro objekt Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Pampeliška. Součástí dodávky jsou také zemní práce a protlak pod silnicí v délce cca 9,00 m. Dále dodávka a osazení kalového čerpadla. Vlastní kanalizační přípojka bude v tlakové části z trub PE DN 50 mm v délce cca 32,0 m, část gravitační z trub DN 150 mm o délce cca 2,0 m. K čerpání odpadních vod bude použito kalové čerpadlo s plovákem, umístěné v nádrži zrušené ČOV. Na konci tlakové části potrubí bude umístěna šachta PVC DN 315 mm. Z šachty bude potrubí pokračovat gravitačně s napojením na veřejnou kanalizaci.

Realizace kanalizační přípojky bude částečně provedena na pozemku správce komunikace a bude nutné dodržet jeho požadavky. Napojení na stávající veřejnou kanalizaci bude provedeno dle požadavku správce kanalizace. Bude provedeno provrtání do zrušené ČOV, kde bude umístěno kalové čerpadlo k přečerpávání odpadních vod do veřejné kanalizace.

Jelikož se jedná o havarijní stav bude projektová a povolovací dokumentace vypracována dodatečně zhotovitelem stavby.

Předmětem díla nejsou elektropráce.

Bližší podrobnosti je možné vyčíst z položkového rozpočtu stavby.

Předmětem dodávky není – zaměření provedených prací autorizovaným geometrem a další případné poplatky.

II.

**Cena**

Cena díla za realizaci předmětu smlouvy se stanoví po vzájemné dohodě na:

**stavební práce - kanalizační přípojka: 113.784,27 Kč bez DPH**

**dodatečné zpracování projektu a povolení stavby: 15.004,00 Kč bez DPH**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**celkem: 128.788,27 Kč bez DPH**

Cena dodávky bude uhrazena po dokončení jednotlivých části díla. Objednatel obdrží
od zhotovitele fakturu s 14 denní splatností.

III.

**Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

* termín zahájení prací: 13.11.2023
* termín ukončení prací: 22.12.2023
* termín ukončení projektu a dodatečného povolení stavby: 30.03.2024

IV.

**Místo plnění**

Místem plnění je obec Janovice u Rýmařova, Rýmařovská 34/1.

V.

**Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní**

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele předáním dokončeného díla a jeho řádným uhrazením.

VI.

**Odpovědnost za vady**

Zhotovitel přejímá záruku za provedené dílo v délce 24 měsíců od jeho dokončení a předání.

VII.

**Platební podmínky**

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném dokončení a předání. Smluvní strany si sjednávají lhůtu k uhrazení faktury do 14 dnů ode dne vystavení. Záloha nebude poskytována. Fakturace bude prováděna dle skutečného plnění objemu prací v této smlouvě.

VIII.

**Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele**

Objednatel umožní vstup na pozemky své případně jiných majitelů za účelem realizace předmětu smlouvy.

Objednatel určí skládku přebytečné zeminy a dočasnou skládku stavebních materiálů.

Pokud v průběhu stavby budou zjištěny skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, bude ze strany zhotovitele provedeno jejich ocenění a ze strany objednatele bude cena odsouhlasena. Jedná se zejména o jiné zatřídění horniny při provádění výkopových prací, nepředvídané překážky v trase přípojky, vyvolané přeložky jiných sítí apod.

IX.

**Smluvní pokuty**

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení.

V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou faktury za předmět smlouvy, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad podle termínů stanovených
v předávacím protokole, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z pozastavené částky za každý den prodlení.

X.

**Závěrečná ujednání**

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Toto se týká především omezení rozsahu díla nebo rozšíření nad rámec této smlouvy.

V případě, že nebude cena díla uhrazena po jeho dokončení, je zhotovitel oprávněn provést demontáž potrubí a armatur a jejich odstranění.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž smluvní strany obdrží po jednom výtisku.

XI.

 **Smluvní strany**

Zhotovitel: Objednatel:

Datum: