### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj systému pro podporu Lean Manufacturing pro technologii zpracování výroby v polygrafickém průmyslu

Ev.č.:	FV20137

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Analýza procesů a úzkých míst v procesu zpracování polygrafických zakázek | CICERO NOVATISK Univerzita Pardubice | 10/2017 |
| 2 | Vyhodnocení analýzy a výzkum možných variant jejich eliminace, návrh Use Case modelu (část konzultační + sw řešení) | CICERO NOVATISK Univerzita Pardubice | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 3 | Testování výsledků výzkumu navrženého Use Case modelu – kontrola navrženého řešení | CICERO NOVATISK Univerzita Pardubice | 06/2018 |
| 4 | Návrh logického datového a procesního modelu softwarové části, návrh struktury metodiky konzultačních a implementačních služeb | CICERO Univerzita Pardubice | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 5 | Testování a kontrola navrženého logického datového a procesního modelu a navržené metodiky konzultačních a implementačních služeb | CICERO Univerzita Pardubice | 05/2019 |
| 6 | Programové zadání a vlastní programové řešení softwarové části, vypracování metodiky konzultačních služeb, průběžná kontrola zpracovaných produktů | CICERO Univerzita Pardubice | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 7 | Testování produktu u konečného zákazníka a spoluřešitelů | CICERO NOVATISK Univerzita Pardubice | 04/2020 |
| 8 | Pilotní instalace produktu | CICERO NOVATISK | 07/2020 |