### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Sofistikovaná vakuová kalící pec pro menší vsázky

Ev.č.:	FV20085

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Analýzy přenosu tepla ve vakuu i v nuceném proudění interních plynů (dusík, argon) v prostředí vakuových kalících pecí. Vytvoření koncepčního návrhu (schématická rámcová konstrukce) vnitřního uspořádání VKP ve formě 3D modelu. | PZP KOMPLETa.s. VÚTS a.s. | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 1 | Analýzy přenosu tepla ve vakuu i v nuceném proudění interních plynů (dusík, argon) v prostředí vakuových kalících pecí. Vytvoření koncepčního návrhu (schématická rámcová konstrukce) vnitřního uspořádání VKP ve formě 3D modelu. | PZP KOMPLET a.s. VÚTS a.s. | 06/2018 |
| 2 | Výroba funkčního modelu vakuové kalící pece. | PZP KOMPLET a.s. VÚTS a.s. | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Ověření předpokladů a výkonu, účinnosti, životnosti a robustnosti VKP (včetně SW). Finální ověřené konstrukční a materiálové řešení VKP. | PZP KOMPLET a.s. VÚTS a.s. | 12/2019 |