# S M L O U V A    O    D Í L O

na zpracování projektových studií stavby

# DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

# Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

se sídlem:			Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov

IČO:			72046881

DIČ:			CZ72046881

jednající:	Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka

bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 	268644536/0300

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Archeb s.r.o

se sídlem: 		Mlýnská 98/16

IČO: 			17854610

DIČ: 			CZ17854610

Jednající:		Ing. arch. Václav Zůna

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.

číslo účtu: 		123-9278770297/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Plzní, oddíl C, vložka 43148

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a

- zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nového Domova pro osoby se zdravotním postižením „Vilík“ – studie stavby; a

- zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

se smluvní strany dohodly na uzavření této

S M L O U V Y   O   D Í L O

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# Předmět smlouvy

- Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, sjednané dílo dle smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve smlouvě.

- Předmětem smlouvy je zpracování dvou samostatných projektových studií pro výstavbu novostavby a rekonstrukci Domova pro osoby se zdravotním postižením „Vilík“ v Chebu (dále jen „Domov“). Projektové práce a zpracování dokumentace, bude realizováno v rámci projektů Rekonstrukce Domova pro osoby se zdravotním postižením „Vilík“ a Výstavba nového Domova pro osoby se zdravotním postižením „Vilík“.

- Předmětem jedné projektové studie stavby je rekonstrukce stávajícího objektu, ve kterém je provozována sociální služba pro osoby se zdravotním postižením „Vilík“, umístěného v ulici Dragounská 931/38, situovaného na pozemkové parcele číslo 2064 a přilehlé pozemkové parcele číslo 1789/9 (z části bude umístěn nadzemní spojovací koridor), v katastrálním území Cheb, ve vlastnictví Karlovarského kraje. Správu nemovitostí zajišťuje Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace, Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov.

- Předmětem druhé projektové studie stavby je výstavba nového Domova komunitního až rodinného charakteru pro osoby se zdravotním postižením s/nebo bez poruchy autistického spektra (dále jen „PAS“) ve formě dvoupatrového bezbariérového domku pro maximálně osm (8) klientů, pro osoby se zdravotním postižením s/nebo bez PAS, na pozemkové parcele číslo 1790/1 a 1789/9 (z části bude umístěn nadzemní spojovací koridor), v katastrálním území Cheb, ve vlastnictví Karlovarského kraje. Správu nemovitostí zajišťuje Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace, Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov.

- Zhotovitel provede dílo dle smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje studie stavby v rozsahu specifikovaném výzvou k podání nabídky ze dne 12. 7. 2024 veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nového Domova pro osoby se zdravotním postižením „Vilík“ – studie stavby (dále jen „dílo“ nebo „Studie“). Základní parametry zamýšlených staveb jsou objednatelem specifikovány stavebním programem pro rekonstrukci Domova (příloha č. 1) a výstavbu novostavby Domova (příloha č. 2).

- Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9. 8. 2024 na akci Rekonstrukce a výstavba nového Domova pro osoby se zdravotním postižením „Vilík“ – studie stavby.

- Podrobnější vymezení předmětu plnění:

- návrh urbanisticko-architektonického a stavebního řešení novostavby a rekonstruované stavby, včetně řešení širších vztahů

- zpracování studie stavby dle požadavků územního plánu a vztahu s okolím

- napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a návrh sadových úprav s ohledem na funkční využití venkovních ploch

- koncepční, tvarové, materiálové, dispoziční, provozní, technické a technologické řešení návrhů v koordinaci s požadavky zadavatele

- zpracování odpovídajících dokumentací studie stavby

- studie stavby bude podkladem pro výběr zpracovatele projektové dokumentace stavby ve všech stupních dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

- předání dokumentace Studie (samostatně pro rekonstrukci a novostavbu) pětkrát v listinné podobě a jedenkrát v elektronické podobě, textová část ve formátech *.doc nebo *.docx a *.pdf, tabulkové soubory ve formátu *.xls nebo *.xlsx a grafická část ve formátech *.pdf a *.dwg.

- Minimální rozsah dokumentace studie na rekonstrukci Domova a výstavbu novostavby bude obsahovat zejména tyto části:

A – Průvodní zpráva

    - identifikace stavby, základní údaje

    - údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území

    - údaje o provedených průzkumných pracích

    - urbanistické a architektonické řešení

    - napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu

    - vliv stavby na životní prostředí – zhodnocení

    - řešení bezbariérového užívání

    - členění stavby na objekty a provozní soubory

    - základy požární bezpečnosti stavby

    - ochrana proti hluku

    - hygiena a ochrana zdraví

B – Výkresová část

- situace širších vztahů

- situace M 1:500

- půdorysy M 1:200

- řezy schematické M 1:200

- pohledy M 1:200

- vizualizace

C – Propočet finančních nákladů

- propočet celkových nákladů stavby – souhrnný

- propočty dílčí nákladů stavby v členění dle SO (stavebních objektů) a PS (provozních souborů)

D – Harmonogram

- harmonogram přípravy a realizace výstavby

- Zhotovitel zpracuje Studie v souladu s platnými normami, především se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s obecně závaznými předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními normami a metodikami ústředních orgánů státní správy. V případě, že v průběhu plnění zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy). Při zpracování Studie budou zohledněny a respektovány i ostatní právní předpisy, zejména související s problematikou ochrany přírody a krajiny, památkové péče apod.

- Zpracování Studie bude v souladu s platným územním plánem města Cheb s přihlédnutím k závazným regulativům.

- Navržené řešení Studie musí být v souladu s uplatňováním zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení Evropské komise o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01).

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob.

#### II. Cena za dílo a způsob její úhrady

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo dle čl. I. této smlouvy sjednanou cenu:

Projektová Studie na rekonstrukci Domova

cena celkem	120 000,00 Kč

(slovy: sto dvacet tisíc korun českých)

Projektová Studie na novostavbu Domova

cena celkem	169 000,00 Kč

(slovy: sto šedesát devět tisíc korun českých)

Projektové Studie celkem

cena celkem	289 000,00 Kč

(slovy: dvě stě osmdesát devět tisíc korun českých)

Dodavatel není plátce DPH.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění díla dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění vynaloží a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik 
u díla tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za dílo nebude předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

- Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena po řádném předání díla na základě vystavené faktury. Splatnost faktury je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude: písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele podepsaný předávací protokol o předání díla bez zjevných vad a nedodělků.

- Faktury budou vystaveny dvě, jedna za zpracování Studie na rekonstrukci Domova a druhá za zpracování Studie novostavby, a to nejpozději do 15 dní od protokolárního předání díla. Faktury budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury nebudou obsahovat správné údaje či budou neúplné, je objednatel oprávněn faktury vrátit ve lhůtě do data jejich splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku.

- Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či jeho části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy.

- Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a ZDPH“.  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných ZDPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 ZDPH.

#### III. Doba a místo plnění

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude započato bez prodlení po nabytí účinnosti této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo.

- Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

- Pokud zhotovitel splní svůj závazek před dohodnutým termínem plnění uvedeným v tomto článku smlouvy, může fakturovat před dohodnutým termínem plnění pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Po předání díla a po kontrole plnění díla bude sepsán protokol, který bude obsahovat datum předání, případně seznam zjištěných vad díla s dohodnutým termínem pro jejich odstranění, podpis oprávněné osoby objednatele a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

- Místem pro odevzdání předmětu díla a pro jednání mezi smluvními stranami ve věci provádění díla je Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor řízení projektů, Závodní 357/90, 360 06 Karlovy Vary.

### IV. Součinnost smluvních stran

- Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.

- Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.

### V. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost za účelem zhotovení díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

- Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

- Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem nebo objednatelem požadovaných změn, z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

- Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele na základě smlouvy.

- Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla přizvat objednatele nejméně jednou za tři (3) týdny ke konzultaci. Na termínech těchto jednání se musí zhotovitel s objednatelem dohodnout. Konzultačním místem je Krajský úřad Karlovarského kraje.

- Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování díla umožnit objednateli nahlédnout do rozpracovaného díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že dílo vytvořené na základě této smlouvy, není dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

### VI. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé po předání předmětu díla či jeho části objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel odpovídá za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého řešení 
a jeho soulad s podmínkami smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy a poskytuje záruku za kvalitu díla po dobu 24 měsíců.

- Záruční lhůta počíná běžet převzetím celého díla objednatelem.

- Objednatel je povinen vady předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to 
bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.

- Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní v záruční lhůtě písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do pěti pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Dohoda o odstranění vady bude uzavřena písemným zápisem. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do třiceti kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

- Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

- Reklamační řízení vede zhotovitel, který pořídí písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil 
a objednatel na jejich použití nebo provedení trval.

##### VII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

  - Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících ze smlouvy takto:

- zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním předmětu díla dle čl. III. odst. 3.2. smlouvy;

- jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. VI. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý 
i započatý den prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak;

- zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení odst. 12.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla včetně DPH.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení od oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

  - Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle smlouvy ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku včetně DPH, denně za každý započatý den prodlení s úhradou.

###### VIII. Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.

- Smluvní strany smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména jestliže:

- se zhotovitel, dostane do prodlení s prováděním díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dní;

- zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se smlouvou, dále v rozporu s právními normami, i přes písemné upozornění nedojde v určené lhůtě k nápravě;

- bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;

- zhotovitel vstoupil do likvidace;

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které, převedl svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu;

- objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než čtyřicet pět dní.

- V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, a pokud nedošlo k podstatnému porušení smlouvy ze strany objednatele, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

- Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení díla třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla.

###### IX. Právní vady předmětu díla

- Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním.

- Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozví. Objednatel není povinen splnit tuto oznamovací povinnost, jestliže zhotovitel 
o uplatnění práva třetí osobou věděl v době, kdy se o něm objednatel dozvěděl.

##### X. Vlastnické právo k předaným věcem

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

###### XI. Oprávněné osoby

- Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob nesmí v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky ke smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran.

- Oprávněné osoby objednatele:

- Mgr. Petra Sekáčová, Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

- Jiří Štěpán, odbor řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje

- Ing. arch. Jaromír Musil, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje

- Oprávněné osoby zhotovitele:

- Ing. arch. Václav Zůna

##### XII. Užití předmětu díla

- Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve prospěch objednatele v souladu se smlouvou.

- Objednatel se stává vlastníkem smlouvou stanoveného počtu exemplářů zhotoveného díla, včetně reprodukovatelných kopií textových příloh a veškerých předaných digitálních dat určených pro použití pro rozhodování orgánů státní správy a samosprávy o rozvoji řešeného území.

- Jedno vyhotovení díla je zhotovitel oprávněn archivovat.

- Objednatel je oprávněn upravit předmět díla v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Úpravy předmětu díla je objednatel oprávněn provádět bez souhlasu, popř. i proti vůli zhotovitele.

###### XIII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

- Smlouva bude uzavřena elektronicky.

- Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Stavební program – rekonstrukce Domova

Příloha č. 2: Stavební program – novostavba Domova

- V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.

- Případné spory vzniklé ze smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

- Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

- Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Změna formy dodatků musí být uzavřena písemně.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel.

| Zhotovitel: .................................................................. Ing. arch. Václav Zůna | Objednatel: .................................................................... Mgr. Petra Sekáčová ředitelka |
| --- | --- |