# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

# SMLUVNÍ STRANY

Pražské služby, a.s.

se sídlem:	Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9

zastoupená:	xxx

IČO:		60194120

DIČ:	CZ60194120

Bank. spojení:	xxx

Číslo účtu:		xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432 (dále jen „Objednatel“)

a

# UNICODE SYSTEMS s.r.o.

se sídlem:	Třebíč, Průmyslová zóna 161, 67401 Třebíč zastoupená:	xxx

IČO:	26224992

DIČ:	CZ 26224992

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:	xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 38195

(dále jen „Zhotovitel“; Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel zahájil výzvou k podání nabídek výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce ČSPHM ZEVO“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

  - Nabídka Zhotovitele byla Objednatelem vyhodnocena pro plnění Veřejné zakázky jako ekonomicky nejvýhodnější.

  - Zhotovitel   má   zájem   dílo   za    podmínek    dohodnutých    v    této    smlouvě   pro Objednatele provést a Objednatel má zájem za řádně provedené dílo zaplatit cenu uvedenou v nabídce Zhotovitele podané na Veřejnou zakázku.

# PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této smlouvy (dále jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele řádně provést na  svůj  náklad   a nebezpečí   pro  Objednatele   dílo   vymezené   v této   Smlouvě a v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na Veřejnou zakázku podle zadání a požadavků Objednatele. Dílem se rozumí dodávka nového tankautomatu v neveřejné verzi provedení (dále jen „Zařízení“), úprava stávajících výdejních stojanů a úprava

nádrže, a dále provedení veškerých činností souviseních s uvedením Zařízení do provozu (dále jen „Dílo“). Přesná a úplná specifikace Díla zahrnující technický popis řešení, je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

  - Dílo zahrnuje  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech  dodávek,  stavebních  a montážních prací a konstrukcí, včetně zajištění potřebných materiálů a zařízení nezbytných  pro  řádné  dokončení  Díla  a  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou, stavebními pracemi a konstrukcemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné. Vlastníkem Díla a všech jeho součástí je od počátku, nejpozději však od jejich zapracování do Díla, Objednatel.

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy (Technický popis řešení Díla) a Přílohou č. 2 této Smlouvy (Ceník), příslušnými právními předpisy a technickými normami upravujícími předmět Zařízení, ustanoveními Smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci výběrového řízení („Nabídka“).

  - Součástí Díla jsou zejména tyto činnosti:

    - dodávka Zařízení a veškerého materiálu potřebného k provedení Díla s parametry uvedenými v této Smlouvě do místa plnění,

    - odborná montáž a instalace Zařízení v místě plnění a provedení veškerých činností potřebných k řádnému provedení kompletního Díla v místě plnění,

    - vyzkoušení funkčnosti Díla v místě plnění,

    - likvidace odpadu, který vznikne v souvislosti s plněním Veřejné zakázky,

    - odpovídající odborné proškolení pracovníků Objednatele, pokud je to doporučeno nebo vyžadováno výrobcem Zařízení či jiné části Díla.

  - Objednatel se za podmínek této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení úplného a bezvadného Díla úplatu ve výši uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy, a to způsobem popsaným v čl. 6 této Smlouvy.

# MÍSTO PLNĚNÍ

  - Místem provádění Díla je areál Pražské služby, a.s. závod ZEVO na adrese Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10 - Malešice („ZEVO“).

# TERMÍN PLNĚNÍ

  - Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 3 dní od písemné výzvy Objednatele.

  - Kompletní Dílo (včetně zprovoznění Díla a případného proškolení Objednatele v užívání Díla) bude předáno nejpozději do 60 dní od zahájení provádění Díla.

# CENA DÍLA

  - Cena za provedení Díla je stanovena smluvně a činí 555 900,- Kč bez DPH (slovy: pětsetpadesátpěttisícdevětset korun českých; dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je stanovena dle ceníku, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je pevná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a výdaje Zhotovitele související s provedením Díla.

  - Součástí  sjednané  Ceny  Díla  jsou  veškeré  věci,   výrobky,  práce  nebo  služby   či jiné plnění, potřebné pro řádné a úplné provedení Díla, a to včetně dopravy Zařízení do místa plnění. Pro tyto věci, výrobky, práce nebo služby či jiné plnění platí, že jsou součástí sjednané Ceny Díla bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v ceníku Díla či nikoliv.

  - K Ceně Díla bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ve výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den protokolárního předání Díla  formou  potvrzeného  předávacího  protokolu  „Předání  a převzetí dokončeného Díla“ v souladu s odst. 8.3 této Smlouvy.

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za řádně provedené Dílo bude hrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavené  Zhotovitelem  po  řádném  dokončení  a  předání  Díla a podepsání předávacího protokolu dle odst. 8.3. této Smlouvy.

  - Faktura musí mít náležitosti  daňového dokladu dle  zákona č.  235/2004 Sb.,  o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). Mimo zákonné náležitosti musí faktura dále obsahovat:

    - číslo Smlouvy;

    - datum vystavení a splatnosti faktury;

    - číslo faktury;

    - předmět a datum poskytnutí plnění;

    - identifikační údaje Smluvních stran včetně bankovního spojení;

    - množství výkonů Zhotovitele a jednotkové ceny za výkony a dodaný materiál;

    - celkovou fakturovanou částku bez DPH, částku DPH a konečnou částku s DPH.

  - Datum splatnosti faktury bude činit minimálně 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura bude Objednateli zaslána ve formátu .PDF na e-mailovou adresu: faktury@psas.cz.

  - Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data její splatnosti fakturu, pokud

(i) nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR a/nebo touto Smlouvou, (ii) bude obsahovat jakékoli nesprávné údaje nebo budou některé        údaje        scházet.        V případě        vrácení         faktury         platí,   že Objednatel není povinen tuto fakturu uhradit a nová doba splatnosti faktury začne běžet až doručením řádně opravené faktury Objednateli.

  - Zhotovitel výslovně prohlašuje, že:

    - není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH;

    - bankovní účet Zhotovitele, na který budou ze strany Objednatele hrazeny jakékoli platby dle této Smlouvy, je a bude účet, který je řádně veden v registru bankovních účtů plátců DPH;

    - neexistují důvody, na základě kterých by se Objednatel stal nebo mohl stát ručitelem za daňovou povinnost Zhotovitele vzniklou z titulu DPH vyúčtovaného Objednatelem v souvislosti s placením Ceny Díla dle této Smlouvy.

# PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel na sebe ve smyslu ustanovení

§ 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

  - Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s potřebnou odbornou péčí a podle příkazů a podkladů Objednatele. Zhotovitel je povinen s využitím potřebné odborné péče        přezkoumat        veškeré        příkazy        a        podklady        Objednatele a  písemně  Objednatele   upozornit   na   případnou   nevhodnost   těchto   příkazů  či   podkladů.   Pokud   Zhotovitel    Objednatele    na    nevhodnost    jeho    příkazů či podkladů písemně bez zbytečného odkladu neupozorní, odpovídá Zhotovitel za veškeré   případné   vady    a škodu    způsobenou    provedením    těchto    příkazů  či podkladů Objednatele.

  - Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré relevantní právní předpisy České republiky, příslušné technické normy vč. harmonizovaných evropských norem a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

  - Zhotovitel se zavazuje před začátkem poskytování plnění seznámit se v místě plnění se všemi riziky, podle těchto rizik a druhu vykonávané práce se na vlastní náklady plně vybavit odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky a Objednatele písemně upozornit na všechny okolnosti, které plněním této Smlouvy mohou v místě plnění ovlivnit bezpečnost a hygienu práce, bezpečnost technických zařízení a objektů, požární ochranu a ochranu životního prostředí.

  - Zhotovitel je povinen, nedohodne-li se s objednatelem jinak, vést ode dne předání a převzetí místa plnění montážní deník, do kterého zapisuje všechny podstatné skutečnosti týkající se prováděného Díla. Zápisy do montážního deníku se  provádí   v originále a dvou kopiích v čitelné a přehledné formě.

  - Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatele nebo třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen koordinovat činnost všech subdodavatelů v souvislosti s prováděním Díla, a to i těch, kteří nemají přímý smluvní vztah se Zhotovitelem (nikoliv jen subdodavatelů pracujících na Díle) tak, aby nedocházelo k prodlevám s provedením Díla a Dílo bylo řádně a včas stavebně dokončeno. V opačném případě odpovídá Zhotovitel Objednateli

za způsobenou škodu.

  - Zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku Objednatele, popř. jiných subjektů, a to i v souvislosti s realizací prací subdodavatelů. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu        tuto        škodu        odstranit        a         není-li         to         možné,     tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

  - Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně po dobu záruční doby podle čl. 10 této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na škodu (včetně škody způsobené pracovníky Zhotovitele) způsobenou třetím osobám

a Objednateli s limitem pojistného plnění alespoň na částku ve výši 1.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen při podpisu Smlouvy a později kdykoliv do tří (3) dnů od doručení výzvy Objednatele předložit Objednateli aktuální doklad o pojištění odpovědnosti za škodu dle předchozí věty tohoto článku. Zhotovitel je dále povinen zajistit Dílo proti případné krádeži a dalším škodám, které na Díle mohou vzniknout.

  - Objednatel  je  oprávněn  nařídit  Zhotoviteli  přerušení  prací  na  provádění  Díla,  je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků nebo jiných osob, vznikla-li škoda, nebo její vznik hrozí nebo jedná-li Zhotovitel proti zájmům Objednatele.

  - Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných  závazných  předpisů  a  nařízení.  Zhotovitel  bude  průběžně   odvážet  a likvidovat odpady vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat právní předpisy ČR o odpadech, ochraně životního prostředí a předpisy související v  platném  znění,  případně  dle  pokynů  Objednatele.  Veškeré  náklady z těchto činností jdou k tíži Zhotovitele.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost při realizaci Díla ve formě povolení vstupu na místo plnění pro osoby určené Zhotovitele a v případě potřeby poskytnout sociální zázemí pro pracovníky Zhotovitele včetně umývárny a šaten.

  - Zhotovitel je při realizaci Díla povinen postupovat tak, aby v průběhu realizace Díla došlo pouze k minimálnímu a nezbytně nutnému omezení provozu Objednatele.

  - Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku,	zaměstnávání	cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu Veřejné zakázky podílet. Objednatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění Veřejné zakázky.

# PŘEDÁNÍ DÍLA

  - Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jako celek jeho řádným dokončením, protokolárním předáním a převzetím Objednateli v místě plnění. Okamžikem podpisu předávacího protokolu dochází k přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele.

  - Dílo, které vykazuje vady a nedodělky, a to i jakékoliv drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho  užívání   podstatným   způsobem   neomezují,   není   řádně   dokončené   Dílo a Objednatel není povinen Dílo převzít. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, Dílo převzít s vadami či nedodělky.

  - Dílo  bude   předáno   Objednateli   na   základě   předávacího   protokolu   „Předání  a  převzetí  dokončeného   Díla“.   Zhotovitel   zašle   písemnou   výzvu   Objednateli k převzetí Díla minimálně dva (2) pracovní dny předem spolu s návrhem předávacího protokolu.

  - Dílo se má za řádně předané Objednateli pouze v tom případě, že předávací protokol obsahuje prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá. Během přejímacího řízení provede Zhotovitel zaškolení personálu Objednatele.

  - V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání Díla je Objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat v náhradním termínu stanoveném Objednatelem. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků stanoven Objednatelem v seznamu zjištěných vad, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady či nedodělky odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne vyhotovení seznamu zjištěných vad.

  - Zhotovitel je povinen převést na Objednatele vlastnické právo a zároveň předat Objednateli spolu s Dílem také příslušnou dodavatelskou a technickou dokumentaci (2 paré   v tištěné   podobě   a   současně   v elektronické   podobě   na   disku   CD)  v relevantních     formátech     (*.dwg,     *.docx,      *.xlsx      a     dále      vše     ještě  v *.pdf) a to zejména:

    - technická zpráva

    - návod k obsluze a údržbě technologických zařízení (soubory ve formátech *.dwg,

*docx, *.xlsx a vše zároveň v pdf);

    - atesty materiálů a výrobků, použitých na zhotovení Díla;

    - elektro revize zařízení

    - protokol o provedení ověřovací zkoušky

    - protokoly o provedených zkouškách

    - prohlášení o shodě

    - doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Díla

    - montážní deník

    - případně další podklady nezbytné dle právních předpisů.

  - Nejpozději ke dni předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit místo plnění, opravit veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s realizací Díla. Nevyklizení a řádné nepředání prostor staveniště a neprovedení řádných oprav dle tohoto odstavce může být důvodem k nepřevzetí Díla.

# SMLUVNÍ SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

  - Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních sankcích:

    - Při nedodržení sjednaného termínu zahájení provádění Díla dle odst. 4.1 této Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla (ve znění dodatků) za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla.

    - Při nedodržení sjednaného termínu provedení Díla nebo jeho části dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla (ve znění dodatků) za každý započatý den prodlení s provedením Díla.

    - Při nedodržení termínu odstranění reklamované vady podle odst. 10.3 této Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za

každý  započatý  den  prodlení  s  odstraněním  vady  a v případě  prodlení   s odstraněním havarijní závady uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním havarijní závady.

    - V případě, že Zhotovitel pověří provedením Díla nebo jeho části subdodavatele nebo třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

    - V případě, že Zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu Objednateli v souladu s touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

    - V případě, že Zhotovitel, pracovník Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé poruší při provádění Díla zásady BOZP, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

    - V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost vyklidit místo plnění dle odst. 8.7 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu

1.000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

    - Při nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

  - Zhotovitel svým podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že souhlasí s výší smluvní pokuty dle odst. 9.1 výše, že výše smluvní pokuty je přiměřená se zřetelem ke škodě, která Objednateli vznikne v případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla    s ohledem na nezbytné omezení provozu v areálu Objednatele, a že sjednaná smluvní pokuta je v souladu s dobrými mravy.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v celé výši.

  - Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku Zhotovitele na zaplacení Ceny Díla nebo jeho části. Zároveň je Objednatel oprávněn pozastavit placení Ceny Díla při porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstraněno ani v přiměřené lhůtě.

# PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

  - Zhotovitel prohlašuje, že Dílo nemá žádné věcné nebo právní vady. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla, tj. že Dílo bude po dobu záruky ode dne předání způsobilé k bezvadnému užívání a současně Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí nebo které byly zjištěné v záruční době.

  - Na Dílo se vztahuje záruka v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání Díla,  tj. ode dne podpisu předávacího protokolu dle odst. 8.3 této Smlouvy poslední Smluvní stranou. Předávací protokol slouží zároveň jako záruční list. Zhotovitel se zavazuje, že během doby záruky provede bezplatnou opravu všech závad, které v záruční době vznikly.

  - Veškeré reklamované závady budou odstraněny podle volby Objednatele bez zbytečného odkladu v nejkratší možné lhůtě. Nejzazší lhůta pro vyřízení reklamace činí

30 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. Havarijní závady musí být Zhotovitelem odstraněny nejpozději do 24 hodin od jejich nahlášení Zhotoviteli. Za havarijní závady budou považovány takové závady, které mohou vyvolat riziko ohrožení života a zdraví osob nebo mohou vyvolat riziko vzniku dalších škod na majetku Objednatele nebo třetích osob, a které proto vyžadují naléhavé provedení opravy. Objednatel při nahlášení havarijní závady Zhotoviteli označí závadu jako havarijní.

  - Pokud Zhotovitel  je  v  prodlení  s odstraněním  reklamované  vady  po  dobu  delší  5 dnů (v případě havarijní vady po dobu delší 24 hodin), má Objednatel právo zajistit si na náklady Zhotovitele k odstranění vad jinou osobou a tyto náklady požadovat po Zhotoviteli. Tímto postupem Objednatele není odpovědnost Zhotovitele ani poskytnutá záruční doba Zhotovitelem nijak dotčena.

  - Smluvní strany sjednávají, že Objednatel není povinen při převzetí ani co nejdříve po převzetí Díla od Zhotovitele uskutečnit jeho prohlídku za účelem zjištění vad Díla. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této povinnosti jakož i ostatních povinností Objednatele podle ustanovení § 2103, § 2104, § 2112

a § 2618 Občanského zákoníku nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za vady Díla, které budou uplatněny Objednatelem vůči Zhotoviteli kdykoli v průběhu záruční doby a na povinnost Zhotovitele tyto vady odstranit.

  - Záruční doba neběží po dobu, po kterou nebude možno předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, v délce záruky za celé Dílo.

  - Nároky  z odpovědnosti  za  vady   se   nedotýkají   nároků   na   náhradu   škody nebo na smluvní pokutu.

# PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

  - Tato  Smlouva  může  být  předčasně  ukončena  písemnou  dohodou  Objednatele   a Zhotovitele.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:

    - Zhotovitel  je  v  prodlení  se   zahájením   plnění   Díla   o   dobu  delší  než 5 kalendářních dnů;

    - Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo jeho dílčí části dle čl. 4 této Smlouvy o dobu delší než 5 kalendářních dnů;

    - Zhotovitel zjistí při provádění Díla skryté překážky, které mu znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem a nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě o změně Díla;

    - Zhotovitel na sebe podal insolvenční návrh, nebo na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek, nebo pokud byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;

    - Zhotovitel při provádění Díla hrubě nebo opakovaně porušuje předpisy BOZP, předpisy o požární ochraně nebo předpisy o ochraně přírody a životního prostředí;

    - Zhotovitel provádí Dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele;

    - Zhotovitel provádí Dílo nebo jeho část osobami, které dle příslušných právních předpisů nejsou odborně způsobilé či oprávněné k výkonu takové činnosti (zejména       osoby       bez       platného       povolení       k       zaměstnání  a bez platného povolení k pobytu) nebo Zhotovitel při provádění Díla umožňuje výkon nelegální práce;

    - Zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH;

    - Zhotovitel  poruší  jinou   povinnost  vyplývající  mu   z  této  Smlouvy  nebo  z příslušných právních předpisů  a  ani  přes  písemnou  výzvu  Objednatele v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v této výzvě nezjedná nápravu.

  - Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká. Odstoupením ani jiným způsobem ukončení Smlouvy však nezanikají:

    - nároky na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy;

    - nároky vyplývající z odpovědnosti za vady Díla, včetně poskytnuté záruky za jakost Díla a nároků z ní vyplývajících;

    - nároky na zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy;

    - ujednání o povinnosti mlčenlivosti, důvěrnosti a ochraně důvěrných informací;

    - ujednání týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají Smluvní strany zavazovat i po skončení účinnosti této Smlouvy.

  - Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení

o odstoupení ze strany Objednatele Zhotoviteli.

  - Žádná Smluvní strana nesmí od Smlouvy odstoupit ani ji ukončit jinak než způsobem a z důvodů výslovně upravených ve Smlouvě. Smluvní strany tímto vylučují všechna ustanovení právních předpisů, jež zakládají právo kterékoli ze Smluvních stran ukončit Smlouvu z jiných důvodů než z těch výslovně uvedených ve Smlouvě.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

  - Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, jejichž funkce jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy. Písemné úkony, sdělení, oznámení, žádosti, předávání informací apod. mezi Smluvními stranami mohou být učiněny pouze písemně prostřednictvím doporučené poštovní zásilky, kurýrní službou, osobním předáním, datovou schránkou nebo e-mailem. Změna kontaktních osob uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy může být oznámena ostatním Smluvním stranám písemně či emailem bez nutnosti uzavírat dodatek k této Smlouvě.

  - Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zadržet žádnou dokumentaci dle Smlouvy ani žádné jiné věci, které získal do své moci v souvislosti s plněním Smlouvy.

  - Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započíst jakoukoli     pohledávku     anebo     její     část,      jež     mu     za     Objednatelem  na  základě  této  Smlouvy  vznikne,  a  to  proti  jakékoli   pohledávce  Objednatele za Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek za Zhotovitelem proti jakýmkoli (i nesplatným) pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

  - Zhotovitel není oprávněn bez předchozího výslovného souhlasu Objednatele zastavit jakoukoli      pohledávku,      která      mu       na       základě       této       Smlouvy     za Objednatelem vznikne.

  - Zhotovitel je  oprávněn postoupit  pohledávky  za  Objednatelem  z této Smlouvy  jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

  - Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran jsou upraveny Všeobecnými nákupními podmínkami    Objednatele,    které     tvoří     Přílohu     č.     4     této     Smlouvy     a jsou její nedílnou součástí. Označením „Dodavatel“ ve Všeobecných nákupních podmínkách se pro účely této Smlouvy rozumí Zhotovitel dle této Smlouvy a označením

„PS“ ve Všeobecných nákupních podmínkách se rozumí Objednatel dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy se Všeobecnými nákupními podmínkami Objednatele seznámil a souhlasí s nimi. V případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a Všeobecných nákupních podmínek mají přednost ustanovení této Smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují udržovat veškerá ujednání této Smlouvy a veškeré informace zjištěné při plnění této Smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám a nepoužít je v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

  - Smlouva se uzavírá s platností ode dne jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinností od okamžiku uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se Smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel.

  - Vztahy vznikající z této Smlouvy jsou obchodními vztahy a řídí se především Občanským zákoníkem.

  - V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno,      zůstávají      ostatní       ustanovení       této       Smlouvy       v platnosti a  účinnosti,   pokud  z povahy  takového  ustanovení   nebo  z jeho  obsahu   anebo  z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

  - Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.

  - Smluvní strany se zavazují udržovat veškerá ujednání této Smlouvy a veškeré informace zjištěné při plnění této Smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám a nepoužít je v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Technický popis řešení Díla

Příloha č. 2	Ceník

Příloha č. 3	Seznam funkcí kontaktních osob

Příloha č. 4	Všeobecné nákupní podmínky Objednatele

  - Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují níže svými vlastnoručními podpisy.

| V Praze dne Za Objednatele: Jméno: xxx Funkce: xxx | V dne Za Zhotovitele: Jméno: xxx Funkce: xxx |
| --- | --- |

# Příloha č. 1 - Technicky popis řešení Díla

Požadujeme instalaci standardního typu OPT tankautomatu v neveřejné verzi provedení, dále úpravu stávajících výdejních stojanů na „standard ADAST“ a úpravu stávající nádrže TATSUNO na „standard TATSUNO“

# Tankautomat:

1ks Samoobslužný OPT tankautomat–neveřejný, vnitropodnikový:

- Čtečka lokálních karet - čárový kód

- Čtečka lokálních RF karet bezkontaktních CONFIDENT

- Řídící jednotka: Industrial GIGAIPC QBiP-E3940AT (-40 ~+85°C) nebo jiná výkonnější

- Paměť. modul min. 4 GB DDR3L SO-DIMM 1866 MHz, CL13, 512Mx8, -40~+85°C

- Ukládání dat hlavní disk: SSD disk min. 80GB 2.5" SATA 3IE6-P iSLC AES, P/E

- Ukládání dat záložní disk: SSD disk min. 40GB M.2 3IE7 iSLC, P/E

- Řídící SW tankautomatu CARD MANAGER COMPACT (pro budoucí napojení na 2 další čerp. stanice) – neveřejná verze

- Displej: LCD Touch Screen barevný dotykový, antivandal celosklo min. 8,4“

- Sítový interface: ETHERNET TCP/IP - 10/100Mbit

- OS Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Entry (ESD) – EPKEA

- Samostatný řídící server

  - Interface pro stojany ADAST 4/1

  - Interface pro AD BLUE TATSUNO 2/1

- Přepěťová ochrana

- Topení

- Kotevní sada

- Záložní zdroj UPS 1400 VA Interaktiv (stojany, OPT)

Potřeba zachovat stávající identifikace RF karty CONFIDENT a karty s čárovým kódem. Provozovatel zajistí usazení kotevní sady tankomatu. Tato sada bude usazena tak, aby byl tankautomat postaven mimo prostor s nebezpečím výbuchu.

Kabelové rozvody budou připraveny objednatelem dle předané výkresové dokumentace – předpoklad využití stávajících rozvodů.

# Stojany 4x:

Stávající výdejní stojany ADAST nejsou vybaveny standardní elektronikou výrobce, je potřeba přestavba na

elektroniku Beta Control s komunikačním protokolem EasyCall (přes RS485)

Pro standardní řízení výdejní technologie systémem je potřeba uvést všechny čtyři stojany do „továrního stavu“, tedy vybavit stojany standardní elektronikou používanou výrobcem: společností ADAST systems.

# Ad-blue:

Pro „standardní řízení“ výdejní technologie AD BLUE systémem uvést nádrž AD BLUE /

TATSUNO do stavu, se „standardní stojanovou elektronikou TATSUNO“ tedy vybavit nádrž AD Blue standardní elektronikou používanou výrobcem: společností TATSUNO EUROPE pro běžné čerpací stanice:

varianta oboustranné provedení - 1x měřidlo / 2 displeje / nesoučasné čerpání

- oboustranný výdej, nesouběžný na obou stranách

- na obou stranách pistole

- na obou stranách zobrazovací displej Tatsuno

- tedy provedení: jeden stojan „oboustranný“ výdej z jedné nebo z druhé strany

- není nutné odvézt kontejner do výrobního závodu TATSUNO – montáž na místě

Kabelové rozvody budou použity stávající. Případné požadované úpravy kabeláže zajistí zadavatel.

Rozhraní pro obsluhu ČSPHM musí být v českém jazyce.

Nabízené řešení musí umožňovat budoucí konsolidaci dalších dvou ČSPHM v areálech zadavatele, a to pouze pomocí SW úprav bez dalších úprav stojanů, nebo tankautomatu.

Finálně pak budou mít všechny tři ČSPHM jeden server pro administraci a komunikaci s ostatními systémy.

Dodaný systém musí v pravidelných intervalech (např. 1x za hodinu) vytvářet export ve formátu CSV s následující strukturou:

| T Y P _ P L A T B Y | T Y P _ K A R T Y | D O K L A D | S T O J A N | P I S T O L E | D A T U M | C A S | S M E N A | P O K L A D N A | D A T U M S M E N Y | E A N | M N O Z S T V I | P R O D _ C E N A | S L E V A | S L E V A _ P R O C | K U R Z | C E L K _ C E N A | S K L A D _ C E N A | D P H | S T O R N O | E X P O R T | F A K T U R O V A N | I D _ V O Z I D L A | I D _ O S O B Y | R A D E K _ P A R A | E V I D E N C E | B A N K _ T E R M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sloupce, které nebudou mít validní data mohou obsahovat 0.

# Příloha č. 2 - Ceník

| Položka | Počet kusů | Cena za kus v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodávka a instalace standardního typu OPT tankautomatu | 1 | 253000,00 | 253000,00 |
| Úprava stavajících výdejních stojanů | 4 | 40500,00 | 162000,00 |
| Úprava stávající nádrže TATSUNO | 1 | 102000,00 | 102000,00 |
| SW pro zpracování dat ( centrální ) export | 1 | 38900,00 | 38900,00 |
| Nabídková cena celkem v Kč bez DPH |  |  | 555900,00 |

Příloha č. 3 – Seznam funkcí kontaktních osob

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních:

xxx

Ve věcech provozních:

xxx

# Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních:

xxx

Ve věcech provozních:

xxx

# Příloha č. 4 – Všeobecné nákupní podmínky Objednatele (samostatná příloha)

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

- DEFINICE POJMŮ

Není-li stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VNP následující význam:

„Cena“ znamená cenu, kterou Dodavatel fakturuje PS za poskytování Plnění dle Smlouvy.

„Faktura“ znamená daňový doklad vystavovaný ze strany Dodavatele PS vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce nebo jiného období, v němž bylo Plnění poskytováno, nebo ihned po poskytnutí Plnění. Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„Dodavatel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která na základě Smlouvy poskytuje PS Plnění.

„INCOTERMS 2010“ znamená soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních (dodacích) doložek v zahraničním obchodě vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.

„Internetové stránky PS“ znamená internetové stránky PS dostupné na webové adrese www.psas.cz.

„Místo Plnění“ znamená místo určené ve Smlouvě, na kterém Dodavatel poskytuje Plnění; je- li takových míst určeno více, považuje se každé takové místo za Místo Plnění.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Pracovní den“ znamená kterýkoli den v týdnu od pondělí do pátku, vyjma dnů pracovního klidu dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ve znění pozdějších předpisů.

„PS“ znamená obchodní společnost Pražské služby, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, PSČ 190 00, IČO: 601 94 120, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem     v Praze, oddíl B, vložka 2432.

„Plnění“ znamená jakékoli poskytování služeb, odevzdání zboží, tj. věcí včetně jejich součástí, provedení díla spočívající ve zhotovení věci, její montáži, údržbě, opravě či úpravě, nebo provedení činnosti směřující k jinému výsledku či jiné plnění, které Dodavatel poskytuje PS na základě Smlouvy.

„Smlouva“ znamená jakoukoli smlouvu či jiné ujednání uzavřené mezi Smluvními stranami, jejímž předmětem je poskytování Plnění Dodavatelem PS. Pokud není v těchto VNP uvedeno jinak, pojem Smlouva zahrnuje i objednávku. Objednávka je dokument, kterým PS požadují Plnění od Dodavatele, nebo rozšíření Smlouvou sjednaného rozsahu Plnění poskytovaného Dodavatelem. Není-li uvedeno jinak, akceptací objednávky ze strany  Dodavatele  se objednávka stává součástí Smlouvy a v objednávce  vyžádané  plnění  se  stává  součástí  Plnění. Podmínky smluvních vztahů dle těchto VNP pro případ uzavření Smlouvy jsou aplikovatelné i na smluvní vztahy vznikající na základě objednávky, není-li dále uvedeno jinak.

„Smluvní strana“ znamená jednotlivě PS nebo Dodavatele a „Smluvní strany“ znamená společně PS a Dodavatele.

„Poddodavatel“ znamená třetí osobu, která Dodavateli pro realizaci Smlouvy dodá či poskytne Plnění nebo jeho část.

„Vadné plnění“ znamená porušení Smlouvy či VNP ze strany Dodavatele, a to zejména nesprávný postup či nečinnost při plnění Smlouvy, neposkytnutí Plnění řádně a/nebo včas, použití nezpůsobilého vybavení, výsledek provedené činnosti neodpovídající Smlouvě atd.

„Věci“ znamená veškeré věci, pomůcky, materiál či nástroje potřebné pro poskytování Plnění.

„VNP“  znamená  tyto  všeobecné  nákupní  podmínky,  ve   znění  jejich  případných  změn   a dodatků. Úplné znění VNP je uvedeno na Internetových stránkách PS.

„Výběrové řízení“ znamená zadávací, výběrové či poptávkové řízení vyhlášené PS za účelem výběru nejvhodnějšího Dodavatele, v němž dodavatelé předkládají PS nabídky na poskytování plnění požadovaného PS, a to včetně ceny požadované za toto plnění. Vyšší moc“ znamená mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli Smluvních stran, která jedné nebo oběma Smluvním stranám dočasně nebo trvale zabránila     v Plnění. Pro účely těchto VNP se za takovou překážku považují zejména přírodní katastrofy, nehody, havárie, teroristické útoky, války, občanské nepokoje, povstání či revoluce nebo stávky nikoliv lokálního charakteru. Za událost Vyšší moci nejsou považovány takové události jako výluka, zpoždění dodávek Poddodavatelů (pokud nejsou způsobeny událostmi Vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu.

„ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších  předpisů.

„VZMR“ znamená veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Tyto VNP jsou vypracovány v souladu s ustanovením §  1751  Občanského zákoníku    a  stanovují   základní  pravidla,  kterými   se  budou  řídit  všechny  vztahy  mezi  PS    a Dodavatelem při koupi zboží,  poskytování  služeb, provádění  díla či jiném Plnění  pro PS založeném Smlouvou. Aktuální znění VNP je přístupné na Internetových stránkách PS, pokud nejsou v uzavřené Smlouvě mezi Smluvními stranami stanoveny podmínky jiné.

  - Tyto VNP tvoří přílohu každé Smlouvy a jsou její nedílnou součástí bez ohledu na to, zda jsou ke Smlouvě přiloženy či nikoliv.

  - Uzavřením Smlouvy Dodavatel závazně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VNP. Dodavatel je povinen se řádně seznámit se všemi ustanoveními těchto VNP a se všemi jejich změnami, výslovně je  ve  Smlouvě  přijmout a dodržovat je. Dodavatel je povinen zajistit, aby osoby podílející se z jeho strany  na  poskytování   Plnění,  zejména  Poddodavatelé,  byly  v potřebném rozsahu   s VNP obeznámeny.

  - Obchodní podmínky Dodavatele jsou pro smluvní vztahy založené Smlouvou neúčinné a neaplikovatelné, ledaže PS vyjádří svůj předchozí písemný souhlas, že vybraná konkrétní ustanovení obchodních podmínek Dodavatele budou aplikovatelná i v případě smluvního vztahu založeného Smlouvou s tím, že PS rovněž přesně určí, která konkrétní ustanovení obchodních podmínek Dodavatele mají nahradit konkrétní jednotlivá ustanovení těchto VNP.

- OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

  - Dodavatel se  zavazuje  poskytovat  PS  Plnění  řádně  a  včas  v souladu  se  Smlouvou a těmito VNP. Dodavatel se zavazuje Plnění poskytovat tak, aby co nejméně omezoval činnost PS. Při  poskytování  Plnění  se  Dodavatel  zavazuje  učinit  nezbytná  opatření k tomu, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování životního prostředí a aby bylo chráněno zdraví osob.

  - Plnění se považuje za dodané včas, je-li dodáno ve sjednaném termínu Plnění. Plnění   se považuje za řádně dodané okamžikem splnění všech následujících podmínek:

    - Plnění je PS řádně doručeno do Místa Plnění,

    - společně s Plněním jsou dodány úplné a bezvadné doklady, které se k němu vztahují,

    - Plnění je ze strany  PS  po  podrobné  prohlídce  převzato,  nevyhradí-li  si  PS,  že Plnění bude převzato bez podrobné prohlídky. Předání a převzetí bude Smluvními stranami písemně potvrzeno, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení potvrzení o převzetí,

    - Plnění je dodáno PS bez vad, nebo Plnění je dodáno se zjevnými vadami s tím,  že PS tyto vady vyhradí, uvedou je do potvrzení o převzetí a výslovně prohlásí, že přes tyto vady uvedené Plnění přebírají. V takovémto případě jsou PS povinny do potvrzení o převzetí zjištěnou zjevnou vadu náležitě specifikovat, a to označením vady nebo popsáním, jak se vada projevuje.

  - Dodavatel je oprávněn poskytnout částečné nebo předčasné Plnění pouze s předchozím písemným souhlasem PS, přičemž všechny právní důsledky, a to zejména záruční doba, přechod nebezpečí a platební podmínky, se v každém případě řídí dobou Plnění stanovenou ve Smlouvě. Dílčí dodávky Plnění jsou možné pouze, pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě nebo s tím souhlasí PS.

  - Dodavatel se zavazuje dodat zboží či dílo představující Plnění znatelně označené číslem Smlouvy, spolu s veškerými dalšími doklady náležejícími ke zboží, jako jsou např. veškeré doklady upravující technické podmínky instalace, provozu a údržby Plnění ve formě zboží či díla, prohlášení o shodě, atesty, návod na použití, bezpečnostní listy, jakož i další doklady, které jsou nutné k užívání či k dalšímu nakládání se zbožím či dílem, včetně upozornění, pokud Plnění vyžaduje zvláštní zacházení, montáž, údržbu apod. a/nebo doklady, které jsou vyžadovány obecně závaznými právními či technickými předpisy, případně další dokumenty požadované PS. Veškeré doklady musí být Dodavatelem  dodány  v  originále,   v  písemné   formě,   čitelné   a   na   požádání   PS i v elektronické podobě. V případě, že doklady nejsou v českém jazyce, je Dodavatel povinen zajistit jejich překlad a předat  PS vždy alespoň jedno vyhotovení  dokladů       v českém jazyce. Dodavatel je dále povinen poskytnout PS na jejich žádost veškerou pomoc a součinnost při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv vystavených nebo vydaných v České republice a/nebo v zemi původu, které PS mohou požadovat pro vývoz a/nebo dovoz zboží a v případě potřeby pro průvoz zboží po území třetího  státu.  V případě,  že   v důsledku   prodlení  Dodavatele   s předáním  řádných   a kompletních dokladů vzniknou PS jakékoli dodatečné náklady (jako celní, skladovací či jiné poplatky), je povinen tyto náklady uhradit Dodavatel.

  - Dodavatel se zavazuje spolupracovat s PS a poskytovat jim veškerou nutnou součinnost potřebnou pro řádné poskytování Plnění.

  - Dodavatel se zavazuje neprovádět změny v rozsahu a kvalitě Plnění bez souhlasu PS. PS jsou oprávněny neudělit souhlas se změnou v rozsahu a kvalitě Plnění, zejména pokud by taková změna byla v rozporu s ustanoveními ZZVZ.

  - Dodavatel je povinen PS včas upozornit na všechny okolnosti a potenciálně nebezpečné činnosti, které by při poskytování Plnění mohly vést k ohrožení  života či zdraví osob,   k ohrožení zařízení nebo provozu PS či ke vzniku škody na straně PS.

  - Dodavatel je povinen včas informovat PS o okolnostech, které mu nebo Poddodavateli  z provozních nebo jiných důvodů dočasně brání v poskytnutí Plnění. Nelze-li tyto důvody klást k tíži PS, nemá Dodavatel právo na náhradu škody. Smluvní strany se v takovém případě zavazují jednat o náhradním řešení vzniklé situace.

  - Dodavatel se zavazuje při poskytování Plnění dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující  se  k  poskytování  Plnění,  všechny  bezpečnostní,  hygienické,  ekologické  a protipožární předpisy a příslušná ustanovení technických norem.

  - Pokud Dodavatel provádí Plnění předmětu Smlouvy v areálu PS nebo v místě PS určeném, je povinen se za tímto účelem pohybovat pouze v prostorách nebo manipulačních plochách vymezených mu PS a dodržovat  veškeré  hygienické předpisy a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jakékoliv věci či jiné předměty, které buď slouží k Plnění předmětu Smlouvy, nebo se stanou jeho součástí, je Dodavatel povinen řádně skladovat v prostorách vymezených mu k tomu PS a řádně je zabezpečit před odcizením a udržovat je v řádném, uklizeném stavu. Po splnění předmětu Smlouvy je Dodavatel povinen tyto prostory uvést do původního, příp. jinak dohodnutého stavu   a předat je PS na základě písemného protokolu v dohodnutém termínu, jinak nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od splnění předmětu Smlouvy.

  - Dodavatel se zavazuje používat při poskytování Plnění pouze technicky způsobilé stroje, zařízení a další vybavení.

  - Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu PS použít pro poskytování Plnění či jeho části Poddodavatele. To neplatí v případě, že se jedná o Plnění dle Smlouvy jejímuž uzavření předcházelo Výběrové řízení dle ZZVZ (včetně VZMR), v takovém případě je Dodavatel oprávněn použít pro poskytování části Plnění pouze takového Poddodavatele, kterého uvedl v nabídce pro poskytování příslušné části Plnění a není oprávněn ho změnit bez předchozího písemného souhlasu PS. V případě,  že se jednalo o Poddodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel ve Výběrovém řízení dle ZZVZ prokazoval kvalifikaci, lze ho nahradit pouze Poddodavatelem se stejnou nebo vyšší kvalifikací.

  - Dodavatel je povinen zajistit, že se Poddodavatel seznámí s těmito VNP a bude je dodržovat. Dodavatel vždy musí PS oznámit, která část Plnění byla v souladu s VNP poskytována Poddodavatelem a pokud je Plnění ve formě zboží označeno identifikačními údaji Poddodavatele, je Dodavatel povinen takové identifikační údaje na zboží ponechat. Dodavatel odpovídá PS i za Plnění poskytnuté Poddodavatelem, jako by Plnění poskytoval sám.

  - Dodavatel je povinen postupovat  při  poskytování  Plnění s potřebnou odbornou  péčí   a podle příkazů PS. Při poskytování Plnění je Dodavatel povinen upozorňovat PS na nevhodnost příkazů PS, které by mohly mít za následek vznik škody. Pokud Dodavatel PS na nevhodnost příkazů PS písemně bez zbytečného odkladu neupozorní, odpovídá Dodavatel též za případné vady a škodu způsobenou provedením nevhodných příkazů PS.

  - Dodavatel je povinen obstarat si veškeré potřebné Věci pro poskytování Plnění, ledaže jsou povinny tyto Věci na základě Smlouvy obstarat PS, a to ve lhůtě dle Smlouvy, jinak ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení  písemné výzvy Dodavatele k předání těchto Věcí.     V případě, že Věci pro poskytování Plnění obstarávají za podmínek dle předchozí věty PS, je Dodavatel po dokončení poskytnutí Plnění povinen vrátit PS veškeré Věci, které Dodavatel od PS převzal za účelem poskytnutí Plnění a které nebyly při poskytnutí Plnění zpracovány.

  - V případě dodání Plnění je Dodavatel povinen pro případnou přepravu na své náklady Plnění  zabalit   a  vhodně  zajistit   tak,  aby  v průběhu   přepravy,   včetně   nakládky   a vykládky, nemohlo dojít k jeho poškození, znehodnocení nebo zcizení a aby obal umožňoval bezpečné a dlouhodobé uskladnění Plnění bez ztráty jeho kvality. Na obalu Plnění musí být na viditelném místě čitelné označení Dodavatele, PS, číslo objednávky a další náležitosti označení dle Smlouvy. V případě, že bude obal Dodavatelem označený jako vratný, je Dodavatel povinen si obal na vlastní náklady vyzvednout u PS, a to do čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne převzetí Plnění ze strany PS. Při balení a zajištění Plnění pro přepravu je Dodavatel povinen respektovat příkazy PS. Dodavatel je povinen upozornit PS na nevhodnost příkazů PS. Pokud Dodavatel PS na nevhodnost jejich příkazů neupozorní, odpovídá Dodavatel též za případné škody způsobené provedením nevhodných pokynů PS.

  - Dodavatel odpovídá v plné výši  za  veškerou  škodu  způsobenou PS,  zákazníkům PS či jiným osobám v souvislosti s porušením svých povinností ze Smlouvy. Dodavatel je povinen uhradit PS škodu, zejména veškeré částky, které PS v souvislosti s porušením povinností Dodavatele ze Smlouvy vynaloží, náklady řízení PS vedených v souvislosti  s porušením povinností ze  Smlouvy,  jakož  i  všechny  náklady  vzniklé  v  souvislosti s Vadným Plněním. Dodavatel se zavazuje  uhradit PS  škodu  v plném rozsahu,  a to  do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy PS.

  - Dodavatel neodpovídá PS za škodu zapříčiněnou výhradně Vyšší mocí. V případě výskytu Vyšší moci se prodlužují lhůty k plnění smluvních závazků o dobu, po kterou budou skutečnosti představující Vyšší moc trvat. O výskytu a zániku skutečností představujících Vyšší moc je Dodavatel povinen PS bez zbytečného odkladu informovat. Dodavatel je  povinen  PS  písemně  informovat  bez  zbytečného  prodlení  i o výskytu a zániku události Vyšší moci u jeho Poddodavatele. Odpovědnost dle Smlouvy však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná Smluvní strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, překážka, která vznikla v důsledku hospodářských poměrů povinné Smluvní strany, nebo překážka, kterou byla povinná Smluvní strana povinna překonat. Pokud trvání zásahu či okolnosti Vyšší moci nepřesáhne tři měsíce, termín pro dané Plnění bude prodloužen o dobu trvání takového zásahu. V případě, že stav Vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá Smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy.

  - Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu PS jednostranně započíst jakoukoli svou pohledávku vůči PS proti jakékoli pohledávce PS vůči Dodavateli.

  - Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu PS postoupit, zastavit či zatížit jakýmkoli jiným právem třetí osoby jakákoli svá práva, pohledávky či závazky vůči PS vyplývající ze Smlouvy.

- OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI PS

  - PS  se  zavazují   za   řádně   a   včas   poskytnuté   Plnění   zaplatit   stanovenou  Cenu, a to způsobem a za podmínek stanovených Smlouvou a VNP.

  - PS  jsou  oprávněny  kontrolovat   poskytování   Plnění   kdykoli   v průběhu   platnosti a účinnosti Smlouvy.

  - PS jsou oprávněny předkládat Dodavateli objednávky, reklamace či jakékoliv jiné návrhy.

  - PS se zavazují umožnit zaměstnancům Dodavatele zajišťujícím poskytování Plnění vstup do Místa Plnění, pokud se Místo Plnění nachází u PS.

  - PS neodpovídají Dodavateli za škodu zapříčiněnou Vyšší mocí. O výskytu skutečností představujících Vyšší moc jsou PS povinny Dodavatele bez zbytečného odkladu informovat.

  - PS dále neodpovídají Dodavateli za škodu způsobenou:

    - událostmi pod kontrolou Dodavatele nebo událostmi, za něž je odpovědný Dodavatel;

    - porušením povinností Dodavatele ze Smlouvy a/nebo VNP nebo prodlením Dodavatele s plněním jeho povinností ze Smlouvy;

    - protiprávním úkonem Dodavatele;

    - porušením povinnosti PS, byla-li povinnost porušena v důsledku jednání Dodavatele nebo nedostatečné součinnosti Dodavatele, k níž byl Dodavatel povinen;

    - Dodavateli v důsledku jeho vlastního rozhodnutí obchodní i neobchodní povahy;

    - v důsledku toho, že PS jednaly podle Smlouvy nebo závazných předpisů.

Nastane-li nebo hrozí-li kterákoli z událostí uvedených v tomto odstavci VNP, jsou obě Smluvní strany povinny učinit přiměřené kroky k minimalizaci vzniklé nebo hrozící škody.

  - PS jsou oprávněny kdykoli i bez předchozího upozornění a bez souhlasu Dodavatele jednostranně  započíst  jakoukoli   svou   pohledávku   vůči   Dodavateli,   ať   splatnou či nesplatnou, proti jakékoli pohledávce Dodavatele vůči PS, ať splatné či nesplatné.

  - PS jsou dále oprávněny kdykoli i bez předchozího upozornění a bez souhlasu Dodavatele postoupit, zastavit či zatížit jakýmkoli jiným právem třetí osoby jakákoli svá práva, pohledávky či závazky vůči Dodavateli vyplývající ze Smlouvy, nedojde-li tím ke zhoršení dobytnosti nebo zajištění pohledávky Dodavatele.

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Není-li přesná doba poskytování Plnění dohodnuta ve Smlouvě, nebo v jiném ujednání mezi PS a Dodavatelem, je Dodavatel povinen poskytovat Plnění ve lhůtách přiměřených zejména povaze Plnění, technickým možnostem Dodavatele, vzdálenosti Místa Plnění nebo přírodním podmínkám. Pokud není termín Plnění ve Smlouvě stanoven, je Dodavatel povinen poskytnout Plnění PS do třiceti (30) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy, nejdříve však uplynutím minimální lhůty čtrnácti (14) kalendářních dnů od uzavření  Smlouvy.  Před   uplynutím  minimální   lhůty pro poskytnutí Plnění stanovené v předchozí větě je Dodavatel oprávněn poskytnout Plnění pouze s písemným souhlasem PS. Neurčí-li PS jinak, Dodavatel je povinen předat Plnění v Pracovních dnech v obvyklé pracovní době PS od 8 do 14 hod.  Dodavatel  je povinen PS písemně vyrozumět o  dodání Plnění do Místa Plnění alespoň tři (3) Pracovní dny předem.

  - Není-li  přesné  Místo  Plnění   dohodnuto  ve  Smlouvě, nebo v jiném ujednání mezi PS  a Dodavatelem, považuje se za Místo Plnění sídlo PS zapsané v obchodním rejstříku nebo adresa provozovny PS, která je uvedená ve Smlouvě a k níž se Plnění vztahuje.

- PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

  - Není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak a dovoluje-li to povaha Plnění, nabývají PS vlastnické právo ke zboží či dílu představující Plnění v okamžiku jeho převzetí, nebo  v okamžiku, kdy získají oprávnění s Plněním nakládat. PS převezmou dodané zboží či dílo představující Plnění v Místě Plnění potvrzením dodacího listu odpovědným pracovníkem PS. Jedno vyhotovení dodacího listu podepsané oprávněnou osobou Dodavatele zůstane Dodavateli a druhé vyhotovení bude předáno pracovníkem Dodavatele pracovníku PS, který zboží či dílo představující Plnění přebírá.

  - Nebezpečí škody na  zboží  či díle  představujícím Plnění přechází  z Dodavatele  na  PS  v okamžiku přechodu vlastnického práva dle předchozího odstavce.

  - Nebezpečí škody na veškerých věcech a materiálech předaných PS Dodavateli ke zpracování, které jsou ve vlastnictví PS a byly poskytnuty Dodavateli ke splnění Smlouvy, nese Dodavatel od okamžiku jejich převzetí a po dobu, kdy jsou v jeho držení; pokud nebudou zapracovány, Dodavatel se zavazuje je vrátit PS nejpozději v okamžiku dodání Plnění.

- DOPRAVA

  - Není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak a dovoluje-li to povaha Plnění, dodá Dodavatel zboží či dílo představující Plnění na svůj náklad a nebezpečí na Místo Plnění, přičemž v případě přepravy hradí dopravné plně Dodavatel. Není-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, místo dodání Plnění se řídí dodací podmínkou DDP podle pravidel INCOTERMS 2010.

- CENA

  - Cena bude stanovena ve Smlouvě a v případě Dodavatele vybraného na základě Výběrového řízení bude stanovena v souladu s nabídkou podanou Dodavatelem v rámci tohoto Výběrového řízení. K Ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Pokud  není  ve  Smlouvě  stanoveno  jinak,  Cena  zahrnuje  veškeré   náklady  spojené   s Plněním, včetně nákladů na balení, přepravu, pojištění DDP dle INCOTERMS 2010, nákladů spojených s obstaráním dokladů k Plnění, etiketování, cla, daní, skladného apod. Žádné dodatečné poplatky či náklady jakéhokoliv druhu, pokud tyto nejsou výslovně uvedeny ve Smlouvě mimo rozsah Ceny, nebudou PS akceptovány a uhrazeny. Pokud Cena ve Smlouvě  není  stanovena  jako  pevná,  nebo  je  stanovena  v návaznosti na  nákladech vzniklých Dodavateli při poskytování Plnění, vyhrazují si PS právo požadovat odpovídající dokumenty a evidenci, prokazující oprávněnost nákladů a požadované  Ceny.

  - Každá změna Ceny (a to i předpokládané Ceny, tj. pokud k danému okamžiku není známá přesná Cena) musí být předem písemně odsouhlasena PS, a to před započetím poskytování Plnění, kterého by se změna Ceny měla týkat. V případě, že Dodavatel neoznámí PS včas návrh změny Ceny a bude pokračovat v realizaci Plnění bez předchozího souhlasu PS

o změně Ceny, nejsou PS povinny tuto změněnou Cenu Dodavateli zaplatit. PS si vyhrazují právo neakceptovat změny navržené Dodavatelem. Dodavatel současně prohlašuje, že Ceny za Plnění poskytované PS podle Smlouvy nejsou méně příznivé než ceny,  za něž   v době poskytování Plnění Dodavatel nabízí stejné nebo podobné Plnění ostatním zákazníkům.

  - V případě, že smluvní vztah podléhá režimu dle ZZVZ, je změna ceny možná pouze za splnění podmínek upravených ZZVZ a musí být provedena způsobem v ZZVZ upraveným.

  - Dodavatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Dodavatel je oprávněn vystavit Fakturu nejdříve dnem převzetí Plnění ze strany PS, není- li ve Smlouvě uvedeno jinak. V případě dílčího Plnění je Dodavatel oprávněn vystavit Fakturu nejdříve dnem převzetí dílčího Plnění ze strany PS, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

  - Platby za Plnění mohou být jednorázové nebo periodické.

  - V případě periodických plateb, není-li stanoveno jinak, bude Cena PS hrazena měsíčně, a to na základě Faktury, přičemž datem zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední kalendářní den příslušného kalendářního měsíce.

  - V případě jednorázové platby, není-li stanoveno jinak, bude Cena PS hrazena (i) okamžitě po poskytnutí Plnění na základě Faktury nebo pokladního dokladu předaného PS bezprostředně po poskytnutí Plnění, nebo (ii) na základě Faktury, která bude PS

odeslána nejpozději ve lhůtě deseti (10) Pracovních dnů ode dne poskytnutí Plnění. Datem zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední kalendářní den, ve kterém bylo Plnění poskytnuto, nestanoví-li právní předpisy jinak.

  - Faktury bude Dodavatel zasílat PS na adresu uvedenou ve Smlouvě. Splatnost Faktur bude činit třicet (30) kalendářních dní ode dne jejich doručení PS, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Za den úhrady dané Faktury bude považován den odepsání příslušné částky z bankovního účtu PS.

  - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti podle platných právních předpisů a dále:

    - číslo Smlouvy resp. číslo příslušné objednávky (pokud je fakturováno v návaznosti na plnění Smlouvy);

    - datum vystavení a splatnosti Faktury;

    - číslo Faktury;

    - předmět a datum Plnění;

    - identifikační údaje PS, bankovní spojení;

    - identifikační údaje Dodavatele, bankovní spojení;

    - množství výkonů Dodavatele a jednotkové ceny za výkony, nebo jinak stanovenou Cenu;

    - celkovou fakturovanou částku bez DPH, částku DPH a konečnou částku s DPH;

a dále náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  - Faktura zaslaná elektronicky e-mailem musí mít požadovaný formát PS a musí být zaslána na e-mail PS faktury@psas.cz.

  - Faktura zaslaná prostřednictvím provozovatele poštovních či kurýrních služeb musí být vyhotovena výhradně v listinném formátu A4, jednostranného tisku, na standardním kancelářském papíru o hmotnosti 80 g/m2, scanovatelném (kopírovatelném) černobíle bez ztráty informační hodnoty.

  - V případě, že Plnění mělo být protokolárně předáno PS, musí být k Faktuře přiložen doklad prokazující řádné předání Plnění PS (např. dodací list nebo protokol o předání    a převzetí).

  - PS jsou oprávněny vrátit Dodavateli do data její splatnosti Fakturu, která nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky, nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje. V případě vrácení Faktury je Dodavatel povinen doplnit chybějící náležitosti nebo nesprávné údaje, jež jsou důvodem vrácení Faktury, a takto upravenou Fakturu znovu doručit PS. V takovém případě začne běžet doba splatnosti Faktury až doručením řádně opravené Faktury PS.

  - V případě, že předmětem Smlouvy bude více dílčích dodávek Plnění a PS u kteréhokoli Plnění z těchto dílčích dodávek zjistí vadu, nejsou PS v prodlení s povinností zaplatit Cenu za Plnění ze všech těchto dílčích dodávek Plnění. Běh lhůty splatnosti Cen Plnění u všech dílčích dodávek se ode dne zjištění vady Plnění přeruší. Takto přerušený běh lhůty splatnosti Cen  Plnění  u  všech  dílčích  dodávek  pokračuje  dne,  kdy  v souladu s volbou PS dle ustanovení těchto VNP upravujících práva PS z Vadného Plnění:

    - Dodavatel odstraní předmětné vady Plnění a umožní jeho řádné užívání; nebo

    - PS doručí Dodavateli oznámení, že uplatňují přiměřenou slevu za Vadné  Plnění; nebo

    - PS doručí Dodavateli odstoupení od části závazku, jehož předmětem bylo

uvedené Vadné plnění Dodavateli.

Obdobné přerušení splatnosti se aplikuje i v případě zjištění vady u Plnění poskytovaného jednorázově, tedy nikoli formou dílčích dodávek Plnění.

  - Není-li stanoveno jinak, jsou PS povinny hradit veškeré částky na základě Faktur bezhotovostně v českých korunách na účet Dodavatele uvedený ve Smlouvě.

- SANKCE

  - Pokud Dodavatel nesplní svoji  povinnost  včas nebo řádně dodat  Plnění PS a není-li  ve Smlouvě upravena jiná výše smluvní pokuty, vzniká PS vůči Dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny Plnění, s jehož řádným dodáním je Dodavatel v prodlení, za každý započatý den prodlení. V případě, že celková částka smluvní pokuty dle tohoto odstavce přesáhne 15 % z celkové Ceny Plnění, považuje se Smlouva za nesplněnou a PS jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit. Povinnost Dodavatele zaplatit smluvní pokutu se vztahuje i na případy, kdy prodlení Dodavatele vzniklo v důsledku prodlení  Poddodavatele  Dodavatele.  Pro  vyloučení  pochybností se stanoví, že porušení povinností dle tohoto odstavce je podstatným porušením Smlouvy a VNP.

  - Za každé  jednotlivé  porušení  povinnosti  týkající  se  ochrany  Důvěrných  informací  a osobních údajů podle čl. 13 těchto VNP jsou PS oprávněny požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč.

  - Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Dodavateli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

  - V případě prodlení PS s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, jsou PS povinny uhradit Dodavateli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují  některé  otázky  Obchodního  věstníku  a  veřejných  rejstříků  právnických  a fyzických osob.

- PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

  - Dodavatel je povinen poskytovat Plnění řádně a včas, tj. zejména dodat zboží či provést dílo v jakosti a provedení uvedených ve Smlouvě. V případě, že jakost, provedení či  jiné specifické vlastnosti ve Smlouvě uvedeny nejsou, je Dodavatel povinen poskytnout Plnění v takové jakosti a provedení, které plně vyhovuje účelu, k němuž je Plnění dodáno či poskytováno, není-li takový účel sjednán k účelu, ke kterému se Plnění zpravidla používá s tím, že Plnění musí mít vlastnosti obvyklé u příslušného druhu zboží či díla. Plnění  dále  musí  odpovídat  a  být  v  souladu  se  všemi  technickými  požadavky       a technickými a bezpečnostními normami pro daný druh Plnění (přičemž Smluvní strany souhlasí a  potvrzují,  že  pro  účely  Smlouvy  a  těchto  VNP  se doporučující  technické normy považují za závazné), a pokud je prováděno na základě vzorků, návrhů či výkresů, musí zcela odpovídat těmto vzorkům, návrhům či výkresům. Dodavatel je povinen dodat  Plnění v množství, resp. rozsahu uvedeném ve Smlouvě, V případě, že  je Plnění představováno dodáním zboží nebo zhotovením věci, musí být takové zboží (resp. věci) nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu, musí být schopno podávat trvale standardní výkon v souladu s vlastnostmi a kvalitou stanovenými ve Smlouvě a plně vyhovovat účelu, pro který je dodáváno,

nesmí být zatíženo žádnými právními vadami a musí být dodáno v množství určeném ve Smlouvě.

  - Plnění  má   vady,  jestliže  není  dodáno  řádně  zabalené  a  opatřené  pro  přepravu,     v množství, jakosti a provedení stanoveném Smlouvou nebo těmito VNP (zejména dle předchozího odstavce) nebo  neodpovídá  Smlouvě.  Za  vady  se  dále  považují  vady  v dokladech, které je Dodavatel povinen dle Smlouvy a těchto VNP dodat s Plněním PS. V případě, že vady budou vykazovat pouze doklady, jsou PS oprávněny doklady vrátit Dodavateli na jeho náklady a/nebo Dodavatele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů, od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy PS dodat PS úplné doklady bez vad. Za vady jsou považovány též právní vady, které má Plnění tehdy, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže  PS  o  takovém  omezení  věděly  a  tuto  skutečnost  písemně  stvrdily  ve Smlouvě.

  - PS jsou oprávněny po celou dobu trvání záruky za jakost Plnění uplatnit u Dodavatele právo z Vadného Plnění, které zakládá vada, jež má Plnění při přechodu nebezpečí škody na Plnění na PS, byť se projeví až později. Tyto vady jsou PS oprávněny oznámit Dodavateli  kdykoli  po dobu trvání  záruční  doby.  Právo  PS z vadného  plnění  založí i později vzniklá vada, kterou Dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Dodavatele vyplývající ze záruky za jakost Plnění tím nejsou dotčeny.

  - Dovoluje-li to charakter Smlouvy (tj. zejména v případě smlouvy o dílo a smlouvy kupní) a není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, poskytuje Dodavatel PS záruku za jakost zboží či bezvadné provedení díla v trvání uvedeném ve Smlouvě od okamžiku, kdy PS převzaly zboží či dílo od Dodavatele nebo dopravce. V případě, že je předmětem Smlouvy závazek Dodavatele zhotovit nemovitost a není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, poskytuje Dodavatel PS záruku za bezvadné provedení díla v trvání pěti

(5) let. Záruční doba neběží po dobu, po kterou PS, zákazníci PS a/nebo uživatelé Plnění nemohou dodané Plnění užívat pro jeho vady, za které odpovídá Dodavatel. V případě výměny Plnění a dodání nového Plnění běží záruční doba od začátku v plném rozsahu.

  - PS  nejsou  povinny  při  převzetí   Plnění   nebo   co   nejdříve   po   převzetí   Plnění  od Dodavatele, resp. přechodu nebezpečí škody na Plnění, uskutečnit prohlídku Plnění za účelem zjištění vad Plnění, a přesvědčit se o vlastnostech a množství Plnění. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této povinnosti, jakož i ostatních povinností PS podle ustanovení § 2104, § 2105, § 2111, § 2605 odst. 2, § 2618, § 2628 a § 2629 Občanského zákoníku nemá jakýkoliv vliv na práva PS z Vadného Plnění, uplatněná u Dodavatele PS kdykoli  v průběhu  záruční  doby  a  na  povinnosti  Dodavatele  tyto  vady  odstranit    v souladu se Smlouvou a těmito VNP. Má-li Plnění při doručení do Místa Plnění zjevné vady (čímž není dotčeno vyloučení povinnosti uskutečnit prohlídku za účelem zjištění vad Plnění dle předchozích vět tohoto odstavce), jsou PS oprávněny:

    - požadovat od Dodavatele provedení kontroly Plnění v místě a lhůtě určených PS;

    - odmítnout převzetí Vadného plnění a  vrátit jej  na náklady Dodavatele, aniž by  se tím PS dostaly do prodlení s převzetím Plnění; nebo

    - převzít Vadné plnění s tím, že PS vzniká nárok na odpovídající slevu z Ceny nebo nárok na odstranění těchto vad. Pro postup dle tohoto písmene se obdobně použijí ostatní ustanovení těchto VNP upravující práva z Vadného Plnění.

  - PS jsou oprávněny formou reklamace uplatnit své právo  z odpovědnosti  Dodavatele  za Vadné Plnění. Oznámení o reklamaci není třeba sepisovat, pokud PS prohlásí, dle ustanovení odstavce 3.2 písm. d) těchto VNP, že Plnění přebírají s výhradami existence vad, přičemž v takovém případě jsou vady popsány v potvrzení o převzetí.

  - PS mohou reklamaci podat písemně, a to buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrní službou, e-mailem nebo osobně či telefonicky kontaktní osobě Dodavatele.

  - Dodavatel je povinen reklamaci PS vyřídit bez zbytečného odkladu v nejkratší možné lhůtě. Nejzazší lhůta pro vyřízení reklamace PS včetně odstranění vad Plnění činí třicet

(30) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci Dodavateli; tím není dotčena povinnost Dodavatele dle následujícího odstavce.

  - Dodavatel je povinen a souhlasí s tím, že ve lhůtě dle Smlouvy, jinak ve lhůtě 24 hodin od doručení oznámení o reklamaci dle pokynů PS:

    - dostaví se do Místa Plnění nebo místa určeného  PS za  účelem kontroly Plnění a bližšího zjištění vad oznámených mu PS v oznámení o reklamaci a v této lhůtě oznámí PS jeho návrh konkrétního postupu, jakým budou vady Plnění odstraněny; nebo

    - oznámí  PS návrh  Dodavatele na  konkrétní postup, jakým budou  vady Plnění  s maximálním úsilím, péčí a s přihlédnutím k technologickým lhůtám odstraněny, včetně plánovaných termínů realizace stanovených opatření k nápravě;

a to vše na náklady Dodavatele.

  - Volba práva z Vadného Plnění, jakož i volba způsobu, kterým mají být zjištěné vady odstraněny, náleží výhradně PS, přičemž PS nejsou vázány návrhy Dodavatele. PS jsou povinny ve lhůtě do sedmi (7) Pracovních dní po oznámení Dodavatele dle odstavce

11.9 těchto VNP písemně oznámit Dodavateli, že:

    - souhlasí  se  způsobem  odstranění   vad   Plnění   navrhovaným   Dodavatelem a stanovením lhůty pro odstranění nebo PS stanoví lhůtu jinou; nebo

    - nesouhlasí se  způsobem  navrhovaným  Dodavatelem  a  samy  stanoví  způsob i lhůtu pro odstranění vad Plnění; nebo

    - uplatňují jiné právo z Vadného Plnění dle těchto VNP než odstranění vady Plnění.

V případě, že se Dodavatel dostane s povinností učinit oznámení  dle odstavce 11.9     do prodlení, jsou PS oprávněny, pokud tak již neučinily v oznámení o reklamaci, zvolit právo z Vadného  Plnění  a/nebo  způsob  odstranění  vady.  Způsob  odstranění  vad/y  a lhůta k jejich odstranění stanovené PS dle tohoto odstavce ustanovení písm. a), b), jakož i volba práva z Vadného Plnění dle písm. c) jsou pro Dodavatele závazné.

  - PS jsou bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem vady vždy oprávněny:

    - požadovat odstranění vad dodáním náhradního Plnění za Plnění vadné, dodáním chybějícího Plnění a požadovat odstranění právních vad,

    - požadovat odstranění vad opravou Plnění, jestliže vady jsou opravitelné,

    - požadovat přiměřenou slevu z Ceny,

    - odstoupit od Smlouvy,

přičemž volba mezi těmito nároky náleží výhradně PS.

  - Pokud se dodatečně ukáže, že vady Plnění jsou neopravitelné nebo že s opravou jsou spojeny nepřiměřené náklady, mohou PS požadovat dodání náhradního Plnění, pokud toto své rozhodnutí oznámí Dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co jim uvedenou skutečnost Dodavatel sdělil.

  - Pokud Dodavatel neodstraní vady Plnění způsobem a ve lhůtě určené PS nebo pokud před jejím uplynutím sdělí Dodavatel PS, že vady neodstraní, mohou PS podle své vlastní volby:

    - odstoupit od Smlouvy,

    - požadovat přiměřenou slevu z Ceny,

    - samy nebo prostřednictvím jiné osoby na náklady a rizika Dodavatele Plnění zkontrolovat,  vytřídit,  opravit  nebo  zajistit  náhradní  dodávku.  Dodavatel   se zavazuje tyto náklady PS v plném rozsahu uhradit. Postupem dle tohoto písmene c) není dotčena záruka Dodavatele na Plnění ani odpovědnost Dodavatele za škodu způsobenou vadným Plněním nebo způsobenou či vzniknou při odstraňování vad Plnění.

  - PS nejsou do doby odstranění vady Plnění povinny uhradit Dodavateli část Ceny Vadného Plnění odhadem přiměřeně odpovídající právu PS na slevu z Ceny.

  - Pokud se Dodavatel dostane do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících     z odpovědnosti za Vadné Plnění, například do prodlení s odstraněním vad, vzniká PS vůči Dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny Vadného Plnění za každý den prodlení se splněním povinnosti vyplývající ze zvoleného práva z Vadného Plnění. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Dodavateli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

- VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

  - Kontaktní  údaje  Smluvních  stran  pro  veškerou  osobní,  písemnou,  elektronickou      i telefonickou      komunikaci      mezi      Smluvními      stranami       jsou      uvedeny ve Smlouvě. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit vlastní kontaktní údaje. Tato změna nabývá vůči druhé Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení o změně této Smluvní straně.

  - Vyžaduje-li Smlouva, VNP nebo obecně závazné právní předpisy, aby určité oznámení, sdělení nebo jiný úkon byl učiněn výhradně písemně, může být učiněn pouze prostřednictvím doporučené poštovní zásilky, kurýrní službou nebo osobním předáním příslušné písemnosti, případně e-mailem s použitím elektronického podpisu (uznávaný elektronický podpis není vyžadován).

  - Nevyžaduje-li Smlouva nebo VNP, aby určité oznámení, sdělení nebo jiný úkon byl učiněn výhradně písemně, je možné jej učinit též prostřednictvím telefonu nebo e-mailem. Smluvní strana není oprávněna ani povinna akceptovat návrhy, objednávky, reklamace a jiná sdělení učiněná elektronickou poštou z jiných e-mailových adres, než které jsou uvedené ve Smlouvě, ledaže je mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Smluvní strany jsou povinny písemně oznamovat druhé Smluvní straně změnu veškerých významných údajů týkajících se oznamující Smluvní strany, zejména změnu

(i) identifikačních údajů Smluvní strany, (ii) sídla či místa podnikání nebo činnosti Smluvní strany, (iii) osob oprávněných jednat jménem Smluvní strany v záležitostech vyplývajících ze Smlouvy, (iv) kontaktních údajů Smluvní strany a/nebo

(v) dalších údajů významných pro řádné plnění Smlouvy. Písemné oznámení o změně významných údajů týkajících se oznamující Smluvní strany musí být druhé Smluvní straně odesláno nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne, kdy k takové změně došlo.

- DŮVĚRNÉ INFORMACE, OSOBNÍ ÚDAJE, REKLAMA

  - Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích druhé Smluvní strany, a to i po ukončení smluvního vztahu. Za Důvěrné informace se  považují zejména informace (i)  o  bezpečnostních  systémech  a vstupních zařízeních do objektů PS a (ii) údaje tvořící obchodní tajemství Smluvních stran. Toto ustanovení se nevztahuje na situace, kdy Dodavatel poskytuje Důvěrné informace třetím osobám, které používá k poskytování Plnění či jeho části dle odstavce 3.13 VPN.

  - Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace nesdělí ani nezpřístupní třetím osobám a nevyužijí je pro sebe nebo pro třetí osobu. Smluvní strany zachovají Důvěrné informace v tajnosti a sdělí je výlučně těm svým zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni  se  s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

  - Zákaz zpřístupnění Důvěrných informací se nevztahuje na informace, které:

    - mohou být zveřejněny bez porušení Smlouvy;

    - byly písemným souhlasem obou Smluvních stran zproštěny příslušných omezení;

    - jsou veřejně známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze Smluvních stran;

    - příjemce je zná dříve, než je sdělí druhá Smluvní strana;

    - jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem či na základě právního předpisu;

    - Smluvní strana je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv.

  - Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti Smlouvy, a to až do doby, kdy se Důvěrné informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti Smluvní strany.

  - Za Důvěrné informace nejsou rovněž považovány informace, které má PS povinnost uveřejnit v souladu s právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o  zvláštních   podmínkách  účinnosti  některých  smluv,   uveřejňování   těchto  smluv  a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ a/nebo zpřístupnit v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů. Dodavatel tedy bere na vědomí a souhlasí s tím, že Smlouva, včetně jejích dodatků a příloh může podléhat povinnosti jejího uveřejnění a/nebo zpřístupnění v souladu s právními předpisy.

  - PS jako správce zpracovávají osobní údaje Dodavatele, je-li Dodavatelem fyzická osoba, a obě Smluvní strany jako správci zpracovávají osobní údaje kontaktních osob poskytnuté ve Smlouvě, popřípadě osobní údaje dalších osob, které jsou poskytnuty v rámci Smlouvy, pouze a výhradně pro účely související s plněním Smlouvy, a to po dobu trvání takové Smlouvy, resp. pro účely vyplývající z právních předpisů po dobu delší, která je těmito právními předpisy odůvodněna. Dodavatel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním Smlouvy PS předává. V této souvislosti jsou PS oprávněny vést databázi, která obsahuje veškeré identifikační údaje Dodavatele, které jsou nutné k řádnému plnění Smlouvy.  PS chrání tyto údaje     v maximální možné míře, a zavazují se s nimi nakládat pouze za účelem plnění Smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. Těmito identifikačními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, telefonní čísla a e-maily, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo.

  - Dodavatel nepředává PS v rámci poskytnutí Plnění kromě případu uvedeného v odst.

13.6 tohoto článku VNP žádné další osobní údaje. V případě, že součástí Plnění bude předání  osobních  údajů  podléhajících  ochraně  dle  příslušných  právních   předpisů na ochranu osobních údajů, je Dodavatel povinen na tuto skutečnost PS předem  písemně upozornit a PS jsou oprávněny dle svého uvážení převzetí osobních údajů odmítnout.

  - Pro případ, že Dodavatel v rámci plnění Smlouvy získá nahodilý přístup k takovým informacím, jež budou obsahovat osobní údaje podléhající ochraně dle právních předpisů, je Dodavatel oprávněn přistupovat k takovým osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Dodavatel se zavazuje nakládat se zpřístupněnými osobními údaji pouze na základě pokynů PS jako správce osobních údajů, pouze pro účely plnění Smlouvy, zachovat o nich mlčenlivost a zajistit jejich bezpečnost proti úniku, náhodnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám.

  - Vznikne-li v souvislosti s předáváním osobních údajů povinnost uzavřít mezi Smluvními stranami smlouvu o zpracování osobních údajů a není-li taková smlouva mezi Smluvními stranami dosud uzavřena, zavazují se Smluvní strany smlouvu o zpracování osobních údajů neprodleně uzavřít v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o  ochraně  osobních  údajů)  a  zákonem č.  110/2019  Sb.,  o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Dodavatel není oprávněn bez předchozího  písemného souhlasu  PS zveřejnit informaci o spolupráci  s PS,  ať  již  formou  sdělení  informace,  tiskovým  prohlášením,  užitím v reklamě, prezentaci, prodejních materiálech nebo jiným způsobem.

- DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

  - Veškeré informace, jakkoliv hmotně zachycené, zejména zadání, popisy, náčrtky, plány, vzorky, a přípravky, předané či zpřístupněné PS Dodavateli v souvislosti se Smlouvou, zůstávají výlučným vlastnictvím PS a Dodavatel  se  zavazuje:  (i) opatrovat  a  chránit je před zničením a poškozením, (ii)  využít  je výlučně  pro  plnění  svých  povinností dle Smlouvy, (iii) neumožnit k nim přístup třetím osobám, a (iv) chránit je jako Důvěrné informace.  Byly-li  předměty  ochrany  dle   předchozí   věty  předány  Dodavateli   PS v souvislosti se Smlouvou nebo Výběrovým řízením, zůstávají tyto předměty ochrany výlučným vlastnictvím PS a Dodavatel není oprávněn provést svým jménem registraci těchto předmětů ochrany (ani jejich části) jako ochranné známky, patentu, průmyslového vzoru anebo užitného vzoru (dle relevance).

  - Dodavatel je povinen předat PS vzorky, přípravky, popisy, náčrtky, plány a jiné dokumenty či výsledky činnosti, které byly vytvořeny Dodavatelem anebo jím použitou třetí osobou v souvislosti s plněním Smlouvy, a to v jakékoliv hmotně zachycené formě vyžádané PS.

  - Pokud Plnění nebo jeho část splňuje podmínky pro ochranu dle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, anebo zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech (dále jen „Předmět ochrany“), je Dodavatel povinen na výzvu PS takovou ochranu zajistit a udělit na žádost PS  souhlas k využívání vynálezu chráněného patentem, souhlas k využívání zapsaného průmyslového vzoru, anebo poskytnout souhlas k využívání technického řešení chráněného užitným vzorem (dle relevance a žádosti PS), tedy udělit PS licence, a to minimálně v následujícím rozsahu:

    - na dobu trvání majetkových práv;

    - nevýhradní a postupitelné na třetí strany bez nutnosti souhlasu a dalších nákladů, které by musely PS nebo třetí strany vynaložit nad rámec Ceny uvedené ve Smlouvě, a to i v případě, že PS nebo třetí strany mají již smluvně

či jakkoli jinak zajištěná práva užívání licencí shodného výrobce či autora, včetně případné dodatečné odměny;

    - v územním rozsahu zahrnujícím celé území České republiky;

    - bez povinnosti licenci využít;

    - s možností měnit, dokončit Předmět ochrany, či jej zařadit do díla souborného nebo hromadného.

Dodavatel se současně zavazuje provést potřebné registrace licence tak, aby  byla  platná a vymahatelná.

  - Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení odstavce 14.3, je Dodavatel povinen na výzvu PS poskytnout PS veškerou součinnost, informace a dokumenty k tomu, aby PS mohly provést svým jménem registraci ochranné známky, patentu, průmyslového vzoru anebo užitného vzoru (dle relevance) v souladu s právními předpisy. Tato povinnost Dodavatele se vztahuje pouze na případy, kdy ochranná známka, patent, průmyslový vzor anebo užitný vzor (dle relevance) již nebyl registrován jménem Dodavatele před uzavřením Smlouvy.

  - K předmětům chráněným Autorským zákonem požadují PS zajištění minimálně takové formy licencí, které budou:

    - uděleny na dobu trvání majetkových práv;

    - nevýhradní a postupitelné na třetí strany bez dalších nákladů, které by musely PS nebo třetí  strany  vynaložit   nad  rámec   Ceny  uvedené   ve   Smlouvě,   a   to i v případě, že PS nebo třetí strany mají již smluvně či jakkoli jinak zajištěná práva užívání licencí shodného výrobce či autora;

    - uděleny v územním rozsahu zahrnujícím celé území České republiky;

    - bez povinnosti licenci využít;

    - s možností měnit, dokončit Předmět ochrany, či jej zařadit do díla souborného nebo hromadného.

  - Pro vyloučení  všech pochybností se stanoví výslovně, že odměna  a náhrada nákladů  za činnosti a plnění Dodavatele dle tohoto článku VNP je zahrnuta v Ceně.

- DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

  - Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, sjednává se Smlouva na dobu neurčitou.

  - Smlouva, ať už sjednaná na dobu určitou či neurčitou, může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou Smluvních stran, písemnou výpovědí jedné ze Smluvních stran nebo  odstoupením jedné ze Smluvních stran v souladu se Smlouvou    a VNP.

  - Jestliže je předmětem Smlouvy závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti, mohou obě Smluvní strany vypovědět Smlouvu i bez uvedení důvodu. V případě Smlouvy na dobu neurčitou jsou Smlouvu oprávněny vypovědět obě Smluvní strany; u výpovědi Dodavatele činí délka výpovědní lhůty šest (6) měsíců a v případě výpovědi ze strany PS činí výpovědní lhůta jeden (1) měsíc. V případě smlouvy na dobu určitou jsou Smlouvu oprávněny vypovědět jen PS, výpovědní lhůta v takovém případě činí jeden (1) měsíc. Výpovědní doba počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

  - Za  podstatné  porušení  povinností   stanovených   Smlouvou   a/nebo   těmito   VNP   se považuje:

    - prodlení Dodavatele se splněním povinnosti včas dodat Plnění PS;

    - prodlení Dodavatele se splněním povinnosti řádně dodat Plnění PS (např. v případě výskytu jakýchkoli vad);

    - porušení povinností Dodavatele vyplývajících z práva z Vadného Plnění (např. porušení povinnosti odstranit vady způsobem a ve lhůtách stanovených PS).

  - Nestanoví-li Smlouva nebo tyto VNP jinak, jsou PS oprávněny odstoupit od Smlouvy:

    - poruší-li Dodavatel podstatným způsobem povinnosti stanovené Smlouvou nebo těmito VNP;

    - poruší-li Dodavatel nepodstatným způsobem jakékoli povinnosti stanovené Smlouvou nebo těmito VNP a nesplní tuto svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě určené PS v délce maximálně pěti (5) dní od doručení výzvy k nápravě;

    - Dodavatel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájen výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem podniku nebo na něj byl podán insolvenční návrh, je prohlášen konkurs na jeho majetek, je povolena reorganizace, oddlužení či jiný způsob řešení úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Dodavatele;

    - trvá-li událost Vyšší moci bránící splnění povinností dle Smlouvy po dobu delší než 3 měsíců;

    - před řádným dodáním Plnění bez udání důvodu,

    - pokud se na Smlouvu uplatní  pravidla dle ZZVZ,  pak také  z důvodů uvedených v ZZVZ (zejména § 223).

  - Týká-li se porušení povinnosti Dodavatele pouze části splatného závazku, mohou PS odstoupit od celé Smlouvy nebo pouze od této části závazku.

  - Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti  okamžikem doručení  písemného  oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Neuvedou-li PS v odstoupení výslovně, že odstupují pouze co do části závazku, má se za to, že odstupují od celé Smlouvy.

  - Vyzvou-li po ukončení Smlouvy PS písemně Dodavatele, aby jim vrátil svěřené předměty (např. klíče nebo průkazy), je Dodavatel povinen této výzvě neprodleně, nejvýše však do tří (3) Pracovních dnů od jejího doručení, vyhovět.

  - Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se (i) smluvních pokut a úroku z prodlení, pokud již dospěl, (ii) náhrady škody, (iii) záruk a odpovědnosti za vady,

(iii) ochrany důvěrných informací, (iv)  vrácení  svěřených  předmětů, (v)  volby práva  a řešení sporů, a (vi) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy. Ukončením Smlouvy nezanikají ani vzniklé nároky vyplývající z práva z Vadného Plnění či nároky na zaplacení smluvních pokut vzniklé porušením Smlouvy.

  - PS jsou oprávněny na základě vlastního  uvážení  rozhodnout,  zda  si  po  odstoupení od  Smlouvy ponechají Plnění, které bylo  dosud Dodavatelem poskytnuto, vykonáno   či vyhotoveno, a to bez ohledu na stupeň jeho rozpracovanosti a skutečnost, zda již došlo k přechodu vlastnického práva na PS či nikoli. Ustanovení  tohoto  odstavce  se  vztahuje i na materiál a jiné věci určené k poskytování Plnění a doklady vztahující se    k Plnění, včetně projektů, technických specifikací, výkresů apod. V případě, že se PS rozhodnou Plnění si ponechat, zaplatí PS Dodavateli část Ceny odpovídající hodnotě Plnění, které převzaly; pokud PS zaplatily Dodavateli před odstoupením od Smlouvy částku  převyšující  tuto  hodnotu  převzatého  Plnění,  mají  PS  nárok  na  vypořádání  a vrácení částky přesahující hodnotu převzatého Plnění ze strany Dodavatele.

Dodavatel se  zavazuje  zajistit,  že  v  souladu  s  tímto  odstavcem  budou  postupovat  i Poddodavatelé s tím, že v případě odstoupení od Smlouvy je Dodavatel povinen zajistit na   žádost   PS    postoupení    práv    a    povinností    ze    smluv    se    Poddodavateli z Dodavatele na PS.

  - V případě, že  PS  odstoupí  od  Smlouvy  dle  odstavce  15.5  písm.  e)  tohoto  článku, a nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, pak:

    - Objednatel převezme Plnění, které bylo Dodavatelem do okamžiku účinnosti odstoupení řádně vykonáno nebo rozpracováno, a zaplatí za převzaté Plnění část Ceny odpovídající hodnotě Plnění; pokud PS zaplatily Dodavateli před odstoupením od Smlouvy částku převyšující tuto hodnotu převzatého Plnění, mají PS nárok na vypořádání a vrácení částky přesahující hodnotu převzatého Plnění ze strany Dodavatele;

    - ohledně Plnění, nebo jeho části, které není poskytnuté, vyrobené nebo rozpracované (není ani objednán materiál), nemá Dodavatel nárok na úhradu jakýchkoli nákladů souvisejících s Plněním či jeho neposkytnutím nebo úhradu jakékoli části Ceny. V tomto případě má Dodavatel pouze nárok na náhradu prokázaných,  doložených   a   účelně   vynaložených   nákladů   souvisejících   s ukončením Smlouvy, které však nepřesáhnou 0,3 % z Ceny nedodaného Plnění. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že PS nejsou v tomto případě povinny hradit Dodavateli náhradu marže nebo ušlý zisk.

Ustanovení tohoto odstavce je aplikovatelné pouze pro případ odstoupení od Smlouvy dle odstavce 15.5 písm. e) tohoto článku s tím, že  pro  případ  odstoupení  z  jiných  důvodů se použije způsob vypořádání dle předchozího odstavce 15.10 těchto VNP. Povinnost Dodavatele zajistit na žádost PS postoupení práv a povinností ze smluv se Poddodavateli z Dodavatele na PS se uplatní i v případě odstoupení dle odstavce 15.5 písm. e) těchto VPN.

  - Pro  vyloučení  pochybností  Smluvní  strany  potvrzují  a  souhlasí  s  vypořádáním   pro případ odstoupení PS od Smlouvy dle těchto VNP a považují jej za úplné a konečné s tím, že Smluvní strany nepředvídají pro případ odstoupení PS od Smlouvy vznik žádných dalších nároků a škod souvisejících s uzavřením Smlouvy a následujícím odstoupením od ní.

  - V případě odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny se mezi sebou vypořádat způsobem a ve lhůtách stanovených PS. PS jsou povinny do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy písemně sdělit Dodavateli, jakým způsobem budou vzájemné vztahy vypořádány. V písemné zprávě o vypořádání PS:

    - vymezí  vzájemné  nároky  vzniklé  mezi  Smluvními  stranami  odstoupením  od Smlouvy a/nebo trvající vzájemné nároky vzniklé dle Smlouvy, zejména nároky na vrácení Plnění, nároky na vrácení jiného plnění poskytnutého dle Smlouvy, nároky na náhradní peněžité plnění, nároky na zaplacení smluvních pokut, nároky na náhradu škody, nároky vzniklé z práv z Vadného Plnění atd.;

    - stanoví přiměřené lhůty pro splnění vzájemných  povinností  Smluvních stran  ze vzájemného vypořádání.

Způsob vypořádání a lhůty stanovené PS jsou pro Smluvní strany závazné. Náklady vzniklé v souvislosti odstoupením od Smlouvy a případným vrácením poskytnutého plnění nese Dodavatel.

- ZMĚNA SMLOUVY A VNP

  - Smlouva může být změněna pouze prostřednictvím písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami a v případě Smlouvy, jejímuž uzavření předcházelo Výběrové řízení dle ZZVZ, může být Smlouva měněna pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ (zejména § 222).

  - Změny VNP se řídí postupem stanoveným tímto článkem VNP.

  - PS jsou oprávněny kdykoli navrhovat změny VNP. PS jsou povinny informovat Dodavatele o navržených změnách VNP alespoň třicet (30) kalendářních dnů přede dnem účinnosti těchto změn VNP. Tato informace může být Dodavateli oznámena písemně informačním dopisem nebo  prostřednictvím  e-mailu.  Informace o navržených změnách VNP může obsahovat úplné znění VNP včetně navržených změn nebo odkaz na úplné znění VNP včetně navržených změn, které bude zveřejněno na Internetových stránkách PS. V případě, že jsou VNP součástí Smlouvy, jejímuž uzavření předcházelo Výběrové řízení dle ZZVZ, jsou PS oprávněny provést pouze takovou změnu VNP, která není v rozporu se ZZVZ.

  - Pokud Dodavatel nedoručí PS písemně svůj nesouhlas s navrženými změnami VNP nejpozději tři (3) Pracovní dny před nabytím účinnosti navržených změn VNP a zároveň nadále  pokračuje  v poskytování  Plnění  nebo  vůči  PS učiní jakékoli  právní jednání,  z něhož bude zřejmý úmysl Dodavatele pokračovat ve  smluvním vztahu  s  PS, platí,  že Dodavatel s navrženými změnami VNP souhlasí. V takovém případě se změny VNP dnem jejich účinnosti stávají nedílnou součástí Smlouvy.

  - V případě,  že  Dodavatel  ve  lhůtě  dle  článku  16.4  VNP  sdělí  PS  svůj  nesouhlas   s navrženými změnami VNP, smluvní vztah mezi PS a Dodavatelem se nadále řídí nezměněnými VNP, ale PS jsou oprávněny Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí patnáct (15) dnů ode dne doručení výpovědi Dodavateli. Do okamžiku skončení Smlouvy se smluvní vztahy mezi PS a Dodavatelem řídí nezměněnými VNP.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Platné a účinné znění VNP je k dispozici na Internetových stránkách PS.

  - Smluvní vztah mezi PS a Dodavatelem se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky.

  - Obsahují-li tyto VNP nebo Smlouva odkaz na konkrétní doložku INCOTERMS, stávají se ustanovení obsažená pro tuto doložku v INCOTERMS součástí VNP nebo Smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory smírnou cestou. Nejsou-li touto cestou vzájemné spory odstraněny, jsou k řešení sporů mezi Smluvními stranami příslušné obecné soudy České republiky. Smluvní strany tímto sjednávají, že místně příslušným soudem prvního stupně je obecný soud PS, případně krajský soud, v jehož obvodu leží obecný soud PS.

  - Pokud z ustanovení právního předpisu, od něhož se nelze dohodou stran odchýlit, nebude pro konkrétní případ vyplývat něco jiného, jednotlivé smluvní a normativní dokumenty upravující vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran budou vykládány vždy ve vzájemné souvislosti. V případě rozdílů mezi úpravami podle jednotlivých dokumentů bude při jejich výkladu mít přednost úprava obsažená v dokumentu s vyšším pořadím priority, přičemž úprava obsažená v dokumentu s nižším pořadím priority bude použita podpůrně v maximálním možném rozsahu, který nebude vyloučen dokumentem s vyšším pořadím priority výslovně nebo fakticky neslučitelností obou úprav. Pořadí priority dokumentů je následující, od nejvyšší k nejnižší:

    - Smlouva,

    - objednávka,

    - VNP.

Obchodní podmínky Dodavatele, které jsou v rozporu s těmito VNP nebo Smlouvou nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné, ledaže s nimi PS písemně vyjádří svůj souhlas.

  - VNP mohou být přeloženy do jiného jazyka, v případě rozporu mezi českým a jiným zněním je však rozhodné jejich znění v českém jazyce.

  - V případě, že některé ustanovení VNP nebo Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení VNP nebo Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu VNP nebo Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VNP nebo Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a VNP nebo Smlouvě jako celku.

  - V právním styku Smluvních stran se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví. Obchodní zvyklosti tak nemají v právním styku Smluvních stran přednost před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.

  - Smluvní strany se dohodly na dodržování nejvyšších etických principů a protikorupčního jednání ve vzájemném obchodním styku po dobu trvání účinnosti Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se v souvislosti se Smlouvou nedopustily žádného korupčního jednání a že v souvislosti s plněním Smlouvy vynaloží náležitou péči a budou dodržovat všechny právní předpisy v oblasti předcházení korupce (vydané oprávněnými orgány    v České republice a na území Evropské unie), které jsou pro Smluvní strany závazné; tyto právní předpisy budou dodržovat jak přímo, tak i při jednání prostřednictvím dceřiných nebo provázaných hospodářských subjektů Smluvních stran. Pro dosažení tohoto účelu budou Smluvní strany aktivně předcházet, bránit a zamezovat korupčnímu jednání, za nějž považují zejména nabízení, přislíbení, poskytnutí, přijmutí nebo požadování neoprávněné výhody v jakékoliv hodnotě (ať už finanční či nefinanční), přímo i nepřímo, bez ohledu na geografické zasazení, které je v rozporu s relevantní legislativou, jako kompenzace nebo odměna pro osobu jednající nebo odchylující se od jednání ve vztahu k povinnostem dané osoby.  Každá  Smluvní  strana navíc  prohlašuje,  že  v souvislosti s plněním Smlouvy bude dodržovat všechny interní požadavky, které jsou pro Smluvní strany závazné, ohledně standardů etického jednání, předcházení korupci, odpovídající zákonům o vyúčtování transakcí, nákladů a výdajů, střetu zájmů, dávání a přijímání darů a anonymním oznamování a vysvětlování pochybení, jak přímo, tak i při jednání prostřednictvím dceřiných nebo provázaných hospodářských subjektů Smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny okamžitě se vzájemně informovat o každém zjištěném případu porušení tohoto protikorupčního ustanovení či jakémkoliv zjištěném korupčním jednání.

  - Tyto VNP nabývají platnosti a účinnosti dnem 23.6.2022.