č.j. NG/816/2024

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o vytvoření díla a poskytnutí licence k dílu č. j. NG/898/2023

Smluvní strany:

Národní galerie v Praze

| se sídlem: | Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1 |
| --- | --- |
| 1Č: DIČ: | 00023281 CZ00023281 |
| zastoupena: | Alicjí Knast, generální ředitelkou |
| bankovní spojení: | XXX |
| č. účtu: | XXXXXXXXXXXXXXX, IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

(dále jen „Objednatel“)

a

OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o.

| sídlo: IČ: DIČ: | U Pemštejnských 1380/6, Nusle, 140 00 Praha 4 08705895 CZ08705895 |
| --- | --- |
| Zastoupena: | MgA. Václavem Šubou, jednatelem společnosti |

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 323664

| bankovní spojení: | XXXXXXXX |
| --- | --- |
| č. účtu: | XXXXXXXXXXXXXX |

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o vytvoření díla č.j. NG/898/2023

- Úvodní ustanovení

  - Objednatel a Zhotovitel spolu dne 19. 6. 2023 uzavřeli Smlouvu o vytvoření díla a poskytnutí licence k dílu č.j. NG/898/2023 ve znění dodatku č. 1 č.j. NG/1558/2023 ze dne 26. 10. 2023, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele v souladu s jeho požadavky vyplývajícími z této smlouvy, případně z doplňujících pokynů Objednatele, architektonickou studii prostorového řešení výstavy s pracovním názvem „Stálá expozice umění Asie“ (dále jen „Výstava“) a architektonické řešení Výstavy v podobě projektové dokumentace a prováděcí dokumentace“. Zhotovitel se dále na základě Smlouvy zavázal k výkonu autorského a technického dozoru po dobu příprav)' Výstavy až do jejího otevření pro veřejnost.

  - Smluvní strany konstatují, že na základě Smlouvy bylo ke dni uzavření tohoto dodatku částečně plněno. Zhotovitel odevzdal Objednateli architektonickou studii prostorového řešení Výstavy a architektonické řešení Výstavy v podobě projektové dokumentace a prováděcí dokumentace dle harmonogramu. Objednatel tyto části díla akceptoval a uhradil za ně odměnu.

  - V průběhu přípravy Výstavy vyvstala z důvodu posunutí termínu otevření Výstavy (předpokládaný termín otevření Výstavy je duben 2025) a prodloužení doby pro realizaci stavby výstavního fundu, instalaci exponátů a nasvícení Výstavy nutnost požadavku Objednatele na navýšení stávajícího rozsahu autorského a technického dozoru o vícepráce a s tím související navýšení ceny plnění o cenu víceprací a posunutí termínu plnění. Smluvní strany se tak tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na rozšíření předmětu plnění dle požadavků Objednatele, navýšení ceny za dílo a změnu termínu plnění.

- Předmět dodatku

  - Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně vybraných ujednání Smlouvy:

  - ČI. 3 odst. 3.1 bod 3.1.2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„ 3.1 Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje k plnění dle této smlouvy v následujících termínech:

- Provádět autorský a technický dozor po dobu přípravy a realizace výstavy v termínu do otevření výstavy pro veřejnost, tj. v předpokládaném termínučerven 2024 až duben 2025 - stavba výstavního fundu, a v termínu únor 2025 až duben 2025 - dozor nad instalací exponátů a svícením výstavy.

  - Celková cena díla se navyšuje o cenu víceprací, která činí 75 000,-Kč plus DPH. ČI. 4 odst.

- Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„ 4.1 Zhotoviteli náleží za provedení díla dle této smlouvy, tedy za vytvoření Autorského díla a za výkon autorského a technického dozoru po dobu přípravy a realizace výstavy celková

cena za dílo ve výši 615 000,- Kč (šest set patnáct tisíc korun českých) bez DPH.

Zhotovitel je plátce DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy. Cena s DPH ve výši 21 % činí celkem 744 150,- Kč (sedm set čtyřicet čtyři tisíc jedno sto padesát korun českých) “

  - S ohledem na navýšení celkové ceny díla se navyšuje splátka č. 3 ceny díla. ČI. 4 odst. 4.4 bod 4.4.3 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„ 4.4 Cena za dílo bude uhrazena Zhotoviteli následujícím způsobem:

4.4.3 Splátka č. 3 ve výši 255 000,- Kč plus DPH - tj. částka ve výši 308 550,- Kč, bude uhrazena po podpisu protokolu o řádném ukončení autorského a technického dozoru (článek 3.1.2. této smlouvy).

- Závěrečná ujednání

  - Kromě výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změn.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění dodatku provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to Objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Specifikace předmětu - nový harmonogramu plnění.

V Praze dne……………				V Praze dne……………….

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu a harmonogramu plnění

Architektonické řešení výstavy s pracovním názvem „Stálá expozice umění Asie“

- Studie architektonického řešení výstavy - do 31. 8. 2023

- Architektonické řešení ve formě projektové dokumentace a prováděcí dokumentace v termínu do 30.11. 2023 a oceněný předpokládaný položkový rozpočet v termínu do 11. 12.2023“

Hodnota Položkového rozpočtuje 9.000.000, - Kč včetně DPH.

- Textová část dokumentace

- Výkresová část dokumentace

půdorysy a pohledy na stěny v rozsahu libreta a studie s umístěním nosičů exponátů a panelů, polohopisné a výškopisné údaje - kóty v cm, označení exponátů číslem dle přiložené legendy odpovídající libretu zpracování detailních výkresů pro atypické nosiče exponátů (sokly pod plastiky, panely pro umístění plastik, obrazů a atypických úprav vitrín) v měřítku dle potřeby.

- Tabulky prvků, zpracované jako podklad pro výběrové řízení subdodavatelů

- tabulka soklů pro plastiky

- tabulka samonosných panelů

- tabulka vitrín (využití v co největší míře fundu Objednavatele)

- Spolupráce při zadání realizace

podkladem pro výběr dodavatele jsou tabulky prvků a výkresová dokumentace. Na vyzvání Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání o zadání a výběru dodavatele

- Rozšíření stávajícího rozsahu projektové a prováděcí dokumentace o nové požadavky („vícepráce“) na:

- Prachuvzdorné vitríny s antireflexním sklem.

- Navýšení rozsahu A V prvků v expozici.

- Návrh haptické stezky pro nevidomé návštěvníky a doplnění lektorského studia o doplnění výstavního fundu.

- Zapracování grafických prvků do projektové a prováděcí dokumentace.

- Úprava návrhu osvětlení expozice.

Cena víceprací činí 60.000 Kč bez DPH.

- Autorský a technický dozor

- v měsíci červen 2024 až duben 2025 - stavba výstavního fundu,

- v termínu únor 2025 až duben 2025 dozor nad instalací exponátů a svícení výstavy.

Cena víceprací činí 75 000 Kč bez DPH.

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu - nový harmonogramu plnění

- vyplaceno po podepsání předávacího protokolu na základě kontrolních dnů:

- kontrolní den v 2.pol srpna -15.000,-Kč bez DPH

- kontrolní den v 2.pol října -10.000,-Kč bez DPH

- kontrolní den v 2.pol prosince -10.000,-Kč bez DPH

- kontrolní den v 2.pol únor - 10.000, -Kč bez DPH

- kontrolní den v 2.pol duben - 30.000, -Kč bez DPH