Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SML/0209/24

Číslo dodatku objednatele: SML/0209/24-1

### Smluvní strany

#### Objednatel:	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

# IČ : 46347275

DIČ:  CZ46347275

Zastoupený XXX, generálním ředitelem, na základě zmocnění

ze dne 16. 12. 2022.

a

Zhotovitel:	AQUATIS a.s.

Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně v Brně, oddíl B, vložka 775

IČO: 46347526

DIČ: CZ46347526

zastoupený: na základě plné moci ze dne 5. 12. 2023 XXX,

generální ředitel

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. SML/0209/24 (dále jen „smlouva“) ze dne 13. 6. 2024  se mění následovně:

I.

v Článku 4 Doba plnění se mění odst. 4.1. a nově zní:

  - Dílo dle bodu 2. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 28. 11. 2024.

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- Dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 1 vyhotovení.

- Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Brně, dne 16. 8. 2024		                   V Brně, dne 5. 8. 2024

Za objednatele:				       Za zhotovitele:

| ………………………… | ………………………… |
| --- | --- |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. XXX generální ředitel | AQUATIS a.s. XXX generální ředitel |