Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 2016-SOD-KRA-OPT-E2 (dále jen Smlouva),

kterou dle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“) uzavřely dne 26.9.2016 v Kralovicích níže uvedené smluvní strany

Město Kralovice

Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

IČ 00257966

zastoupené Ing. Rudolfem Salfickým, starostou města

dále jen „objednatel“

a

Diadema Internet s.r.o.

se sídlem Morseova 1126/5, 301 00 Plzeň

IČ: 29093961	DIČ: CZ29093961

zastoupený Ing. Janem Rovnerem, jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly a vzájemně odsouhlasily náklady nad rámec smlouvy dle článku IV., odst. 6 takto:

Vyčíslení nákladů nad rámec smlouvy

- Skalní protlak v úseku MU náměstí – střední škola						148 320,-Kč

- Navýšení délky protlaku pod vodním tokem v úseku ZŠ praktická – Dům sociální péče		29 433,-Kč

- Navýšení délky protlaku pod ulicí Manětínská v úseku MÚ – Základní škola			14 545,-Kč

- Změna trasy vedení v úseku křižovatka Nádražní x Žatecká – SÚS					15 000,-Kč

- Navýšení celkového počtu kabelových komor o 3 ks						19 470,-Kč

Celkem bez DPH											226 768,-Kč

Z toho DPH 21%											47 621,-Kč

Celkem včetně DPH										274 389,-Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze zúčastněných stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, porozumění jeho obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy

V Kralovicích dne 26.6.2017

.........................................................		.............................................................

Ing. Rudolf Salfický				Ing. Jan Rovner, Ph.D.

starosta města Kralovice				jednatel společnosti

za objednatele					za zhotovitele