DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS

### Č. j.: MPSV-2022/107857-171

Smluvní strany:

Č. j.: MPSV-2022/107857-932/3

Počet listů: 3

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, PSČ:128 00 Praha 2, IČO: 00551023, zastoupená Mgr. Karlem Svítilem, ředitelem odboru provozu ICT

(dále jako „Pověřující zadavatel“)

na straně jedné a

společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22, IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322, zastoupená Alešem Prchlíkem na základě pověření ze dne 1. 12. 2023

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

Pověřující zadavatel a Poskytovatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako

### „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě na poskytování služeb KIVS – CMS č. j. MPSV-2022/107857-171, ze dne 11. 7. 2022 (dále jen „Dodatek č. 3“)

- PREAMBULE

- Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2022 smlouvu na poskytování služeb KIVS – CMS, č. j. MPSV- 2022/107857-171 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytovat Pověřujícímu zadavateli služby definované v poptávkových listech, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Ke Smlouvě byl dne 13. 2. 2023 uzavřen Dodatek č. 1 a dne 8. 3. 2024 byl uzavřen Dodatek č. 2 za účelem aktualizace přílohy č. 1 Smlouvy, resp. aktualizace poptávkového listu č. 40259 (dále jen

### „Dodatek č. 1 a 2“).

- V čl. 4 Smlouvy byly mezi Smluvními stranami dohodnuty vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. právo Pověřujícího zadavatele během účinnosti Smlouvy písemně uplatnit u Poskytovatele změnové požadavky ohledně služeb specifikovaných v poptávkových listech, jež tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a to zejména co do počtu přípojek, rychlosti nebo jiných parametrů služeb (dále jen „Vyhrazené změny“).

- Ve smyslu čl. 4 odst. 4.1 a 4.2 Smlouvy se jedná o změnové požadavky Pověřujícího zadavatele, jejichž důvodem je nutnost zabezpečení aktuálních potřeb Pověřujícího zadavatele, jež jsou uplatněny formou Vyhrazené změny u Poskytovatele.

- S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 3, který v návaznosti na uplatnění změnových požadavků Pověřujícího zadavatele mění Smlouvu tak, že se mění její dosavadní Příloha č. 1 – Poptávkový list se nahrazuje novým zněním. Text nového znění Přílohy č. 1 – Poptávkový list jsou specifikovaný v příloze tohoto Dodatku č. 3.

### PŘEDMĚT DODATKU

  - V návaznosti na uplatněné změnové požadavky Pověřujícího zadavatele tímto Smluvní strany sjednávají následující změny Smlouvy, konkrétně její Přílohy č. 1, kterou tvoří jednotlivé poptávkové listy:

### Změny sjednané v rámci poptávkového listu č. 40259

- Smluvní strany tímto sjednávají navýšení kapacity služby s KIVS ID D-VP001-001271 z 20M na 50M k 1. 10. 2024. Specifikace služby je uvedena v aktualizovaném poptávkovém listu č. 40259, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3.

V návaznosti na provedenou změnu činí jednorázový poplatek 1 Kč bez DPH a měsíční platba za poskytování služby se navyšuje na částku 3 068 Kč bez DPH, tudíž celková cena za zřízení a poskytování dané služby tak činí 78 847 Kč bez DPH.

- Smluvní strany tímto sjednávají, že závazek spočívající v poskytování služby s KIVS ID D- VP001-001272 zaniká k 30. 9. 2024 a tato služba tak nebude od 1. 10. 2024 již poskytována, ani v souvislosti s ní nebude Poskytovateli nadále hrazena jakákoli částka.

Aktuální údaje jsou uvedené v aktualizovaném poptávkovém listu č. 40259, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3.

  - Smluvní strany se tímto Dodatkem výslovně dohodly, že aktualizovaný poptávkový list, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3, nahrazuje poptávkový list, které tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy.

  - Poskytovatel se tímto Dodatkem zavazuje provést výše specifikovanou změnu služeb nejpozději do 30. 9. 2024 v případě připravenosti Pověřujícího zadavatele (Koncového uživatele). V případě, že nebude z technických důvodů či z důvodů na straně Pověřujícího zadavatele (Koncového uživatele) možné specifikovanou změnu provést do 30. 9. 2024, bude provedena dle individuálního harmonogramu.

  - Pokud Poskytovatel neprovede výše specifikovanou změnu služeb ve stanoveném termínu a/nebo kvalitě z důvodů vzniklých na jeho straně, je Pověřující zadavatel oprávněn požadovat po Poskytovateli úhradu smluvních pokut, které jsou uvedeny v čl. 12 odst. 12.1 a odst. 12.2 Smlouvy.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Tento Dodatek č. 3 je Smluvními stranami uzavírán elektronicky prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu.

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že obsah tohoto Dodatku č. 3 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 3 podepisují.

- Příloha – Aktualizovaný poptávkový list č. 40259

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jméno: Mgr. Karel Svítil

Funkce: ředitel odboru provozu ICT Místo: Praha

O2 Czech Republic a.s.

Jméno: Aleš Prchlík Funkce: specialista prodeje Místo: Praha

3 617 580,00

Katalogový list

Poptávkový list č.

O2 Czech Republic a. s.

Centrální zadavatel

- -

Poskytovatel

1 904 566,03

Nabídková cena CELKOVÁ pro hodnocení

Celková maximální přípustná cena pro hodnocení

Dynamický nákupní systém

Poskytování služeb KIVS 2017 - 2041