Smlouva o dílo č. S20240006

Oprava CHLAZENÍ Laboratorního komplementu Endokrinologického ústavu

uzavřená dle občanského zákoníku

Smluvní strany:

Endokrinologický ústav

Národní 8

110 00  PRAHA 1, Česká republika

IČO: 00023761

DIČ: CZ00023761

Peněžní ústav - číslo účtu: ČNB - 71133-011/0100

Zastoupený xxxxxx xxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

JIŘÍ SEDMÍK

Krhanice 137,

257 42 KRHANICE, Česká republika

IČO: 61095133

DIČ: CZ7505220250

Peněžní ústav - číslo účtu: FIO banka - 2700930291/2010

Zastoupený xxxx xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Preambule

Endokrinologický ústav sídlí v budově kláštera Českomoravské provincie Římské unie řádu sv. Voršily. K užívání budovy je vázán nájemní smlouvou. Předmět plnění této smlouvy zasahuje jak do prostor pronajatých, tak do vlastních prostor pronajímatele. Pronajímatel má pro tento typ prací uzavřenu Smlouvu o poskytování servisních služeb na údržbu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení v areálu kláštera provincie Římské unie řádu sv. Voršily (2024/5), dodavatel xxx xxxx, na kterou tato Smlouva o dílo navazuje.

I.

Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

- Dílem podle této smlouvy se rozumí provedení oprav a změn v technologii chlazení včetně dalších prací v rámci zakázky „OPRAVA CHLAZENÍ LABORATORNÍHO KOMPLEMENTU ENDOKRINOLOGICKÉHO ÚSTAVU“ (dále jen „dílo“).

II.

Předmět díla

  - Rozsah díla je specifikován oceněným položkovým rozpočtem.

  - V případě nesouladu mezi položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací je závazný položkový rozpočet. Oceněný položkový rozpočet obsahuje předpokládaný rozsah a specifikaci prací dle projektové dokumentace. Tyto práce mohou být doplněny či upřesněny v souvislosti s návazností realizace prací v jednotlivých částech kláštera.

  - Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace upravit předmět díla, případně omezit či rozšířit rozsah některých prací, dodávek nebo souvisejících služeb, dále je oprávněn požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změny předmětu díla či záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má při záměně materiálu právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

  - Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení a uzavření dodatku má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

  - Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli ještě před provedením příslušných změn soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. O těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla, případně ceny díla.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že přezkoumal veškeré objemy a komplexnost prací a dodávek, které jsou uvedené v soupisech prací, řádně prověřil místní podmínky v objektu realizace, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom i geografických a zejm. klimatických podmínek místa plnění a tyto skutečnosti vzal do úvahy při přípravě cenové nabídky.

III.

Doba a místo plnění

  - Místem plnění je objekt kláštera Českomoravské provincie Římské unie řádu sv. Voršily, Ostrovní 139/11, Praha 1, Nové Město, konkrétně trakt Národní (vstup Národní třída 8).

  - Zhotovitel zahájí práce na díle bez odkladu na základě této smlouvy a z ní odvozené objednávky.

  - Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo bez vad a nedodělků nejpozději do: 31.11.2024.

IV.

Cena díla

4.1.	Cena díla je specifikována v položkovém rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: =1 941 131,-Kč 
Slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicetjednatisícstotřicetjedna Korun českých.

Výše DPH se odvíjí od platných a účinných právních předpisů.

  - Cena díla stanovena v odst. 4.1. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, stejně jako veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

  - Podkladem pro sestavení ceny díla je položkový rozpočet. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla dle této smlouvy. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

  - Obsahem ceny jsou i veškeré práce související, jako např. vedlejší rozpočtové náklady,  zkoušky, dále poplatky za provedené činnosti a služby subdodavatelských subjektů (třetích osob) apod., které kryjí náklady na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému ukončení a provedení díla, zejména náklady na opravu, zprovoznění a odstranění již nefunkčních zařízení, náklady na dopravu, přesuny hmot, pomocné materiály, výrobní dokumentaci, ochranu již vybudovaných konstrukcí po dobu opravy až do předání díla objednateli. Cena rovněž zahrnuje náklady na odvoz a likvidaci odpadů, předání případných nebezpečných odpadů oprávněné osobě, náklady na odnos a odvoz vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, pojištění, daně, poplatky, stravné a dopravu pracovníků, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce a další náklady spojené s realizací díla.

  - Cena díla může být změněna dle následujících odstavců této smlouvy výhradně souhlasným projevem vůle smluvních stran – formou písemného dodatku k této smlouvě. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v čl. V. této smlouvy.

V.

Změna ceny díla

  - Cenu díla lze měnit pouze z těchto důvodů:

      - v průběhu realizace dojde ke změnám daňových předpisů nebo způsobu účtování daně z přidané hodnoty,

      - víceprací – objednatel bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a dodávek než těch, které jsou obsahem ceny, nebo pokud v průběhu realizace díla nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na straně zhotovitele, potřeba provedení jiných prací než těch, které jsou obsahem ceny díla,

      - méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla (a jejich cena ve sjednané ceně díla) a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje.

  - Veškeré případné vícepráce budou oceněny následovně:

      - na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy),

      - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době zúčtování.

  - V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou oproti projektu objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, bude cena díla o tyto práce snížena, a to ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

  - Změna ceny díla z důvodu nových skutečností:

- pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek,

- tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.

  - V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena dle čl. 4.1. této smlouvy až do doby skutečného ukončení díla neměnná.

  - Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel v případě provedení prací, které z této smlouvy, resp. následných písemných dodatků nevyplývají, nemůže požadovat jejich úhradu.

VI.

Platební podmínky

  - Zálohové platby za dílčí plnění se nesjednávají.

  - Cenu díla lze hradit i průběžně. V tomto případě zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu.

  - V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí do 15 dnů soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 15 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přesto obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

  - Dodavatel odevzdá účetní/daňové doklady v potřebném počtu stejnopisů. Faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.

  - Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení faktury (splatnost faktury). Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

  - Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele zákonný úrok z prodlení.

  - Objednatel je oprávněn do 15 pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

  - Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak po jejím vystavení.

  - Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy. Zhotovitel není v tomto případě oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z pozastavení plateb ze strany objednatele.

VII.

Podmínky provádění díla

  - Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při provádění díla jinou osobu má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

  - Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

  - Zhotovitel při provádění díla nesmí bez písemného souhlasu objednatele použít jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

  - Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

  - Kontrolní dny organizuje objednatel. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycená v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou.

  - Zhotovitel nebude provádět dílo v neděli a o státem uznávaných svátcích.

VIII.

Splnění díla

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli. Dílo je ukončeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech montážních a dalších prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro ukončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné ukončení díla nezbytné.

  - O předání díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným touto smlouvou, technickými normami a obecně závaznými předpisy.  Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky či služby oproti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a touto smlouvou.

  - V případě, že ke dni předání díla bude dílo vykazovat dílčí vady nebo nedodělky, které nebrání předání díla objednateli, avšak technicky zcela nesplňují podmínky této smlouvy, má právo objednatel pozastavit 50 % z fakturované částky, a to až do doby, kdy dojde k předání díla bez vad a nedodělků.

IX.

Záruční podmínky

  - Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne řádného (protokolárního) předání a převzetí díla.

  - Záruční doba začíná plynout ode dne řádného (protokolárního) předání a převzetí díla. Takto sjednaná záruční doba se vztahuje na dílo jako celek. Zejména se jedná o jakákoliv technická zařízení nebo materiál použitý v souvislosti s provedením opravy podle této smlouvy

  - Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

  - Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně ihned po jejich vzniku. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 7 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků smluvními stranami dohodnuta jiná lhůta.

X.

Odpovědnost za škodu

  - Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku předání a převzetí kompletního díla.

  - K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

  - Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty

  - V případě nedodržení dohodnutého termínu provedení díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedokončené části díla za každý i započatý den prodlení.

  - Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení při úhradě faktury ve výši 0,5 % z dlužné částky.

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1.	Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou upozorněn.

XIII.

Vyšší moc

  - Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

  - Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV.

Ostatní ujednání

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XV.

Závěrečná ustanovení

15.1.	Otázky touto smlouvou výslovně neřešené se řídí ustanoveními občanského zákona.

15.2.	Veškeré doklady o díle, použitých materiálech a technických zařízeních předávané objednateli budou v českém jazyce.

15.3.	Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo neproveditelné nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost smlouvy; strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná ustanovení takovými platnými účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení.

15.4.	Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

XVI.

Podpisy smluvních stran

16.1.	Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím textem souhlasí, na důkaz čehož připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne 22. srpna 2024	V Praze, dne 22. srpna 2024

__________________________________	__________________________________

Xxxx xxxx	Endokrinologický ústav

Xxxx xxxxxx