Objednatel : 	MĚSTO CHRUDIM	Bankovní spojení : ČSOB – pobočka Chrudim

Resselovo náměstí č.p. 77	Číslo účtu :	104109190/0300

537 16  Chrudim	IČO :	00270211

DIČ :	CZ00270211

Objednávka číslo :     114/1/24/06

Uvádějte na dodacím listu i na faktuře

Dodavatel: 	VECTURA Pardubice s.r.o.

K Blahobytu 1525

530 02  Pardubice

IČO:	 03020223

Dodací lhůta : 	do 6 měsíců od předání potřebných podkladů

Místo a způsob dodávky :  	Město Chrudim

Objednáváme u Vás Prověřovací studii na rozšíření cyklostezky Chrudim - Slatiňany podél řeky Chrudimky.

Předmětem zakázky je zpracování prověřovací studie „Cyklostezka Chrudim - Slatiňany“. Jedná se o využívanou sdruženou cyklostezku, která je součástí cyklotrasy 4112. Slouží jak k rekreačním cestám, tak cestám do zaměstnání a do škol. Současně je využívaná i jako stezka pro in– line bruslení. Vzhledem k hojnému využívání je současná šířka stávající stezky kapacitně nedostatečná. Cílem studie je prověření možného rozšíření sdružené cyklostezky s výjimkou provozu (obsluha okolních pozemků a budov) na 4 m a získání relevantního podkladu pro jednání s vlastníky.

Toto prověření bude dále sloužit jako podklad pro zpracování investičního záměru a zadání dalších projektových prací.

Podklady budou poskytnuty objednatelem – nejsou součástí ceny.

Požadavky na způsob a rozsah zpracování

Obsah studie:

a) Textová část

- Průvodní zpráva

- Fotodokumentace stávajícího stavu

- Vyjádření

- Hrubý odhad stavebních nákladů

- Záznamy z výrobních výborů

b) Grafická část

- Situace širších vztahů

- Situace vlastního řešení

- Návrh dopravního značení

- Koordinační situace (včetně tras inženýrských sítí)

- Situace majetkoprávních vztahů

- Záborový elaborát

- Vzorové příčné řezy

- Detaily problematických míst

V průběhu zpracování studie může být grafická část zpřesněna o další přílohy. Výsledný rozsah dokumentace bude upřesněn na 1. výrobním výboru.

Studie bude po odevzdání objednatelem projednána a na základě výsledků tohoto projednání případně dopracována.

Celková cena:

A. Úsek od mostu Dr. Milady Horákové v Chrudimi až po katastrální hranici Chrudim –Slatiňany (celková délka 1400m)

STUDIE: 140 000,- Kč bez DPH

Platební podmínky:

po projednání rozpracované studie – 60 % ceny díla – do 15. 12. 2024

po odevzdání studie – 40 % ceny díla

Počet vyhotovení projektové dokumentace:

Dokumentace bude odevzdána v 4 vyhotoveních v tištěné formě a 4x digitálně na digitálním nosiči.

Textová část bude zpracována ve formátu Microsoft Word. Grafická část bude zpracována ve formátu DGN programu Microstation nebo ve formátu DWG v programu AutoCAD. Pokud je to možné vyexportovat data i v GIS formátu ESRI shapefile (systém ideálně Křovák). Ve formátu DGN/DWG musí být zpracovány všechny soubory potřebné pro seskládání všech výkresů. Popis těchto souborů, včetně obsahu jednotlivých vrstev, musí být v samostatném souboru XLS. Součástí souboru jsou i aktivní prázdné soubory DGN/DWG s připojenými referencemi pro vytvoření výkresů. Ke všem předávaným výkresům musí být zhotoveny soubory ve formátu PDF. Na CD nebo DVD musí být veškeré soubory ve formátu DGN/DWG, XLS, DOC a PDF. Prezentační výstup (textová a výkresová část) bude předán ve formátu PDF.

Ing. Hana Luptáková

vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

V Chrudimi dne: 22. 8. 2024

Vyřizuje: Ing. Alena Stará, tel: 469 657 475, fax: 469 657 452, e-mail: alena.stara@chrudim-citycz

_______________________________________________________________________________________

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

P o ž a d u j e m e    1 4 - t i     d e n n í     l h ů t u      s p l a t n o s t i !

Město Chrudim je od 1.4.2009 plátcem DPH

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).