**SMLOUVA O DÍLO – KAMEROVÉ PRŮZKUMY A ČIŠTĚNÍ KANALIZACE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY**

Číslo smlouvy PVS: 0179/24

Číslo smlouvy zhotovitele: SO240221

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami:

**Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5290

zastoupená: Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva a

Ing. Petrem Burešem, členem představenstva a ředitelem obchodní divize

*(dále jen "****PVS****" nebo též "****Objednatel****")*

a

**Pražské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 25656635

DIČ: CZ25656635

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297

zastoupená: Ing. Petrem Mrkosem, místopředsedou představenstva a generálním ředitelem na základě pověření

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 4000505-031/0100

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a podle § 2586 a násl. tohoto zákona uzavírají tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“).

## Preambule

* 1. Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti na zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky vyhlášené Objednatelem s názvem „Čištění a provádění kamerových průzkumů oddílné srážkové kanalizace na území hl. m. Prahy“ a v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“).
  2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného plnění dle Smlouvy, které bude plnit na základě objednávek, že jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.
  3. Smluvní strany prohlašují, že součástí smluvních ujednání jsou i veškeré podmínky a požadavky, které vyplynuly ze zadávací dokumentace, kdy obě smluvní strany prohlašují, že s touto dokumentací byly v dostatečném rozsahu seznámeni již v rámci zadávacího řízení.
  4. Cílem této Smlouvy je poskytnutí služeb souvisejících s čištěním a prováděním kamerových prohlídek oddílné srážkové kanalizace na území hl. m. Prahy.

## Předmět smlouvy

* 1. Předmětem této Smlouvy je v souladu s ustanovením § 131 ZZVZ úprava rámcových podmínek pro realizaci jednotlivých objednávek. Jednotlivé dílčí objednávky budou uzavírány na základě písemného požadavku Objednatele na poskytnutí plnění zaslané Zhotoviteli postupem dle článku 3 této Smlouvy.
  2. Plnění objednané na základě této Smlouvy bude Zhotovitelem plněno řádně, včas, s odbornou péčí a v souladu s požadavky a jednotlivými objednávkami Objednatele.
  3. Předmětem plnění objednaných na základě této Smlouvy je čištění oddílné srážkové kanalizace, provádění kamerových průzkumů, průzkumů šachet včetně tvorby dokumentace z těchto průzkumů, ověřování průběhu kanalizace kouřostrojem, zajištění havarijní služby, výměna poklopů a administrativní činnosti související, dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 této Smlouvy.
  4. Předmětem jednotlivých Objednávek tak bude závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli požadované služby a závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli odměnu.

## Plnění činností

* 1. Jednotlivé plnění činností na základě této Smlouvy bude Zhotovitelem realizováno na základě jednotlivých potvrzených objednávek (dále jen „Objednávka“), které vzniknou na základě písemného požadavku Objednatele na poskytnutí plnění dle aktuálních potřeb Objednatele. Požadavek, na jehož základě bude učiněna Objednávka, bude zpravidla obsahovat Objednatelem stanovený název zakázky, označení dílčích úseků, na nichž bude plnění prováděno, požadované plnění a jeho rozsah, jakož i požadovaný termín dokončení plnění.
  2. Objednávka bude vždy zadávána pro určitou lokalitu, či jinak vymezenou oblast. Spolu s požadavky k Objednávce bude předána tabulka plánu průzkumů ve formátu .xlsx, s označením zakázky a přehledem jednotlivých dílčích úseků a dostupnými informacemi o délce, dimenzi, materiálu a případně dalšími informacemi. Dále bude předána celková mapa s přehledným vyznačením rozsahu průzkumů a dílčí mapy úseků v souladu s tabulkou plánu průzkumů.
  3. Objednatel zašle Zhotoviteli spolu s požadavkem i žádost o cenovou nabídku na upřesnění rozsahu předmětu plnění pomocí kouřostroje.
  4. Zhotovitel je povinen připravit a zaslat Objednateli do 3 pracovních dnů cenovou nabídku k požadovanému plnění.

Objednatel na základě cenové nabídky vyhotoví Objednávku a zašle ji Zhotoviteli. Po zaslání Objednávky Zhotovitel zahájí provádění objednaného plnění pomocí kouřostroje, kdy po provedení plnění pomocí kouřostroje předá Objednateli informace nezbytné k upřesnění rozsahu plnění.

* 1. Objednatel na základě upřesnění po provedení plnění pomocí kouřostroje aktualizuje rozsah předmětu plnění a zašle Zhotoviteli novou žádost o cenovou nabídku.
  2. Zhotovitel na základě žádosti o cenovou nabídku a předaných podkladů a po ověření rozsahu požadovaného plnění pomocí kouřostroje, vyhotoví do 5 pracovních dnů od doručení žádosti cenovou nabídku, kdy při stanovení ceny je povinen vycházet z cenové nabídky a jednotkových cen uvedených v Kalkulaci ceny (příloha č. 2 Smlouvy). Z cenové nabídky musí být jednoznačný způsob určení ceny za požadovaný předmět plnění a jeho souladnost s cenami dle Kalkulace ceny a předpokládaný termín dokončení plnění. Cenovou nabídku následně zašle Objednateli na e-mail kontaktní osoby uvedený v této Smlouvě.
  3. Objednatel na základě zaslané cenové nabídky po její aktualizaci v návaznosti na upřesnění předmětu plnění vyhotoví Objednávku, v níž je závazně stanoven rozsah služeb, cena a závazné termíny plnění. Přijetí Objednávky je Zhotovitel povinen potvrdit bez zbytečného odkladu.

Odchylně od výše uvedeného dochází k Objednávkám, jejichž předmětem plnění je požadavek na zajištění havarijní služby. K uzavření Objednávky plnění spočívajícím v zajištění havarijních služeb dle technické specifikace (příloha č. 1 Smlouvy) dochází nahlášením havárie, kdy toto plnění musí být provedeno ve lhůtách dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. Objednávky na zajištění havarijní služby budou činěny prostřednictvím nonstop dispečinku dostupném na:

Tel: 601 274 274 , 840 111 112

E-mail: info@pvk.cz

## Provádění a předání plnění

* 1. Plnění bude prováděno v souladu s technickou specifikací jednotlivých činností, která je přílohou č. 1 této Smlouvy a v souladu s pokyny a požadavky Objednatele.
  2. Zhotovitel je povinen provést objednané plnění dle Objednávky a následně jej předat ve lhůtě sjednané v Objednávce (v případě havarijních služeb ve lhůtě dle technické specifikace), a to ve formě elektronických výstupů požadovaného plnění, v souladu s podmínkami a požadavky konkretizovanými v příloze č. 1.
  3. Zhotovitel je povinen v případě, že bude zanesení stok přesahovat 50 %, o tomto rozsahu zanesení pořídit fotodokumentaci profilu stoky a předat ji Objednateli. Zhotovitel je dále v těchto případech povinen předložit Objednateli potvrzení o uložení odpadu. Náklady spojené s vyčištěním a uložením odpadu pro stoky, kde je zanešení větší než 50 %, bude zohledněno ve výši nabídkové ceny na provedení předmětu plnění, kdy budou účtovány náklady za likvidaci odpadu znečištění přesahující 50 % (náklady za likvidaci odpadu v rámci znečištění do 50 % jsou zahrnuty v ceně čištění dle přílohy č. 2)
  4. Součástí plnění spočívajícím v provedení kamerových průzkumů je pořízení videozáznamu z kamerového průzkumu, protokolu z kamerové prohlídky a zápisu z technické prohlídky šachet. Dále je součástí zpracování závěrečné zprávy včetně vyhodnocení. Bližší požadavky na poskytování tohoto plnění jsou uvedeny v příloze č. 1.
  5. Pokud bude při provádění průzkumů zjištěno, že na šachtě chybí kanalizační poklop, bude osazen novým poklopem z betonu nebo jiným vhodným typem poklopu. V případě, že bude zjištěn havarijní stav poklopu a bude ho možné vyměnit bez stavebního zásahu, bude tento poklop rovněž nahrazen poklopem z betonu nebo jiným vhodným typem. V případě, kdy bude nutné provést opravu poklopu, budou zahájeny administrativní úkony, specifikované v příloze č.1 s cílem organizačního zajištění opravy poklopu, přičemž bude postupováno dle požadavků, specifikovaných v příloze č.1.
  6. V případě, kdy se bude v prostoru šachty vyskytovat vegetace, která znemožní provedení průzkumu, budou zahájeny administrativní úkony, specifikované v příloze č.1 s cílem zpřístupnění šachty.
  7. Zhotovitel po ukončení prací předá plnění z kamerových průzkumů prostřednictvím elektronického úložiště, které bude specifikováno Zadavatelem po uzavření této Smlouvy. Označení dokumentů bude korespondovat s označením plnění v Objednávce, tj. název zakázky a název dílčího úseku.
  8. Po vložení kompletního plnění z kamerových průzkumů dle Objednávky na úložiště, zašle Zhotovitel Objednateli e-mailem závěrečnou zprávu o provedení průzkumu. Objednatel potvrdí e-mailem přijetí závěrečné zprávy o provedení průzkumu a stanoví dobu potřebnou ke kontrole předaného plnění.
  9. Výstupy z plnění budou předávány Objednateli e-mailem nebo jiným způsobem stanoveným Objednatelem. Objednatel potvrdí obdržení přijetí výstupů a stanoví dobu potřebnou ke kontrole předaného plnění. Pokud bude předané plnění vykazovat nedostatky, bude Zhotovitel vyzván e-mailem ke zjednání nápravy a bude stanovena lhůta, do které musí být nedostatky odstraněny.
  10. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pohotovostní službou dostupnou nepřetržitě 24/7 telefonicky i emailem. Při nahlášení havarijní situace (provedení Objednávky havarijních služeb) je Zhotovitel povinen prověřit nahlášenou havárii v nejbližším možném čase, nejpozději však do 4 hodin od nahlášení po celém území Prahy. Po odstranění havarijního stavu zašle Objednateli na kontaktní e-mail informaci o havárii a zákrokový list.

## Práva a povinnosti stran

* 1. Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou potřebnou a požadovanou součinnost, zejména sdělí Zhotoviteli veškeré informace a poskytne veškeré dokumenty potřebné pro plnění objednané dle této Smlouvy.
  2. Zhotovitel se zavazuje při plnění postupovat v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, BOZP, a dalšími normami a vyhláškami.
  3. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré běžné činnosti po dobu trvání Smlouvy v pracovní dny, zajištění služeb dispečinku a poskytování havarijních služeb včetně odstraňování havárií se zavazuje poskytovat v jakoukoliv denní či noční hodinu, a to i mimo pracovní dny.
  4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami této Smlouvy bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, pověřených zaměstnanců nebo statutárních orgánů, popřípadě členů statutárních orgánů smluvních stran.
  5. Zhotovitel se zavazuje, že na plnění sjednané na základě této Smlouvy, se bude v pozici projektového manažera, který je za Zhotovitele odpovědný za plnění dle této Smlouvy, podílet osoba, uvedená Zhotovitelem v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato Smlouva, tj. Ing. Zbyněk Venkrbec. Nahrazení této osoby je možné jen ze závažných důvodů po odsouhlasení Objednatelem, a to výlučně osobou, která splňuje podmínky stanovené pro tohoto člena realizačního týmu v zadávacích podmínkách.
  6. Pro účely vzájemné komunikace smluvních stran a předávání podkladů pro účely plnění Smlouvy, jakož i pro zasílání objednávek se stanoví tyto kontaktní osoby:
* za Objednatele:

e-mail:

za Zhotovitele:

e-mail:

## Trvání Smlouvy a doba plnění

* 1. Tato Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 31.12.2028.
  2. Doba plnění je sjednána v jednotlivých Objednávkách, případně pro havarijní služby závazně stanovena touto Smlouvou.
  3. Jednotlivé plnění dle Objednávky bude převzato na základě předávacího protokolu. Plnění dle Objednávky je možné přebírat i po částech, dohodnou-li se na tom smluvní strany. Předávací protokol bude smluvními stranami potvrzován přednostně prostřednictvím e-mailové komunikace.
  4. Bude-li kontrola plnění probíhat dálkovým způsobem (zejména u kontroly provedených kamerových průzkumů), potvrdí Objednatel řádnost a úplnost předávaného plnění zasláním návrhu předávacího protokolu emailem.
  5. Objednatel může plnění dle Objednávky převzít s výhradou. Nedohodnou-li se v rámci předávacího protokolu smluvní strany na jiném termínu pro odstranění výhrady, je Zhotovitel povinen vypořádat výhrady Objednatele do 10 pracovních dní.

## Odměna a platební podmínky

* 1. Odměna za plnění bude vycházet z jednotkových cen uvedených v Kalkulaci ceny (příloha č. 2 Smlouvy) a z rozsahu požadovaného plnění v rámci příslušné Objednávky.
  2. Odměna uvedená v příslušné Objednávce bude obsahovat veškeré náklady spojené s požadovaným plněním a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k provedení předmětu plnění, včetně nákladů na dopravu, použitou vodu, zaměstnance, pohonné hmoty, likvidaci odpadu a ostatní náklady související s předmětem plnění. Odměna uvedená v Objednávce je konečná a neměnná.
  3. Odměna za jednotlivá plnění poskytovaná dle Smlouvy byla sjednána na základě nabídky Zhotovitele do veřejné zakázky a může být měněna výlučně v případech předpokládaných v rámci zadávacích podmínek formou vyhrazené změny závazku. Návrh na úpravu některé položky z Kalkulaci ceny (příloha č. 2 Smlouvy) předloží Zhotovitel Objednateli s odůvodněním návrhu takové změny v souladu s vyhrazenými změnami závazku uvedenými v článku 9 zadávací dokumentace k veřejné zakázce (např. změna nákladů na uložení odpadu na skládku, změna nákladů na pohonné hmoty aj.)
  4. V případě, že v době, kdy bude dílo prováděno nebo dokončeno bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty snížena nebo zvýšena, bude Zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona o DPH.
  5. Odměna za plnění dle příslušné Objednávky bude uhrazena po předání plnění dle Objednávky, nebude-li sjednáno individuálně postupné plnění. Podkladem pro zaplacení sjednané odměny je faktura - daňový doklad, který Zhotovitel vystaví do 7 dnů po provedení plnění dle Objednávky. Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení.
  6. Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána elektronicky („elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu: isdocx@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. V tomto případě bude faktura zaslána na e-mailovou adresu: fakturace@pvs.cz.
  7. PVS je oprávněna před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu - daňový doklad Zhotoviteli, pokud neobsahuje předepsané náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje týkající se fakturované částky či označení plnění.
  8. Vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti dle výše uvedeného způsobu fakturace.
  9. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání částky z účtu PVS.
  10. Zhotovitel se zavazuje, že:
      1. bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této Smlouvy je účtem zveřejněným ve smyslu ust. §96 odst. 2 zákona o DPH,
      2. neprodleně písemně oznámí Objednateli své označení za nespolehlivého plátce ve smyslu ust. §106a zákona o DPH,
      3. neprodleně písemně oznámí Objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku.
  11. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v případě vzniku ručení podle §109 zákona o DPH oprávněn bez souhlasu Zhotovitele postupovat podle §109a zákona o DPH s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany Objednatele se závazek Objednatele vůči Zhotoviteli považuje za splněný, pakliže Objednatel doručí Zhotoviteli písemnou informaci o takovém postupu Objednatele.

## Odpovědnost za vady, sankce

* 1. Zhotovitel je povinen provést předmět plnění dle Objednávky ve sjednaném rozsahu, kvalitě a včas, v souladu s touto Smlouvou a platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provádění předmětu plnění Smlouvy, respektive příslušné Objednávky.
  2. Bude-li Zhotovitelem při provádění předmětu plnění této Smlouvy, respektive příslušné Objednávky způsobena škoda Objednateli nebo třetím osobám, nese za ni plnou odpovědnost Zhotovitel.
  3. Při prodlení Zhotovitele s plněním předmětu plnění dle Objednávky je tento povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
  4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle článku 3.4 a /nebo 3.6 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý den prodlení se zasláním cenové nabídky.
  5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle článku 5.3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý jednotlivý den porušení.
  6. V případě porušení povinností Zhotovitele na zajištění havarijních služeb, kdy za porušení se považuje neposkytnutí havarijních služeb nejpozději do 4 hodin od nahlášení a/nebo nedostupnost dispečinku, se zavazuje Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s poskytnutím havarijních služeb a/nebo nedostupnosti dispečinku.
  7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 10 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ takového porušení.
  8. V případě prodlení Objednatele s úhradou odměny dle Dílčí objednávky, je Objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení stanovený právními předpisy.
  9. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 10 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty Zhotoviteli. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a případně časové určení události, která zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu.
  10. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
  11. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty na základě této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši, a to samostatně vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani na případné odstoupení od Smlouvy či dílčího plnění.

## Ukončení Smlouvy

* 1. Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána.
  2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených zákonem a v případě, pokud:
     1. Zhotovitel neplní povinnosti stanovené touto Smlouvou či zákonem řádně a včas;
     2. výkony Zhotovitele neodpovídají požadavkům Objednatele a Zhotovitel tento stav nenapraví ani po výzvě Objednatele;
     3. Objednatel zjistí, že Zhotovitel v nabídce uvedl informace nebo přiložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
     4. pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
     5. Zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je Zhotovitelův úpadek nebo hrozící úpadek.
  3. V případě odstoupení od Smlouvy bude dokončena realizace, dle již sjednané Objednávky, nebude-li stranami smluveno jinak.

## Mlčenlivost a ochrana informací

* 1. Smluvní strany se dohodly, že budou vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o informacích a údajích o finančních, obchodních, právních či technických a technologických poměrech smluvních stran a popř. třetích osob, které jedna smluvní strana sdělí, zpřístupní či učiní přístupnými druhé smluvní straně za účelem a v souvislosti se zajištěním řádného výkonu práv a plnění povinností ze Smlouvy (dál i jen Důvěrné informace). Tato povinnost není zánikem této Smlouvy dotčena. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, není žádná ze Smluvních stran oprávněna jakoukoli Důvěrnou informaci sdělit, zpřístupnit či učinit přístupnou, ať přímo či prostřednictvím jiného, jakékoli třetí osobě. Porušení závazku zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích se považuje za podstatné porušení této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost informací v případě, že je bude zpracovávat a uchovávat v rámci plnění této Smlouvy a dokumentovat přijatá organizačně-technická opatření k zabezpečení poskytnutých informací, přičemž tuto dokumentaci předloží na výzvu Objednatele ke kontrole. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažují případy sdělení informací příslušným osobám či orgánům ve smyslu článku 10 této Smlouvy.

## Opatření k Programu souladu a Protikorupčnímu programu

1. Tento článek představuje zásady a principy Programu souladu a Protikorupčního programu objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky působí. Zhotovitel se současně zavazuje dodržovat i další normy (např. technické normy), je-li jejich dodržování výslovně požadováno zákonem, v rámci uzavřených smluv anebo na základě v místě existujících obchodních anebo odvětvových zvyklostí. Zhotovitel se rovněž zavazuje sledovat změny právních předpisů, dalších norem a etických pravidel a v praxi na ně přiměřeným způsobem reagovat.
3. Zhotovitel se zavazuje vždy jednat profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí, uvnitř i navenek budovat vztahy založené na důvěře. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat pouze s osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Zhotovitel se zavazuje využívat pro plnění povinností a závazků výhradně osoby k tomu odborně způsobilé, mající adekvátní profesní osvědčení a splňující zákonné i smluvní požadavky.
4. Zhotovitel se zavazuje dbát o bezpečnost informací a ochranu dat, které v rámci spolupráce s objednatelem získá.
5. Zhotovitel se zavazuje usilovat o minimalizaci negativních dopadů své podnikatelské činnosti na životní prostředí.
6. Zhotovitel je povinen a potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/> . Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
8. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
9. neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
10. úplatek nepřijme, ani se jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
11. nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
12. neprodleně Objednateli oznámí, pokud se dostane vůči Objednateli do střetu zájmů.
13. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není právní nárok.
14. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:
15. elektronická adresa: [compliance@pvs.cz](mailto:compliance@pvs.cz)
16. sídlo Objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictví provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).
17. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci Objednatele.
18. Objednatel se zavazuje, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti Objednatele.
19. Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může Objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této Smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli.
20. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.
21. Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku.

## Závěrečná ustanovení

* 1. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.
  2. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k snazší orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.
  3. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání této Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.
  4. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto Smlouvu: § 557, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2.
  5. Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními dodatky a výlučně v souladu se ZZVZ.
  6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení Smlouvy v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se Smlouva bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/ 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Tato Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tato Smlouva uzavřena a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána druhou ze smluvních stran. Účinnost tato Smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smlouvu se zavazuje uveřejnit v registru smluv Objednatel. Vyžaduje-li určitá část této Smlouvy anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., Zhotovitel na tyto části Smlouvy o dílo upozorní a Objednatel před uveřejněním Smlouvy zajistí potřebnou ochranu takových údajů. Totéž platí o jakémkoli dodatku k této Smlouvě.
  8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy včetně jejích příloh, a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

Přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu smlouvy

Příloha č. 2 – Kalkulace ceny

V Praze dne V Praze dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pražská vodohospodářská společnost a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. Pavel Válek, MBA Ing. Petr Mrkos

předseda představenstva místopředseda představenstva a

generální ředitel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Ing. Petr Bureš

člen představenstva a ředitel obchodní divize