DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo objednatele A-004088-00, uzavřené dne 29.4.2024

na akci:

„Sušice II – ul. Lerchova – II. etapa“

- SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:			Město Sušice

se sídlem :			Náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

IČO :				00256129

DIČ :				CZ00256129

zastoupený :			Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení :		XXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXX

e-mail :				podatelna@mususice.cz

tel. :				376 540 111

fax. :				376 540 112

ve věcech technických:		Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 				XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

# a

# 2. Zhotovitel:   			JSF stavební, s.r.o.

se sídlem :			Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22, Nýrsko

doručovací adresa:		Koldinova 672, 339 01, Klatovy

IČO :				05568714

DIČ :				CZ05568714

zastoupený :			Ing. Jiří Svejkovský, jednatel

bankovní spojení :		XXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXX

e-mail :				rozpocty@jsfstavebni.cz

tel.:				XXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

- PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava znění článku smlouvy IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ. V průběhu realizace výstavby se totiž vyskytly okolnosti, které znemožňují dokončení realizace ve smluvním termínu – viz příloha „Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby“, dopis zhotovitele ze dne 30.7.2024.

Znění článku IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se tímto dodatkem č. 1 upravuje takto:

Zahájení fyzické realizace : 						13.5.2024

Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků

(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla) :			30.9.2024

Místo plnění:	ul. Lerchova, mezi křižovatkami s ul. T.G. Masaryka a Pravdova

Sušice, 342 01, okr. Klatovy

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: A-004088-00, uzavřené dne 29.4.2024, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.

2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: A-004088-00, uzavřené dne 29.4.2024 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 12.8.2024, usnesením č. 494.

- PŘÍLOHY

1. Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty k dokončení stavby, ze dne 30.7.2024

za zhotovitele:							za objednatele:

26.8.2024							23.8.2024

______________________					______________________________

Ing. Jiří Svejkovský						Bc. Petr Mottl

jednatel								starosta města Sušice