Ateliér Heritas

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ

Akce : NKP Hrad a zámek HORŠOVSKÝ TÝN

Obnova krovu a střechy nad bytem kastelána

Jednostupňová projektová dokumentace

Zadavatel : Národní památkový ústav

ÚPS České Budějovice

zastoupený ředitelem Mgr. Petrem Pavelcem

Cenová nabídka byla zpracována na základě osobní prohlídky stávajícího stavu.

Konstrukce krovu je hambalková, hambalky jsou ve styku s krokvemi podepřeny vaznicemi, vazné trámy jsou součástí stropní konstrukce a jsou nepřístupné.

Pro prověření stavu bude nutné provést odkryv podlahy podél celého uložení (zazděná pozednice a zhlaví vazných/stropních trámů). Odkrývání sond není zahrnuto v kalkulaci.

Obsah předprojektové přípravy a projektové dokumentace

- Zaměření stávajícího stavu krovu a střechy (půdorysy, řezy, detaily uložení)

- Průzkum stavu dřeva přístupných prvků (vlastní průzkum narušení pro potřeby projektu)

- Návrh oprav, projednání s památkovým dohledem

- Vypracování PD - bude zpracována jako jednostupňová PD (DSP + DPS) dle Vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a bude obsahovat:

A – průvodní zprávu

B – souhrnnou technickou zprávu

C – situační výkres

D – dokumentaci stavebního objektu:

D.1.1. architektonicko stavební řešení

D.1.2. stavebně konstrukční řešení

D.1.3. požárně bezpečnostní řešení

K projektu stavby bude vypracován položkový soupis prací s kontrolním rozpočtem.

Část elektroinstalace – bleskosvod – nebude dle dohody se zadavatelem vypracovávána.

Cenová kalkulace

Zaměření stávajícího stavu: 20.000,- Kč

Průzkum stavu krovu (bez odkrývání sond) 4.000,- Kč

Návrh, statický výpočet, projednání: 18.000,- Kč

PD jednostupňová:

část AS (výkresy, tabulky, zprávy): 58.000,- Kč

část Konstrukční, PBŘ: 11.000,- Kč

Rozpočty, soupis prací: 14.000,- Kč

Cestovné, vybavení PD: 7.000,- Kč

CELKEM: 132.000,- Kč

DPH 21%: 27.720,- Kč

CELKEM VČ. DPH: 159.720,-

10. 6. 2024					xxxxxxxxxxxxx