dodatek č.2 smlouvy o dílo č.02/2024

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 37 / 2024

# Smluvní strany

## Objednatel:

CPA Delfín příspěvková organizace

688 01 Uherský Brod, Slovácké nám. 2377

Zastoupeno:                      	Mgr. Vlastimilem Šmíde, ředitele

IČ:                                  	71177108

DIČ:                                	CZ 71177108 (plátce DPH)

Bankovní spojení:                    	KB a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu:                              	27-9991910267/0100

## Zhotovitel:

Jiří Stejskal, s.r.o.

se sídlem:		U Cukrovaru 1767, Uherský Brod 688 01

adresa provozovny:	U Cukrovaru 1767, Uherský Brod 688 01

Zastoupen:		Kateřina Bartončíková

Zástupce ve věcech stavby:	Jiří Prchlík

Zástupce ve věcech smluvních:	Kateřina Bartončíková

Kontakt – tel., email:	777 599 404; stejskalub@podlaharstvistejskal.cz

IČ:                              	29318742

DIČ:                               	CZ29318742

Bankovní spojení:                  	ČSOB

číslo účtu:                             	637605111/0300

# Preambule

## Dodatek smlouvy o dílo č. 02/2024 ze dne 20.8.2024

Dodatek smlouvy o dílo mění a plně nahrazuje níže uvedené změny.

## Výchozí podklady

Změnový protokol provedených víceprací a neprovedených méně prací ve finančním vyjádření, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

# Změny

## Dodatky a změny smlouvy

Cena díla v bodě smlouvy o dílo č. 4.01 se zvyšuje dle dodatku č.1 ze dne 7.6.2024 o 91.200 Kč bez DPH a dle dodatku č.2 ze dne 20.8. o 155.540 Kč bez DPH na níže uvedené ceny, které nahrazují ve smlouvě cenu díla dle bodu 4.01.

| Cena celkem bez DPH | 1.171.848,10 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 246.088,10 Kč |
| Cena za dílo celkem včetně DPH | 1.417.936,20 Kč |

# Ostatní ujednání

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod  (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:

-	změnový protokol, 2 strany

Dodatek je vyhotoven v dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží 1 výtisk.

V Uherském Brodě dne 20.8.2024                                             Uherský Brod, dne 20.8.2024

Z h o t o v i t e l : 	O b j e d n a t e l:

Kateřina Bartončíková	Mgr. Vlastimil Šmíd

jednatel	ředitel